河南省档案馆一层临时展厅陈列布展项目竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1、采购项目编号：豫财磋商采购-2023-320

2、采购项目名称：河南省档案馆一层临时展厅陈列布展项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：5060000.00 元 最高限价5060000.00元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| 1 | 豫政采(2)20230565-1 | A包：河南省档案馆一层临时展厅陈列布展项目施工 | 4910000.00 | 4910000.00 |
| 2 | 豫政采(2)20230565-2 | B包：河南省档案馆一层临时展厅陈列布展项目监理 | 150000.00 | 150000.00 |

1. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1项目地点：河南省档案馆（郑东新区明理路与邢庄北街交叉口东南角）

5.2项目概况：河南省档案馆一层临时展厅建设项目位于河南省档案馆新馆西门一楼大厅正东，展厅面积约为1130平方米，其中含250平方米左右的功能区面积。投资规模506万元，资金来源为财政拨款。项目建成后，可重复使用，可围绕服务全省中心工作，根据时间节点、工作需要及档案资料的不同特点，举办档案文献、书画、摄影等不同类型展览。

5.3 采购范围

A包：本项目的方案（含效果图、布局图等）设计及优化、人流动线组织、施工设计、工程施工、基础装修、竣工验收、设备采买、保修服务，专家论证。基础装修含活动轨道及活动展板、固定展墙、玻璃展柜、多媒体及互动设备采买安装、专业灯具及电气线路铺设等，具体详见磋商文件《第五章发包人要求》。

B包：包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修期阶段的全过程监理。

5.4 标段划分：本次采购共划分为二个标段。

5.5 质量标准：符合国家及省市现行相关规范、规程、规定的合格标准。

6、A包合同履行期限（计划工期）：合同签订后15日历天内完成方案设计；方案确定后30日历天内完成硬装、软装施工图设计；施工图确定后90日历天内完成施工并通过竣工验收。

B包合同履行期限（监理服务期限）：施工阶段及保修阶段全过程监理。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求

3.1 A包：同时具备下列资质证书要求：

1. 具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和有效的安全生产许可证；
2. 工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上或建筑装饰工程设计乙级及以上资质。

B包：具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

3.2 A包：拟派项目设计负责人具有建筑工程专业中级及以上职称。为供应商在职员工，与供应商签订了劳动合同，供应商已为其缴纳了养老保险。

拟派项目经理具有住房城乡建设主管部门核发有效的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书、有效的安全生产考核合格证书；为供应商在职员工，与供应商签订了劳动合同，供应商已为其缴纳了养老保险，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

B包：拟派项目总监理工程师具有住房城乡建设主管部门核发有效的房屋建筑工程专业注册监理工程师证书；为供应商在职员工，与供应商签订了劳动合同，供应商已为其缴纳了养老保险。

3.3最近三年内（2020年6月1日以来）在经营活动中没有骗取中标、严重违约或者负责施工的工程项目出现重大工程质量、安全生产事故、没有处于被责令停产、停业等问题（实际营业年限不足三年者，以实际营业年限为准）（详见第六章响应文件格式 三、供应商投标承诺书）。

3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn）/](http://www.creditchina.gov.cn）/) “中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）。

注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目磋商的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商的投标视为无效。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动，提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）。

三、获取磋商文件

1.时间：2023年06月15日至2023年06月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）下载。

3.方式：凡有意参加磋商者，登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”，须完成市场主体信息库登记，并取得CA密钥；凭CA密钥登录市场主体系统并按网上提示下载竞争性磋商文件及资料（详见河南省公共资源交易中心-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册（培训资料）-河南省公共资源“智慧交易”平台-投标人操作手册V1.0）。供应商未按规定时间在网上下载磋商文件的，其磋商将被拒绝。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2023年06月28日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）网站。供应商需要在响应文件递交截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子响应文件，逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人将不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2023年06月28日09时00分（北京时间）。

2.地点：河南省不见面开标大厅系统（<http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）

六、发布公告的媒介及磋商公告期限

本次磋商公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布。磋商公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），优先采购节能环保产品，政府强制采购节能产品等政府采购政策。

2.本项目采用“远程不见面”开标方式，C的网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前,登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。  
 3.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区“新交易平台使用手册（培训资料）”中的《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅投标人操作手册V1.0》。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：采购人：河南省档案馆

地址：郑州市金水路18号

联系人：史先生

联系方式：0371-65902905

2.采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地 址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼

联系人：崔晓静

联系方式：0371-88886156

电子邮箱：[hnwxzb@yeah.net](mailto:hnwxzb@yeah.net)

3.项目方式

项目联系人：崔晓静

联系方式：0371-88886156