2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目

竞争性蹉商文件

项目编号：祥符磋商采购-2024-3

招 标 人：开封市祥符区朱仙镇建投投资有限公司

代理机构：河南红胜火全过程项目管理有限公司

日   期：二 〇 二 四 年 三 月

招标文件编制的委托与批准

目录

第一章  磋商公告	4

第二章  磋商须知前附表	9

第三章  合同条款及格式	26

第四章  磋商办法	31

第五章  工程量清单	41

第六章  响应文件格式	42

第一章 磋商公告

2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目竞争性磋商公告

项目概况

2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn获取竞争性磋商文件，并于2024年 4月2 日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：祥符磋商采购-2024-3

2.项目名称：2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：3839544.64元

最高限价：1282772.3元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥符磋商采购-2024-3-1 | 2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目（一期） | 1282772.3 | 1282772.3 |

- 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术要求或服务要求）

5.1招标范围：工程量清单及招标文件规定的所有内容

5.2资金来源：财政资金

5.3工期：60日历天

5.4项目地点：开封市祥符区

5.5质量要求：合格

5.6标段划分：本项目共划分为一个标段

5.6.1标段名称：2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目（一期）

5.6.2建设内容：朱仙镇民宿王家大院、武家大院共两个院子的建筑装饰工程、室内外给排水工程、电气工程、照明工程等。

6.合同履行期限：同项目工期

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业:是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策；

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

①有独立承担民事责任的能力(投标人需提供合法有效的营业执照）；

②具有健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度经审计的财务审计报告，公司成立时间不足的，提供最新的财务报表或开户行出具的资信证明）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年6月1日以来任意一个月缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供开标前三年内无重大违法记录的书面声明）；

3.2、投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，具有有效安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3、拟派项目经理须具有房屋建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证，且无在建和正在承接的工程,并出具无在建承诺书。项目经理应为本单位员工，并具有劳动合同和在2023年1月以来连续三个月缴纳社会保险的证明；（提供由社保部门盖章出具的在本单位缴纳社保的证明文件扫描件或在社保部门官方网站下载（网页截图）的带有社保机构印章的证明材料）

3.4信誉要求：被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）“失信被执行人”，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；投标人须提供加盖单位公章的查询截图。（招标人或代理机构保留对投标人信用信息进行核查的权利，如有不一致以招标人或代理机构查询为准）；

三、获取采购文件

1.时间： 2024年3月23日至 2024年4月1日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：开封市公共资源交易中心http://www.kfsggzyjyw.cn

3.方式：（1）投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统。投标人（投标人）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网查看。

（2）投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子磋商文件。投标人未按规定下载电子磋商文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.时间：2024年4月2日9点30分（北京时间）

2.地点：电 子 投 标 文 件 须 在 投 标 截 止 时 间 前 在 开 封 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 （http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间： 2024年4月2日9点30分（北京时间）

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，标人应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标 文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为 40 分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

六、公告发布的媒介及招标公告期限

本项目招标公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜：无

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：开封市祥符区朱仙镇建投投资有限公司

地  址：河南省开封市祥符区朱仙镇人民政府院内

联系人：赵先生

联系方式：13393808231

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南红胜火全过程项目管理有限公司

地址：开封市祥符区经一路

联系人：相女士

联系方式：0371-26625885

3.项目联系方式

项目联系人：相女士

联系方式：0371-26625885

# 第二章  投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：开封市祥符区朱仙镇建投投资有限公司 地 址：河南省开封市祥符区朱仙镇人民政府院内 联系人：赵先生 联系方式：13393808231 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南红胜火全过程项目管理有限公司 地址：开封市祥符区经一路 联系人：相女士 联系方式：0371-26625885 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2023年祥符区朱仙镇西街村乡村民宿试点项目 |  |
| 1.1.5 | 地点 | 详见招标公告 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 详见招标公告 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.2 | 工期 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见招标公告 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力 | 详见招标公告 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |  |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开预备会 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间10日前 |  |
| 1.11 | 分包 | 不允许违法分包 |  |
| 1.12 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： （1）未按照招标文件规定正确签署的； （2）未按招标文件要求制作和编制的； （3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （4）投标人名称或组织结构代码、项目经理与报名时或投标申请内容不一致； （5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； （7）投标文件附加有招标人不能接受的条件的； （8）投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的； （9）投标总价超出招标控制总价的； （10）投标报价超出招标控制价的； （11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； （12）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件外，招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后网站发布的补充公告为准。（发布网站同公告发布的网站） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日5日前 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同蹉商公告响应文件开启时间（北京时间） |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 自相关网站发出之日起，默认投标人收到 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 自相关网站发出之日起，默认投标人收到 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需要提供的其他证明材料 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 详见招标公告 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见评分办法 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为完整清晰的扫描件。并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应的位置加盖电子签章和个人电子签章。 投标人以联合体方式参加投标的，投标文件格式中规定由投标人签署及盖章的，均由联合体牵头人进行签署及盖章（另有说明除外）。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件 壹 份（在会员系统指定位置上传）。 |  |
| 4.1.1 | 递交电子投标文件地点 | 电子投标文件的递交 a、各投标人应在开标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291 地址：电 子 投 标 文 件 须 在 投 标 截 止 时 间 前 在 开 封 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 （http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同蹉商公告响应文件开启时间（北京时间） 开标地点: 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |  |
| 5.2 | 开标 | 1.投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟内）内完成解密。 2.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人（投标人）无需到现场提交原件资料、无需到开封市祥符区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人（投标人）应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 操作流程按开封市公共资源交易平台不见面开评系统操作手册 因投标人原因造成投标文件未解密的，视投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。 3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:3人，其中招标人代表1人,相关经济、技术专家2人；从省级相关专家库中随机抽取。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐的中标候选人：1-3名 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标人要求提交履约保证金，或者被查实存着影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 详见公告 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 监督单位 |  | 开封市祥符区财政局政府采购办公室 |
| 10.2 | 招标控制价 |  | 1282772.3元 |
| 10.4 | 招标代理服务费 |  | 本项目代理服务费: 按照中标价的1.5%计取代理服务费，该代理务费由成交人在领取成交通知书前以现金或转账的方式向代理机构一次性缴纳。 |
| 10.5 | 履约保证金 |  | 无 |
| 10.6 | 质疑和异议 |  | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】 13 号）的规定： 递交质疑或投诉的方式： 1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“工程建设项目质疑注意事项” /“工程建设项目投诉注意事项”） 2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。 |
| 10.7 | 采购项目需要落实 的政府采购政策 |  | 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号） |
| 10.8 | 其他 |  | 1、投标文件中提供的所有内容应真实、客观，否则视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。 2、本招标文件的解释权归招标人所有。 3、蹉商须知前附表与投标人须知正文不一致时，以蹉商须知前附表为准。 |
| 10.9 | 硬件特征码 |  | 投标人承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。 |
| 10.10 | 电子投标文件： - 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并按照招标文件要求盖个人电子签章和企业电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息，并按程序完成投标保证金的绑定。 4、加密电子投标文件逾期上传的或者未上传到指定地点的，招标人不予受理。 5、 投标人按开标程序解密电子投标文件。 备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 |  |  |
| 10.11 | 各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状况，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见蹉商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见蹉商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见蹉商须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见蹉商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见蹉商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见蹉商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见蹉商须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见蹉商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见蹉商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见蹉商须知前附表。

1.4投标人资格要求（所有证件以电子投标文件中扫描件为准）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件。

1.4.2蹉商须知前附表规定接受联合体申请投标的，联合体投标人除应符合本章第1.4.1项和蹉商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 蹉商须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按蹉商须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10投标预备会（不组织）

1.10.1 蹉商须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按蹉商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在蹉商须知前附表规定的时间前，以数据电文形式通过电子交易平台形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在蹉商须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以数据电文形式通过电子交易平台方式通知所有购买投标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合蹉商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

蹉商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）蹉商须知；

（3）蹉商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标（响应）文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在蹉商须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过电子交易平台形式（包括信 函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对投标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在蹉商须知前附表规定的投标截止时间5天前以数据电文形式通过电子交易平台形式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在蹉商须知前附表规定的时间内以数据电文形式通过电子交易平台形式回复，确认己收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5天前，招标人可以以数据电文形式通过电子交易平台形式修改招标文件，并发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人自公告发布当日起即默认为收到修改内容。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：详见响应文件格式中的目录

3.2投标报价

3.2.1投标人应按“投标文件格式”的要求填写相关报价。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计， 结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在蹉商须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在蹉商须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式通过电子交易平台形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4投标保证金（不收取）

3.5资格审查资料（所有证件以电子投标文件中扫描件为准）

见投标人资格要求

3.6备选投标方案（不允许）

除蹉商须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件上传的电子版，除蹉商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为完整清晰的扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见蹉商须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1上传的电子版投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见蹉商须知前附表

4.2投标文件的递交

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见蹉商须知前附表。

4.2.3除蹉商须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在蹉商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和蹉商须知前附表规定的地点进行开标，本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

5.2开标程序

5.2.1. 主持人点击“开标”，解密开始倒计时，投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟内）内完成解密。

5.2.2.开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议，开标结束。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见蹉商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“蹉商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“蹉商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

除蹉商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见蹉商须知前附表。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按蹉商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合蹉商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标， 其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律和要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“蹉商办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见蹉商须知前附表。

# 第三章  合同条款及格式

(仅供参考，最终以双方协商签订的合同执行。）

### 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）报价清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                          电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

第二部分   通用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款

第三部分   专用合同条款

直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）专用合同条款

# 第四章  磋商办法

资格性审查和符合性审查前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字和盖章 | 按竞争性磋商文件格式要求签字和盖章 |
|  |  | 磋商响应文件格式 | 符合 “磋商响应文件格式”的要求 |
| 资格性审查 |  | 营业执照 | 详见磋商须知前附表1.4.1项相关规定 |
|  |  | 资质条件 | 详见磋商须知前附表1.4.1项相关规定 |
|  |  | 项目经理要求 | 详见磋商须知前附表1.4.1项相关规定 |
|  |  | 财务状况 | 详见磋商须知前附表1.4.1项相关规定 |
|  |  | 信用要求 | 详见磋商须知前附表1.4.1项相关规定 |
|  |  | 其他要求 | 详见磋商须知前附表1.4.1项相关规定 |
| 符合性审查 |  | 响应文件格式 | 满足文件中“响应文件格式”要求 |
|  |  | 响应文件签字或盖章盖章要求 | 电子响应文件中需要签章的，投标人按要求使用电子签章 |
|  |  | 工期 | 满足磋商文件中的工期要求 |
|  |  | 中小微企业声明函 | 满足磋商文件要求 |
|  |  | 质量要求 | 满足磋商文件中的质量要求 |
| 说明： 1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。 2、磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以电文形式作出；投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章；并作为其响应文件的组成部分。 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。 文件中要求附的证明材料不再提供原件，但必须提供清晰的扫描件或复印件，各投标人对提供内容的真实性负责，如有弄虚作假一经查实将取消其中标资格。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 磋商报价：30分 技术标：50分 综合标：20分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价及分值的计算(报价30分) | 通过初步评审的投标人由评审专家发起二次报价,投标人在规定时间内进行二次报价，参与报价得分计算的为二次报价，二次报价即最终中标价。所有供应商的投标报价均不得高于采购控制价，否则按废标处理。且以最终报价参与磋商报价评审。价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价 (评审报价为最终磋商报价) 最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。 |
|  |  |  | 注：价格扣除 1、本项目专门面对中小微企业招标,不再进行价格扣除。 2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小微企业声明函》，未填写《中小微企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 技术标评分标准（50分） | 1.内容完整性(4分) | 技术标的主要内容具有完整性，符合竞争性磋商文件的要求。2＜得分≤4 |
|  |  |  | 技术标基本符合竞争性磋商文件要求。1≤得分≤2 |
|  |  | 2.主要施工方案与技术措施（6分） | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。4＜得分≤6 |
|  |  |  | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤4 |
|  |  | 3.质量管理体系与措施（5分） | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。工程质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。确保工程质量符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。3＜得分≤5 |
|  |  |  | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。工程质量保证措施经济、安全、基本可行。确保工程质量符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤得分≤3 |
|  |  | 4.安全管理体系与措施（5分） | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。安全技术方案措施科学合理、先进可行。3＜得分≤5 |
|  |  |  | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤3 |
|  |  | 5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 （6分） | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合相关标准的规定，防治方案科学、先进。4＜得分≤6 |
|  |  |  | 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到相关标准的规定，有防治方案。1≤得分≤4 |
|  |  | 6.工期保证措施（5分） | 工期承诺满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。3＜得分≤5 |
|  |  |  | 工期承诺满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤3 |
|  |  | 7.拟投入资源配备计划 （6分） | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。4＜得分≤6 |
|  |  |  | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1≤得分≤4 |
|  |  | 8.施工进度表与网络计划（4分） | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足竞争性磋商文件对工期的要求。2＜得分≤4 |
|  |  |  | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。1≤得分≤2 |
|  |  | 9.施工总平面图布置（4分） | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2＜得分≤4 |
|  |  |  | 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1≤得分≤2 |
|  |  | 10.风险管理措施（5分） | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。3＜得分≤5 |
|  |  |  | 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤3 |
| 2.2.4(2) | 商务标评分标准 | 磋商报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价 (评审报价为最终磋商报价) 最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照 下列公式计算：磋商报价得分= (评标基准价／评审报价) ×30 注：各投标单位投标报价不得超过招标控制价，否则废标处理。 |
| 2.2.4(3) | 综合标评分标准（20分） | 企业业绩 （6分） | 企业2020年1月1日以来承接过的类似业绩，每提供1份，得3分，该项最多得 6分。 注：（业绩证明需提供合同和中标通知书完整清晰的扫描件，时间以合同签订日期为准） |
|  |  | 项目人员配备 （5分） | 投标人拟派施工员、质检员、安全员、材料员、资料员具有相应有效的资格证书，每人得1分，最多5分。 |
|  |  | 履职尽责承诺书（4分） | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得满分4分,缺项或漏项视情况得0-3分。 |
|  |  | 优惠及服务承诺（5分） | 承诺提高工程质量，加快工程进度，能做到不因资金问题影响工程进度，做到连续施工(0-2分) |
|  |  |  | 保证不拖欠工人工资，不造成上访事件（0-2分） |
|  |  |  | 根据各投标人的服务承诺等方面进行综合比较（0-1分） |

注：磋商小组应按下列公式计算得分，分值均保留两位小数。

投标人综合得分=技术标得分＋综合标得分+商务标得分。

一、磋商原则

1、本项目磋商由采购人依法组建的磋商小组进行。

2、坚持公开、公平的原则，公正地对待所有磋商投标人。

3、坚持竞争性磋商文件的所有相关规定，择优定标。

4、参与竞争性磋商响应活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、磋商程序

1、磋商小组成员首先根据以下资格性审查和符合性审查前附表规定的评审因素、评审标准对各投标人进行初步评审，未响应磋商文件要求的其响应文件按无效响应处理，初步评审不予通过，磋商小组应当在评标报告里写明不通过的原因，由采购人或采购代理机构在结果公告中公布。

2、通过初步评审的投标响应人,由磋商小组发起二次报价进行综合评审.

三、评审结果

1. 评审结束后，磋商小组按照规定，推选1-3名成交候选人，并编写评审报告。

2．评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，采购程序继续进行。对评审 报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字或盖章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、磋商纪律

（1）磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或与投标人有关的单位或个人；

（2）在磋商过程中，投标人不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

（3）磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

（4）投标人不得泄漏竞争性磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与其他投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（5）投标人不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

（6）磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用评审办法中没有规定的评审因素和标准进行评审。

# 第五章 工程量清单

（附件下载）

# 第六章  响应文件格式

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

投标人名称：（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：（个人电子签章）

日   期： 年  月  日

目  录

一、磋商函及首次报价一览表

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他资料

## 一、磋商函及首次报价一览表

(一)磋商函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                     小写（元）：          的投标总价，

工期           日历天，按合同约定实施和完成承包，质量达到           。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）随同本磋商函递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4)一旦我方中标，我方将及时支付本项目的招标代理费给招标代理机构。

4.我方在此声明，我方完全响应竞争性磋商文件的全部内容，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                        （其他补充说明）。

投 标 人：                 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：     （个人电子签章）

年        月        日

- 首次报价一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标范围 |  |
| 投标总报价(元) | （大写） （小写） |
| 工期 |  |
| 项目地点 |  |
| 质 量 |  |
| 投标有效期 |  |

投 标 人：          （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章）

年    月    日

注： 1、本汇总表必须按要求认真填写，不得缺项。以上费用均保留小数点后二位。

- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

地址：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       联系电话：

系                   （投标人名称）的法定代表人。为签署此响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证完整清晰的扫描件并加盖公章

投标人名称：__________

_____年____月____日

注：法定代表人投标只需提供身份证明。

- （二）法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

此处附：法定代表人和授权代理人身份证完整清晰的扫描件

法定代表人：                     （电子签章）

身份证号码：

联系电话（手机）：

年       月        日

注：授权代理人投标提供此页法定代表人授权委托书。

## 三、已标价的工程量清单

## 四、施工组织设计

1.投标人根据项目实际情况编制施工组织设计，施工组织设计应包括但不限于评标办法里要求的内容。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

## 五、项目管理机构

- 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理注册证、安全生产考核合格证、身份证、社保证明等完整清晰的扫描件；其他主要人员（施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等）应附身份证、有效的岗位证书、社保证明等完整清晰的扫描件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 六、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）资格审查资料,按顺序填写

## 七、其他资料

## （一）独立制作、修改和上传投标文件的承诺书

我公司承诺：

在                        （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：                                （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）

联系电话：

年     月     日

## （二）项目经理无在建承诺书

我公司承诺：

我单位拟选派项目经理      （姓名）无在建工程和正在承接的工程，如有不实，愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，并接受建设行政主管部门的处罚。

承诺人：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （电子签章）

年        月        日

## （三）优惠及服务承诺

## （四）政府采购政策性规定证明材料

### 附表一：（符合政策要求，并申请按中小企业投标者提供）

### 中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为     	万元，资产总额为     	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     	人，营业收入为     	万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

提醒：中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

### 附表二：（符合政策要求，并申请按残疾人福利性企业投标者提供）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期:

提醒：中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。

### 附表三：（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）

### 监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

提醒：中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他投标人和社会监督。