开封市园林绿化中心2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目

第5包段

招标文件

项目编号：汴财招标采购-2024-104

招 标 人：开封市园林绿化中心

招标代理：河南瑞珂工程管理有限公司

二○二四年九月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 评标办法	23

第四章 合同条款及格式	29

第五章  项目服务需求	29

第六章  投标文件格式	82

一、投标函	84

二、投标函附录	85

三、法定代表人资格证明书	87

四、授权委托书	88

五、供应商基本情况和资格证明材料	89

附营业执照原件扫描件（二）资格证明材料	89

（1）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（参考格式）	91

（2）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（参考格式）	92

六、服务方案	93

七、企业技术人员一览表	94

八、企业 2020年 1 月 1 日以来承接的类似项目业绩情况表	95

九、其他相关资料	96

# 招标公告

开封市园林绿化中心2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目第5包段招标公告

开封市园林绿化中心2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy。获取招标文件，并于2024年10月22日09时25分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：汴财招标采购-2024-104

2、项目名称：开封市园林绿化中心2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目

3、招标方式：公开招标

4、投资总额：13000000.00元

最高限价：13000000.00元

| 序号 | 标段号 | 包段名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 汴财招标采购-2024 -104 -5 | 第5包段：2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目5包段 | 2633793.76 | 2633793.76 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务质量等）

5.1、服务内容：2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理,管辖范围内绿地的正常巡查维护，即全面修剪整形、浇水、排涝、施肥、除杂草、土地整理、树穴整理、全面病虫害防治、清理养护废弃垃圾、防风防汛、季节防护、补植、移植、设施维修维护和防人为损坏与违法占用等，以及上级交办的临时性工作。第5包段：441173.32㎡。（具体内容详见采购文件）。

5.2、资金来源：自筹资金；

5.3、服务期限：1年

5.4、服务地点：采购人指定地点；

5.5、服务质量：符合国家相关规定及采购人绿地养护考核办法，满足采购人要求；

5.6、验收标准：合格、符合相关规范及采购人要求。

5.7、包段划分：本项目共分5个包段：

第5包段：2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目5包段；

6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，支持中小微企业参与；

2.2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），支持监狱企业参与；
2.3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），支持残疾人福利性单位企业参与；

3、本项目的特定资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（出具2023年度经审计的财务审计报告；新成立供应商以新成立年限为准提供，不足年限要求的，按实际情况提供其基本开户银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意1个月的社保及税收缴纳证明材料，属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料，新成立企业从成立之日起计算）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人出具承诺书，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；

4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（信用信息查询及截止时间：本项目开标结束后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录，信用记录相关网页、内容的截图资料，由采购代理机构以作证据存档备查。）

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》国务院第658号令第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、每个供应商只能就以上标段中标一个标段。

7、不接受联合体报名投标。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年09月30日至2024年10月21日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件

3.方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年10月22日09时25分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（（http://www.kfsggzyjyw.cn）)会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年10月22日09时25分（北京时间）

2.地点：开封市郑开大道与三大街交汇处路北，开封市民之家5楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

2.供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3.获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

4.请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

5.潜在供应商打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看采购文件。

6、代理服务费由中标人向代理机构一次性支付代理服务费，详见招标文件。

7、行政监督部门：开封市财政局政府采购办公室联系电话：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：开封市园林绿化中心

地址：开封市鼓楼区西南城坡路

联系人：戚鑫鹏

联系方式：0371-23158700

2.招标代理机构信息

名称：河南瑞珂工程管理有限公司

联系人：冉天文

联系电话：18238832680

地址:郑州市高新技术开发区西三环国家大学科技园15号楼C座北栋3层

3、项目联系方式

联系人：冉天文

联系电话：18238832680

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

注：本供应商须知前附表内容与供应商须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封市园林绿化中心 地址：开封市鼓楼区西南城坡路 联系人：戚鑫鹏 联系方式：0371-23158700 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南瑞珂工程管理有限公司 联系人：冉天文 联系电话：18238832680 地址:郑州市高新技术开发区西三环国家大学科技园15号楼C座北栋3层 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开封市园林绿化中心2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务内容 | 2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理,管辖范围内绿地的正常巡查维护，即全面修剪整形、浇水、排涝、施肥、除杂草、土地整理、树穴整理、全面病虫害防治、清理养护废弃垃圾、防风防汛、季节防护、补植、移植、设施维修维护和防人为损坏与违法占用等，以及上级交办的临时性工作。第5包段：441173.32㎡（具体内容详见采购文件）。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 1年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1.（1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（出具2023年度经审计的财务审计报告，新成立供应商以新成立年限为准提供，不足年限要求的，按实际情况提供其基本开户银行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意1个月的社保及税收缴纳证明材料，属于免税对象者，自行出具免税声明或提供其他证明材料，新成立企业从成立之日起计算）。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人出具承诺书，格式自拟）； （6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）； 4、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（信用信息查询及截止时间：本项目开标结束后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录，信用记录相关网页、内容的截图资料，由采购代理机构以作证据存档备查。） 5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》国务院第658号令第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、每个供应商只能就以上标段中标一个标段。 7、不接受联合体报名投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | þ不组织，各供应商自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11.1 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后，投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1、电子投标文件没有加盖投标人单位电子签章、法定代表人或授权代表人电子签章或签名的； 2、投标文件载明的项目服务期限不满足招标文件规定的期限； 3、明显不符合技术规格、技术标准要求的，偏离使采购人不能接受的； 4、供应商拒绝按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正或澄清、说明、补正不能合理说明情况的； 5、投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 7、其他违反招投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | /// |
| 2.2.1 | 供应商要求对招标文件澄清的时间 | 获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清和修改发出形式 | 在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》公布。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清和修改的时间 | 自招标文件澄清或修改在相关网站发布起，即默认为供应商收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | /// |
| 3.2.1 | 报价范围 | 供应商应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的服务、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 免收。 |
| 3.6.3 | 签字、盖章要求 | 电子投标文件要求：电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件（招标文件特别要求的除外）；并按招标文件要求在相应位置加盖单位电子签章或电子个人签章或签字。 备注：电子投标文件中所附原件扫描件资料均需加盖企业电子签章。 |
| 4.1.1 | 投标文件的加密 | 按照网上系统要求进行加密、解密。 |
| 4.2.1 | 投标文件的递交 | 在投标截止时间前，通过原下载招标文件的电子交易系统上传、提交投标文件。 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 | 投标截止及开标时间：2024年10月22 日9时25分 开标地点：《开封市公共资源交易信息网》（ http://www.kfsggzyjyw.cn） |
| 5.2 | 开标程序 | 网上开标。 1、网上解密投标文件。 供应商应在开标后40分钟内，使用CA密钥对其电子投标文件完成远程解密。供应商不能成功解密者，自行承担其投标文件不能开标的责任。 2、成功解密的投标文件超过三家时正常开标；不足三家时该项目标段废标，不再进行评标。 3、开标结束。 提示：各供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表2名和评审专家5人，共7人组成。 评审专家确定方式：在省级相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，由评标委员会推荐 3 名候选人。 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.2 | 最高限价 /项目预算金额 | □不设最高投标限价。 þ设最高限价，最高限价为： 第5包段： 单价：5.97元/每平方米 最高限价： 2633793.76元 本项目设置最高限价，投标报价高于最高限价的，视为无效报价，按废标处理； 说明： (1)依据《河南省城市绿地养护标准》、《2024-2025年开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》，开封市园林绿化中心出具考核成绩，月度考核成绩95分以上按供应商中标单价结算，95分以下依据月度考核成绩折合单价进行结算。 (2)投标人除填写总价外，报价明细表需填报单价。 |
| 7.3 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.4 | 中标通知书 | 中标人确定后，向中标人发出《中标通知书》。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金: 履约保证金的金额：中标金额的2% 缴纳时间及其他要求：中标人应于合同签订之日，向采购人提交履约保证金。 履约保证金的提交形式：转账或保函。 履约担保退还：①现金转账形式：验收合格之日后15个工作日内原账户无息退。②电子保函形式：验收合格之日后自动失效。 注意事项：如在本项目合同履行期间，按合同约定,承包人发生相关违约行为，其违约金将从履约保证金中扣除（剩余部分无息退还）或由担保单位支付，当履约保证金或担保金额不足以支付其违约金时，差额部分将从承包人合同金额中扣除。 |
| 7.5.1 | 签订合同 | 详见合同附件 |
| 8.5 | 质疑或投诉 | 质疑或异议的递交： 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件汴公管办[2020]13号的规定： 供应商（供应商）向采购人、招标代理机构提岀质疑 （异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对供应商 （供应商）的质疑函（异议书）进行回复。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 付款方式 | 依据《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》对中标项目进行考核，根据评定考核结果和实际养护面积按月支付费用。如遇国家规定的节假日或财政资金拨付迟延等特殊情况，支付费用时间相应顺延,具内容以合同签订为准。 |
| 10.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 10.3 | 中标服务费：本项目代理费21500元由中标人支付，不含税费，税费另计。 |  |
| 10.4 | 所属行业：其他未列明行业（水利、环境和公共设施管理业） 划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 [2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 其他未列明行业的划型标准为： （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |  |
| 10.5 | 投标人应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致” 的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |  |
| 10.6 | 同义词语：招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含义相同；“供应商”与“投标人”含义相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含义相同。 |  |
| 10.7 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 投标人须知前附表与总则正文不一致时以前附表为准。 招标文件最终的解释权归采购人所有。 |  |

## 总则

## .1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目服务地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标内容、计划服务期限、服务质量

1.3.1 本次服务内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本招标项目的服务质量：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的有关情况和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出实质性响应或更有利于采购人的响应，未实质性响应的投标将按无效投标处理。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应详细写明投标设备的技术性能指标，详细写明服务计划和服务内容。

1.11.3 投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件列明并做出详细说明。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目服务需求；

（6）投标文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改公告后无需以书面形式回复通知采购人。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2 报价应具有唯一性，即投标函中只能有一个有效投标报价（招标文件另有要求的除外）。本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有最高限价的，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价币种：见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金：无

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格要求：见供应商须知前附表。

供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供应商资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。

3.6.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 投标

- 4.1 投标文件的加密

4.1.1实行电子招标投标时，供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标

5.1 投标截止及开标时间、地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

详见供应商须知前附表

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚期限未满的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7、合同授予

- 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标人公布媒介

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

采购人确定中标人后，在规定的中标人公布媒介公布，以书面形式向中标人发出中标通知书，其他未中标的供应商自行查看结果，不再另行通知。详见供应商须知前附表。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保方式向采购人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 8、纪律和监督

- 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，可以规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

8.6 投诉

供应商提出投诉的，应当先向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 9、关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

- 9.1 含义

9.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

9.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.3残疾人福利性单位。

9.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。

9.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

9.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

9.2价格扣除

9.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，按要求提供《中小企业声明函》，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物(同时提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，按规定给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

9.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

上述小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，评标时不予价格扣除(《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。投标产品中含有中型企业制造的货物，该投标单位视同为中型企业）。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

9.2.4、部分中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见供应商须知前附表。

- 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

注：1、评标办法前附表内容与评标办法正文内容不一致时以本表内容为准。

2、评标办法前附表中涉及到的有关内容均应体现在投标文件中。

| 1 | 评标方法 | 1、评标方法：综合评分法。 2、评审。采购人和代理机构负责资格审查，由采购人、代理机构进行资格审查，未通过者注明原因，审查结论提交评标委员会；将资格审查未通过的投标及原因写入评标报告；评标委员会负责符合性审查、商务和技术评审。（资格审查、符合性审查的内容有一项不通过的，按无效投标处理） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评标问题澄清 | 评标委员会可以通过电子交易系统要求供应商对投标文件中有关问题做出答复，但答复内容不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。 供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。 |  |
| 条款号 | 审查 内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 资格评审 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 依法缴纳税收的证明材料 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”的规定 |
| 2.1.2 | 符合性审查 | 供应商名称 | 供应商名称与单位盖章、资格证明材料相一致 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标报价 | 不得超过招标控制价 |
|  |  | 服务期限 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止日起60日历天 |
|  |  | 服务质量 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 服务内容 | 符合招标文件规定 |

商务和技术评审内容如下：

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 投标报价：20分 综合实力：20分 服务方案：60分 |
| 2.2.2 | 投标报价 （20分） | - 1、价格分采用低价优先法计算，即满足项目需求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20 - （1）以小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位身份（多重身份按一种算）投标者应符合“第二章供应商须知”第9项，并同时具备以下条件，在评审时给予20%价格扣除： - 提供相关资料。 - ①小型、微型企业：提供《中小企业声明函》； ②残疾人福利性单位：提供《残疾人福利性单位声明函》和要求随函提供材料； ③监狱企业：提供《监狱企业证明文件》。 - （2）评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，按无效投标处理。 |
| 条款号 | 评审因素 | 细化、量化评审标准 |
| 2.2.3 综合 实力 （20分） | 企业业绩 10分 | 供应商自2020年1月1日以来承担过类似绿化养护项目业绩的每项加2分，该项最高得10分。（须提供合同扫描件，以合同签订时间为准，未提供的不得分。） |
|  | - 服务承诺 - 10分 | - 为甲方排忧解难、配合采购人工作、主动协调周边关系、劳务纠纷调解。 - 保证不拖欠工人工资，不造成上访事件； - 承诺施工期间加强安全防护，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用； - 承诺中标后严格按照以上承诺执行，如违反上述承诺，接受业主及相关单位的处罚 - 根据以上内容进行打分 - （1）服务承诺全面、可行性强、详尽的，得10分； - （2）服务承诺较全面、可行性较强、较详尽的，得7分； - （3）服务承诺较全面、有可行性，得4分； - （4）服务承诺不全面、不可行、不详尽的，得1分。 （5）未提供的得0分。 |
| 2.2.4 服务 方案 （60分） | 养护重点、难点分析及对策 （10分） | - 1、养护重点、难点分析及对策; - （1）对本项目的重点及难点分析准确，全面且符合采购方实际需求，给出有效、有针对性的且易于落实到位的处理方法得10分； - （2）对本项目的重点及难点分析较准确，基本符合采购方实际需求，给出的处理方法不存在实施难度的得7分； - （3）对本项目的重点及难点分析基本准确，基本符合采购方实际需求，给出基本有效、基本有针对性的处理方法得4分； - （4）对本项目重点及难点分析不准确，不符合采购方实际需求，给出无效、无针对性的处理方法得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | 养护实施 方案 （10分） | - 养护实施方案（包括全面修剪整形、浇水、排涝、施肥、除杂草、土地整理、树穴整理、全面病虫害防治、清理养护废弃垃圾、防风防汛、季节防护、补植、移植、设施维修维护和防人为损坏与违法占用等，以及上级交办的临时性工作等）； - （1）方案内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | - 服务方案 - （10分） | - 整体服务管理方案 (包括管理目标、管理模式、组织架构、 工作计划、人员安排、服务流程等) - （1）服务方案内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）服务方案内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）服务方案内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）服务方案内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | - 安全、文明、防尘、环保管理方案与措施 - （10分） | - 安全、文明、防尘、环保管理方案与措施； - （1）方案措施内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案措施内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案措施内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案措施内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | 质量保证方案及措施 （10分） | - 根据供应商提供的质量保证方案及措施 - （1）方案措施内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案措施内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案措施内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案措施内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | - 应急处理方案及措施 - （10分） | - 根据供应商提供的应急处理方案及措施（遇大风、暴雨等特殊天气或临时迎检任务等） - （1）方案措施内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案措施内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案措施内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案措施内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
| 1、供应商综合得分=投标报价+服务方案+综合实力 2、供应商的最终得分：所有评委计分结果的算术平均值，作为该供应商的最终得分。 3、本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

## 1.评标方法

## 本次评标采用的评标方法见评标办法前附表。投标文件是评委评审的直接依据，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的评标原则，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章有关规定进行评审，并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

- 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1资格审查：见评标办法前附表。

2.1.2符合性审查：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准（分值构成和评分标准）

2.2.1分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2小型微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价：见评标办法前附表。

2.2.4商务评审内容：见评标办法前附表。

2.2.5技术评审内容：见评标办法前附表。

2.2.6其他评审内容：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格审查和符合性审查要求的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商符合“无效投标条件”的，评标委员会应当否决其投标；

3.1.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按照规定的量化因素和分值进行评审打分，详见评标办法前附表。

3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，按无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

（具体以实际签订为准）

合同编号：

开封市园林绿化中心园林绿化养护劳务项目合同

甲方（发包人）:开封市园林绿化中心

乙方（承包人）：

为做好开封市园林绿化管养工作，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就开封市园林绿化中心园林绿化养护劳务项目的事宜协商一致，订立本合同。

- 一、承包内容、范围和标准

承包内容包括：管辖范围内绿地的正常巡查维护，即全面修剪整形、浇水、排涝、施肥、除杂草、土地整理、树穴整理、全面病虫害防治、清理养护废弃垃圾、防风防汛、季节防护、补植、移植、设施维修维护和防人为损坏与违法占用等，以及上级交办的临时性工作。

乙方应当 24 小时不间断地对承包范围内包含但不限于乔木、灌木、花卉、草坪、古树名木及古树名木后备资源、立体绿化等绿化植物予以管养，对承包范围内的包含但不限于植物、水面打捞、清洁、清淤、水岸等涉水部分予以管养并维持秩序等，对承包范围内包含但不限于清扫、保洁等非涉水部分予以管养，另外还应负责上述范围内养护废弃垃圾清理、设施保洁、设施维护、设施维修等。

承包范围：双方需现场确认养护区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、园林设施及其它需要养护的设施。（附件：道路、绿地明细表）

养护标准：按照《河南省城市绿地养护标准》（DBJ41/T172-2017）中一级养护标准执行。

- 二、承包方式

乙方以包工、包质量、包安全的方式实施管养承包。

- 三、承包金及支付方式

1.合同金额    万元。结合中标金额，依据《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》对中标项目进行考核，根据评定考核结果和实际养护面积按月支付费用。如遇国家规定的节假日或财政资金拨付迟延等特殊情况，支付费用时间相应顺延。乙方必须凭正式发票申报养护费用，相关税费由乙方承担。

2.由考核验收结果引起的经济扣罚，甲方可以直接在养护费中扣除。如果养护费用不足以抵扣罚款或第三方费用的，由乙方另行承担。

3.甲方有权依需调整乙方的承包范围，因管养面积减少而减少的养护费用从次月核拨的养护费用中扣除，因管养面积增加而增加的养护费用在次月核拨的养护费用中核增。

- 四、承包期限

本合同期限为壹年，即   年   月   日至   年   月   日止。设1个月试用期，试用期满考核不合格（低于60分），甲方有权单方面解除该合同。乙方在合同履行期间已完成的养护工作量按实际考核结算，于当月或者次月核拨养护费用。

- 五、履约保证金

按照合同金额的2%收取履约保证金，也可以提供履约保函，签订合同时提供。

- 六、养护人员的配备

乙方应当按照《河南省城市绿地养护标准》（DBJ41/T172- 2017）、《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》和投标响应文件配备管养人员和技术人员，并在本合同签订后10个工作日内将管养人员、技术人员身份信息及资质证书报送甲方备案。如有调整，管理人员、技术人员调整的数量不得超过总数量的 10%，并在调整的一周内报送甲方审核。

养护人员的养护服装由乙方制作并编号。

- 七、甲方权利和义务

1.甲方负责乙方养护作业质量的考核。甲方依据《河南省城市绿地养护标准》及《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》对乙方养护作业进行月度考核，并出具养护公司月度绩效考核成绩。

2.甲方对乙方在业务工作中的问题给予指导。

3.甲方有权根据考核成绩调整乙方的承包范围。

4.在承包范围内所产生的设施维修及更换，甲方负责提供主材。

- 八、乙方的权利和义务

1.乙方需服从甲方的管理和监督，负责落实《河南省城市绿地养护标准》（DBJ41/T172- 2017）及《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》，并制定养护作业实施方案。如遇突发事件或重大活动，乙方应服从甲方安排并配合甲方工作。

2.乙方应遵守安全生产管理规定，安全、合法、文明作业，对工作人员加强安全教育管理，做好养护设备的日常维护保养、安全防护设施的设置和维护。合同期内如发生乙方或乙方工作人员违法违纪、安全责任事故等，造成己方、甲方或第三人财产或人身损害的，由乙方自行处理，并承担赔偿责任及相应的法律责任。

3.乙方负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。乙方应及时支付工作人员的报酬待遇及保险等，切实保障工作人员的合法权益，确保工作人员工作的积极性及管理养护的连续性。

4.乙方应自行定期组织开展业务培训，需上报年度业务培训计划，不断提高作业水平和人员素质，树立良好形象。

5.乙方必须保证承包范围内原有植物和设施完好无损。乙方负责对承包范围内绿化喷灌设备、园林小品、园路等设施的缺失及破损进行更换与维修，保障绿化设施处于完好状态。

6、乙方应建立和健全养护管理档案，做好养护管理工作中采集的各种信息和资料的分析整理，并进行归档保存，同时报送甲方备案。

7、乙方在承包期满，须将承包范围内的各类植物、设施与所有养护档案资料完好及时移交给甲方。

8.乙方负责的苗木补植工作，须在甲方指定地点挖取苗木，并按规定时间补植。

9.乙方需按管养绿地情况配备绿篱机、高枝剪、手剪、手锯、草坪修剪机、梳草机、草坪打孔机、打药机械等园林机械，承担自备养护机械的维修与运行等相关费用，并将机械配备情况及数量报甲方备案。

10.乙方应认真做好正常巡查维护，全面修剪整形、浇水、排涝、施肥、除杂草、土地整理、树穴整理、全面病虫害防治、清理养护废弃垃圾、防风防汛、季节防护、补植、移植、设施维修维护和防人为损坏与违法占用。肥料和农药由甲方提供，乙方做好妥善保管及存放工作，并报甲方备案。

11.乙方须在每月 25 日前（节假日提前一天）上报本月工作完成量和下月工作计划。

12.乙方在合同履行期间不得以任何理由进行转包、分包，应当及时支付材料费用以及损害赔偿费用（如有），因转包分包、损害赔偿或者其他原因造成甲方被列为被告或者第三人时，乙方应当承担甲方为此支出的包括但不限于判决结果、律师费、差旅费等全部费用。

13.乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、局及相关部门因重大活动而临时安排的任务。

13.乙方应做好24小时值班，保障沟通顺畅。制定恶劣天气应急预案，组建应急抢险队伍，确保各类突发事件得到及时处置。

14.乙方应确保人员思想稳定，合同期间若发生养护人员上访闹事、堵门堵路，影响正常生产生活秩序，乙方要及时正确进行处置。

- 九、违约责任

1.乙方停工或怠于管理养护，经甲方催告，在规定时间内仍未恢复正常管理养护状态，甲方有权另行组织第三方进行管理养护，由此需要支付第三方的养护费用由乙方承担。情节严重的，甲方有权解除合同。

2.管理养护质量未达到要求的，乙方应及时整改，相关费用由乙方自行承担；不予整改或怠于整改的，经甲方催告在规定时间内仍未整改的，甲方有权另行组织第三方整改，由此需要支付给第三方的整改费用，由乙方承担。情节严重的，甲方有权解除合同。

3.在养护合同期内，因乙方责任造成苗木死亡、丢失或损坏的，应在甲方规定的时间内恢复原状或赔偿损失。

4.因乙方管理不善造成管养绿地及设施被非法占用且对管养的苗木、设施等造成损害或丢失的，乙方应在规定时间内进行恢复原状或赔偿损失。

5.甲方每月召开一次工作例会和临时性会议，月例会暂定为每月初（以具体通知时间为准），乙方需参会人员为：项目负责人和技术负责人。乙方无故不到会者，在养护费用中扣除200元/人/次。

6.承包期内，乙方私自转包、分包的，应向甲方支付违约金，违约金为年承包金的20%。同时，甲方有权解除合同，因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

7.上述条款中因乙方违约责任而产生的赔偿、违约等所有费用，甲方有权从支付乙方的养护费用中扣除，不足部分，由乙方另行承担。

- 十、其他

1.共同遵守国家有关法律、法规及地方政府规章；如有和国家法律、法规相抵触的条款，以法律、法规为准。

2.《河南省城市绿地养护标准》（DBJ41/T172- 2017）、《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》、招投标文件、管辖地块表及相关规定，是本合同的组成部分。

3.甲方按照《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》奖励和处罚规定，相应扣除一定数量的养护费用。

4.乙方应及时响应园林绿化中心数字化案件的处置和反馈工作，造成数字化案件超期、返工、督办的，按照《开封市园林绿化中心数字化案件考评办法》纳入月绩效考评。

5.合同期限届满，双方没有续签的，乙方应当在期满后的7日内向甲方或甲方指定的第三方予以移交，移交时应保证甲方所提供的设施处于正常的使用状态，如有丢失或故意毁损，应当予以修缮或赔偿。乙方怠于修缮、赔偿的，甲方有权委托第三方修缮或更换，费用由乙方承担，不足部分由养护公司另行承担。

6.合同未尽事宜，协商解决。

7.本合同一式捌份，甲方发包人执肆份，乙方执肆份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方发包人：（公章）	      乙方：（公章）

住所： 		                 住所：

法定代表人或委托代理人：	 法定代表人或委托代理人：

法律顾问：                  法律顾问：

开户银行： 		            开户银行：

帐号： 		                  帐号：

签订日期：2024年  月 日	   签订日期：2024年  月 日

附件：1.管辖地块信息表

2．开封市古树名木一览表（绿化中心管辖区域）

3.《开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》

附件：1、管辖地块信息表

管辖地块信息表

| 第1包段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地点 | 养护范围 | 面积（㎡）以实际确认地块及面积为准 |
| 1 | 金明大道两侧绿地北段 | 特耐火材料厂-310国道 | 194839.68 |
| 2 | 金明大道两侧绿地南段 | 310国道-郑民高速口 |  |
| 3 | 宋外城遗址公园（三期）景观建设工程 | 开杞公路和华夏大道交叉口 | 36315 |
| 4 | 机场北路绿地 | 华夏大道 | 1915 |
| 5 | 莲花公园 | 华夏大道与夷山大街交叉口 | 18880 |
| 6 | 南郊苗圃 | 南郊苗圃 | 3708 |
| 7 | 杨正门桥南北两侧绿地 | 杨正门桥南北两侧 | 2468.8 |
| 8 | 魏都路二十军对面路南绿地 | 魏都路二十军对面路南人行道绿地 | 234.6 |
| 9 | 魏都路东段路南（中山西路-中山路）东西绿地 | 中山西路-中山路 | 6045.9 |
| 10 | 五一路绿地 | 中州国控门前-禹王台法院、禹王台法院门前、交通旅社门前 | 1200 |
| 11 | 铁中两侧绿地 | 铁路中学门前南北两侧 | 372 |
| 12 | 黄河大街三段 | 魏都路-宋城路 | 3495 |
| 13 | 夷山大街三段 | 魏都路-宋城路 | 11558 |
| 14 | 五一路 | 华夏大道-滨河路 | 5606 |
| 15 | 魏都路全段 | 金明大道-中山路 | 31966 |
| 16 | 金明大道北段 | 特耐火材料厂-310国道 | 71352 |
| 17 | 金明大道南段 | 310国道-郑民高速口 |  |
| 18 | 夷山大街南延 | 福利院东侧 | 3533 |
| 19 | 华夏大道 | 刘寺转盘-工业研究所 | 29835 |
| 20 | 大庆路 | 魏都路-宋城路 | 3510 |
| 21 | 五福路 | 五一路-中山路 | 2745 |
| 22 | 酒厂路 | 金明大道-黄河大街 | 3450 |
| 23 | 民谐路 | 金明大道两侧 | 3375 |
| 24 | 民和路 | 金明大道两侧 | 1275 |
| 25 | 五一路（涵洞） | 立体绿化 | 18 |
| 26 | 华夏大道（五院） | 立体绿化 | 36 |
| 27 | 金明大道（涵洞） | 立体绿化 | 31.5 |
| 第2包段 |  |  |  |
| 序号 | 养护地点 | 养护范围 | 面积（㎡）以实际确认地块及面积为准 |
| 1 | 复兴大道东段带状绿地建设工程（一期） | 西关北街-开柳路 | 24015 |
| 2 | 宋外城一期 | 夷山大街与大梁路交叉口东北角 | 8550 |
| 3 | 西环路省一监绿地 | 西环路与金耀路交叉口西北角省一监 | 410 |
| 4 | 康桥九溪郡西侧绿廊绿地 | 复兴大道康桥九溪郡小区西侧 | 16005 |
| 5 | 复兴大道与黄河路交叉口东北角绿地 | 复兴大道与黄河大街交叉口东北角 | 1024.85 |
| 6 | 宋外城遗址公园（二期）景观建设工程 | 夷山大街和万胜路交叉口以北 | 14096.2 |
| 7 | 东京大道与西关北街交叉口西南角绿地 | 复兴大道与黄河大街交叉口西南角 | 1057.63 |
| 8 | 河大金明校区北门绿地 | 金明大道-夷山大街 | 9262 |
| 9 | 大梁路绿地 | 大梁路与黄河路交叉口西北角 | 7587 |
| 10 | 大梁路 | 金明广场-大梁门 | 19992 |
| 11 | 黄河大街一段 | 大梁路-圣桦城小区北侧 | 17670 |
| 12 | 夷山大街一段 | 大梁路-复兴大道 | 33175 |
| 13 | 西环路 | 大梁路-复兴大道 | 36359 |
| 14 | 金耀路 | 夷山大街-金耀门 | 23436 |
| 15 | 复兴大道一段 | 金明大道-黄河大街 | 117351 |
| 16 | 复兴大道二段 | 黄河大街-鼎宇馨港小区东侧路 |  |
| 17 | 复兴大道三段 | 鼎宇馨港小区东侧路-开柳路 |  |
| 18 | 复兴大道四段 | 开柳路-劳动路 |  |
| 19 | 东京大道一段 | 金明大道-西环路 | 78870 |
| 20 | 东京大道二段 | 西环路-开柳路 |  |
| 21 | 东陈庄路 | 复兴大道-东京大道 | 3420 |
| 22 | 万兴苑路 | 东京大道-万兴苑小区北侧 | 3075 |
| 23 | 世博紫苑小区北侧路 | 圳宇花园西侧路-金帝新生活东侧路 | 4935 |
| 24 | 金帝新生活小区北侧路 | 圳宇花园西侧路-金帝新生活东侧路 | 4230 |
| 25 | 圳宇小区东侧路 | 复兴大道-复兴北路 | 2490 |
| 26 | 鼎宇馨港小区东侧路 | 复兴大道-复兴北路 | 2940 |
| 27 | 嘉泰北苑西侧路 | 复兴大道-嘉泰北苑北侧路 | 2805 |
| 28 | 电视塔南路 |  | 3255 |
| 29 | 电视塔西路 |  | 1200 |
| 30 | 复兴大道（黄校北门围墙） | 立体绿化 | 344.5 |
| 31 | 夷山大街（里仁居围墙） | 立体绿化 | 21.15 |
| 32 | 黄河大街（工商管理学校） | 立体绿化 | 7.35 |
| 第3包段 |  |  |  |
| 序号 | 养护地点 | 养护范围 | 面积（㎡）以实际确认地块及面积为准 |
| 1 | 环城公园七期 |  | 148118.8 |
| 2 | 环城公园四期一段 | 万岁山南门-文化艺术职业学院 | 172393.5 |
| 3 | 环城公园四期二段 | 文化艺术职业学院-金耀路 |  |
| 4 | 环城公园四期三段 | 金耀路-科普广场 |  |
| 5 | 环城公园四期四段 | 科普广场-环城四期南侧端头 |  |
| 6 | 龙亭环湖西路绿地 | 宋都御街-龙亭北路 | 30935.6 |
| 7 | 龙亭西路北延绿地 | 龙亭北路-万岁山 | 1570 |
| 8 | 内顺城路人行道两侧绿地 | 大梁路-金耀门 | 20123 |
| 9 | 金耀门南北两侧绿地 | 金耀门里 | 10397 |
| 10 | 广济河两岸 | 龙亭北路-铁塔桥 | 9138 |
| 11 | 文昌后街南口绿地 | 文昌后街南口路东绿地 | 170.63 |
| 12 | 艮园绿地 | 体育路路东 | 6745 |
| 13 | 艮园利汴河绿地 | 里城南门街 | 310 |
| 14 | 龙亭东围墙绿地 | 体育路 | 1455 |
| 15 | 东湖逸园绿地 | 龙亭东路 | 826 |
| 16 | 图书馆门前绿地 | 龙亭东路 | 218 |
| 17 | 三胜街绿地 | 三胜街路东 | 336 |
| 18 | 龙亭政府大门南北两侧及行政服务中心门前绿地（3块） | 龙亭区政府大门南北两侧及行政服务中心门前 | 661.62 |
| 19 | 宋都御街 | 西门大街-龙亭东环湖路 | 2052 |
| 20 | 西关北街 | 金耀门-东京大道 | 12605 |
| 21 | 龙亭北路 | 金耀门-龙亭西路 | 4957 |
| 22 | 内环路 | 明伦街-龙亭北路 | 555 |
| 23 | 龙亭环湖东路 | 小旗蠧街-龙亭北路 | 1935 |
| 24 | 珠玑巷 | 龙亭环湖东路-解放路 | 2430 |
| 25 | 铁塔西街 | 文昌后街-解放路 | 3555 |
| 26 | 体育路 | 龙亭东门-铁塔西街 | 4185 |
| 27 | 龙亭北路东段 | 龙亭西路-内环路 | 16140 |
| 28 | 内顺城路 | 大梁路-金耀门 | 5535 |
| 29 | 法院街 | 内顺城路-龙亭环湖西路 | 2580 |
| 第4包段 |  |  |  |
| 序号 | 养护地点 | 养护范围 | 面积（㎡）以实际确认地块及面积为准 |
| 1 | 体育公园 |  | 22945 |
| 2 | 开封市内顺城路南侧绿地景观工程 | 内顺城路（龙亭西路-解放路）南侧 | 32565 |
| 3 | 内顺城路（万岁山-北门）北侧绿地 | 内顺城路（万岁山-北门）北侧 | 22743.24 |
| 4 | 环城公园五期二段 |  | 10045 |
| 5 | 汴京路两侧绿地（包括汴东泵站门前绿地、东站十字路口西南角绿地） | 汴京路两侧 | 5605.2 |
| 6 | 曹门绿地 | 新曹路与公园路交叉口东南角 | 807 |
| 7 | 东司门绿地（包括沿中医院南院至新建公厕南） | 解放路与曹门大街交叉口东南角 | 580.52 |
| 8 | 苹果园绿地 | 苹果园南路与东环北路交叉口东南角 | 700 |
| 9 | 石桥口绿地 | 曹门大街垃圾中转站东侧 | 150 |
| 10 | 铁北街绿地 | 铁北街与禹王路交叉口 | 997.5 |
| 11 | 新宋路人行道绿地 | 公园路-工农路 | 9161 |
| 12 | 东外环路与仁和馨园北路交叉口西北角、东北角绿地（2块） | 东外环路与仁和馨园北路交叉口东南角绿地 | 740.97 |
| 13 | 东京大道与东外环路交叉口东北角绿地 | 东京大道与东外环路交叉口东北角 | 150.6 |
| 14 | 劳动路与汴京路交叉口东北向北延伸绿地 | 劳动路与汴京路交叉口东北角 | 450.29 |
| 15 | 劳动路与苹南路交叉口至苹中路，西拆违地块（3块） | 劳动路与苹南路交叉口至苹中路 | 79.56 |
| 16 | 新曹路路北供水暗渠管理处北侧绿地 | 新曹路路北供水暗渠管理处北侧路西 | 1017.56 |
| 17 | 公园路生态廊道建设工程 | 汴京路-惠济桥 | 7872.65 |
| 18 | 蔡河湾与自由路交叉口东南角绿地 | 蔡河湾与自由路交叉口东南角 | 214.38 |
| 19 | 新门关街绿地 | 解放路南段 | 366 |
| 20 | 汴京路 | 公园路-东郊沟小桥 | 30038 |
| 21 | 曹门大街 | 解放路-公园路 | 8293 |
| 22 | 东环北路 | 明伦街-复兴大道 | 18576 |
| 23 | 公园路 | 滨河路东段-曹门大街 | 24914 |
| 24 | 工农路（全段） | 新宋路-新曹路以北 | 11384 |
| 25 | 建设路 | 化工路-炼锌厂 | 7982 |
| 26 | 苹果园中路 | 东环北路-大宏世纪城 | 5139 |
| 27 | 解放路 | 火车站-东京大道 | 44367 |
| 28 | 新曹路 | 公园路-护城堤 | 29082 |
| 29 | 新宋路 | 公园路-工农路 | 32992 |
| 30 | 内环东路二段 | 解放路-穆家桥街 | 7549 |
| 31 | 宋门关街 | 宋门城墙-公园路 | 1442 |
| 32 | 学院门街 | 解放路-公园路 | 8337 |
| 33 | 东环南路 | 苹果园中路-曹门大街 | 2430 |
| 34 | 公园路南段 | 禹王台立交-滨河路东段 | 1725 |
| 35 | 海盟南侧路 | 东环北路-劳动路 | 3645 |
| 36 | 化工路 | 建设路-新宋路 | 3900 |
| 37 | 劳动路 | 新宋路-复兴大道 | 16170 |
| 38 | 清水河路 | 东京大道-复兴大道 | 4185 |
| 39 | 仁和美景北侧路 | 劳动路-清水河西路 | 2115 |
| 40 | 铁北街 | 解放路-禹王台立交 | 3510 |
| 41 | 重工路 | 滨河路-新宋路 | 2910 |
| 42 | 自由路东段 | 宋门城墙-解放路 | 1665 |
| 43 | 滨河路东段 | 羊市桥-化工路 | 7905 |
| 44 | 仁和馨园北路 | 东环北路-清水河 | 3645 |
| 45 | 解放路（中医院体检中心） | 立体绿化 | 0 |
| 46 | 解放路（民族幼儿园） | 立体绿化 | 18 |
| 47 | 解放路（23中东墙） | 立体绿化 | 3.15 |
| 48 | 解放路（河大附中） | 立体绿化 | 2.25 |
| 第5包段 |  |  |  |
| 序号 | 养护地点 | 养护范围 | 面积（㎡）以实际确认地块及面积为准 |
| 1 | 环城公园三期 | 迎宾门-大南门 | 53323 |
| 2 | 环城公园一期 | 三支局-迎宾门 | 40112 |
| 3 | 环城公园五期一段西 | 大南门-小南门 | 43837 |
| 4 | 环城公园五期一段东段 | 小南门-羊市桥 | 27718 |
| 5 | 大梁门四角绿地 | 大梁门内外 | 27184 |
| 6 | 向阳路与丁角街交叉口绿地3块 | 向阳路与丁角街交叉口 | 1953.8 |
|  | 橡胶厂绿地 | 西环路与向阳城路交叉口东北角 | 265 |
|  | 包公祠停车场绿地 | 包公祠对面 | 425 |
| 7 | 内顺城路（小西门-大南门）两侧绿地 | 小西门-大南门 | 21485.2 |
| 8 | 鼓楼区政府东绿地 | 鼓楼区政府东侧 | 245 |
|  | 朱雀苑绿地 | 中山路与包公湖南路交叉口西北角 | 6690 |
| 9 | 弓箭西街人行道两侧绿地 | 向阳路-大梁门 | 18457 |
| 10 | 淮河医院东侧绿地 | 迎宾桥桥北路西 | 602 |
| 11 | 夷山大街东西两侧绿地 | 晋安路-大梁路 | 4100 |
| 12 | 汉兴路绿地 | 黄河路-夷山大街 | 3665 |
| 13 | 宋城路绿地 | 金明大道-西环城路 | 4698.43 |
| 14 | 魏都路绿地建设工程 | 魏都路和中山路交叉口 | 5410.54 |
|  | 禹王台区政府门前绿地 | 禹王台区政府门前路东绿地 | 458 |
|  | 中山路南段绿地(包括纪念塔绿地） | 中山路南段 | 674 |
| 15 | 锦绣皇城人行道一侧绿地 | 小南门内十字路口-大南门 | 2470 |
| 16 | 小南门内侧绿地 | 小南门城墙内侧 | 1840 |
| 17 | 大兴街与西门大街交叉口两侧绿地 | 大兴街与西门大街交叉口两侧 | 1850.2 |
| 18 | 大兴街口袋公园 | 大兴街与西门大街交叉口东北角 | 5100 |
| 19 | 西门大街古槐树绿地（包括南侧北侧两块） | 西门大街路北古槐树北侧 | 182.4 |
| 20 | 西门大街 | 大梁门-中山路 | 10923 |
| 21 | 东西大街 | 中山路-解放路 | 6769 |
| 22 | 晋安路 | 夷山大街-西环路 | 9267 |
| 23 | 中山路 | 火车站-西门大街 | 17887 |
| 24 | 向阳路 | 西环路-包公湖西路 | 5085 |
| 25 | 滨河路 | 西环路-羊市桥 | 22929 |
| 26 | 内环东路一段 | 中山路-解放路 | 2693 |
| 27 | 迎宾路 | 省府西街-西门大街 | 5096 |
| 28 | 黄河大街二段 | 宋城路-大梁路 | 6660 |
| 29 | 夷山大街二段 | 宋城路-大梁路 | 12097 |
| 30 | 宋城路 | 金明大道-西环路 | 17130 |
| 31 | 汉兴路 | 夷山大街-西环路 | 5895 |
| 32 | 自由路西段 | 中山路-解放路 | 2160 |
| 33 | 鼓楼街 | 中山路-解放路 | 1230 |
| 34 | 书店街 | 鼓楼街-东西大街 | 1815 |
| 35 | 万善街 | 西司桥-西门大街 | 1890 |
| 36 | 西环路南段 | 宋城路-大梁路 | 9630 |
| 37 | 盛祥路 | 盛祥路 | 480 |
| 38 | 弓箭西街 | 向阳路-大梁门 | 3315 |
| 39 | 内顺城路（小西门-大南门） | 小西门-大南门 | 12765 |
| 40 | 丁角街 | 向阳路-包公湖西路 | 2010 |
| 41 | 省府街 | 西司桥-中山路 | 3135 |
| 42 | 包公湖西路 | 包公湖南路-西司广场 | 1290 |
| 43 | 包公湖南路 | 包公湖西路-中山路 | 3165 |
| 44 | 包公湖东路 | 包公湖南路-包公湖北路 | 45 |
| 45 | 包公湖北路 | 包公湖东路-西司桥 | 330 |
| 46 | 观前街 | 迎宾路-胜利市场 | 945 |
| 47 | 大纸坊街 | 胜利市场-中山路 | 1770 |
| 48 | 丁角街（医科所） | 立体绿化 | 3.75 |
| 49 | 西门大街（淮河医院北墙） | 立体绿化 | 11.25 |
| 50 | 黄河大街（医药大厦围墙） | 立体绿化 | 0 |
| 51 | 迎宾路（十三中） | 立体绿化 | 6.75 |
| 合计（五个包段） |  |  | 2177563.5 |

附件：2.开封市古树名木一览表（绿化中心管辖区域）

| 开封市古树名木一览表（绿化中心辖区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 中文名 | 拉丁学名 | 树龄(年) | 等级 | 树高(米) | 胸围 (厘米) | 冠幅(米) | 具体生长位置 | 管护单位 |
| 1 | 国槐 | Sophora japonica L. | 1184 | 一级 | 10 | 360 | 7.5 | 繁塔东北约40米 | 园林绿化中心 |
| 2 | 国槐 | Sophora japonica L. | 836 | 一级 | 10 | 300 | 12.5 | 商业大院东胡同 | 园林绿化中心 |
| 3 | 国槐 | Sophora japonica L. | 541 | 一级 | 6 | 220 | 6 | 无梁庙15号 | 园林绿化中心 |
| 5 | 国槐 | Sophora japonica L. | 244 | 二级 | 10 | 150 | 10 | 木厂街 | 园林绿化中心 |
| 6 | 国槐 | Sophora japonica L. | 239 | 二级 | 3 | 180 | 4.5 | 曹门大街79号 | 孙庆诚 |
| 7 | 国槐 | Sophora japonica L. | 241 | 二级 | 8 | 140 | 6 | 乐观街4号 | 园林绿化中心 |
| 8 | 国槐 | Sophora japonica L. | 241 | 二级 | 6 | 160 | 5.5 | 东四道街20号 | 园林绿化中心 |
| 9 | 国槐 | Sophora japonica L. | 241 | 二级 | 10 | 175 | 10 | 西门大街293号 | 园林绿化中心 |
| 10 | 国槐 | Sophora japonica L. | 241 | 二级 | 7 | 160 | 10.5 | 西门大街67号 | 王廷芳 |
| 11 | 国槐 | Sophora japonica L. | 241 | 二级 | 8 | 180 | 6 | 省府后街35号 | 园林绿化中心 |
| 12 | 国槐 | Sophora japonica L. | 239 | 二级 | 8 | 350 | 5 | 黑墨胡同10号 | 园林绿化中心 |
| 13 | 国槐 | Sophora japonica L. | 241 | 二级 | 10 | 170 | 6 | 徐府街126号 | 吕运补 |
| 14 | 国槐 | Sophora japonica L. | 234 | 二级 | 5 | 140 | 5 | 三里堡112号 | 园林绿化中心 |
| 16 | 国槐 | Sophora japonica L. | 184 | 二级 | 8 | 160 | 7 | 南刘府胡同 | 园林绿化中心 |
| 17 | 国槐 | Sophora japonica L. | 175 | 二级 | 10 | 190 | 11 | 西小阁19号 | 张秀花 |
| 18 | 国槐 | Sophora japonica L. | 165 | 二级 | 12 | 160 | 11 | 省府后街23号 | 姚瑞名 |
| 19 | 国槐 | Sophora japonica L. | 164 | 二级 | 6 | 120 | 5.5 | 东棚板街24号 | 袁桂云 |
| 20 | 国槐 | Sophora japonica L. | 148 | 二级 | 8 | 160 | 6.5 | 旧房街17号 | 园林绿化中心 |
| 21 | 国槐 | Sophora japonica L. | 138 | 二级 | 6 | 160 | 5.5 | 龙亭960产业园区 | 园林绿化中心 |
| 22 | 国槐 | Sophora japonica L. | 138 | 二级 | 5 | 129 | 6.5 | 西小阁42号 | 园林绿化中心 |
| 24 | 国槐 | Sophora japonica L. | 141 | 二级 | 10 | 175 | 10 | 东棚板街53号 | 刘子健 |
| 26 | 侧柏 | Platycladus orientalis （L.) Franco | 325 | 一级 | 7 | 132 | 6 | 运管处家属院 | 运管处 |
| 27 | 侧柏 | Platycladus orientalis （L.) Franco | 325 | 一级 | 7 | 132 | 6 | 运管处家属院 | 运管处 |
| 34 | 石榴 | Punica granatum L. | 148 | 二级 | 4 |  | 4 | 财政厅东街6号 | 付葆琪 |
| 35 | 石榴 | Punica granatum L. | 143 | 二级 | 8 |  | 4 | 东棚板街39号 | 田德宽 |
| 36 | 石榴 | Punica granatum L. | 143 | 二级 | 8 |  | 4 | 东棚板街39号 | 田德宽 |
| 38 | 石榴 | Punica granatum L. | 138 | 二级 | 5 |  | 5 | 环城三期 | 园林绿化中心 |
| 39 | 皂角 | Gleditsia sinensis Lam. | 138 | 二级 | 15 | 150 | 10 | 寺后街中段路北 | 园林绿化中心 |
| 59 | 皂角 | Gleditsia sinensis Lam. | 125 | 二级 | 14 | 178 | 7.15 | 西大寺 | 西大寺 |
| 60 | 皂角 | Gleditsia sinensis Lam. | 125 | 二级 | 9.5 | 196 | 8.56 | 西大寺 | 西大寺 |

| 开封市古树后备资源（绿化中心辖区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 树种名称 | 拉丁名 | 科 | 属 | 树龄（年） | 胸围 （厘米) | 冠幅（米） | 管护单位 | 保护等级 |
| HB071 | 皂角 | Gleditsia japonica | 豆科 | 皂角属 | 85 | 51 | 3 | 国家粮食四库 | 后备资源 |
| HB072 | 白石榴 | Root of White pomegranate | 石榴科 | 石榴属 | 85 | 22 |  | 双井街18号 | 后备资源 |
| HB073 | 国槐 | Sophora japonica Linn. | 豆科 | 槐属 | 85 | 61 | 4 | 黑墨胡同 | 后备资源 |
| HB074 | 美国核桃 | Carya illinoensis K.Koch | 胡桃科 | 山核桃属 | 55 | 37.5 | 3 | 徐府街131号 | 后备资源 |
| HB075 | 皂角 | Gleditsia japonica | 豆科 | 皂角属 | 55 | 48 | 4 | 迎宾路北延中段 | 后备资源 |
| HB076 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 豆科 | 刺槐属 | 85 | 46 | 5 | 成功街32号 | 后备资源 |
| HB077 | 国槐 | Sophora japonica Linn. | 豆科 | 槐属 | 85 | 50 | 6 | 南仁义胡同1号 | 后备资源 |
| HB078 | 国槐 | Sophora japonica Linn. | 豆科 | 槐属 | 85 | 47.5 | 4 | 宝华街1号 | 后备资源 |

附件:3.2024-2025年开封市园林绿化中心绿地养护考核办法

2024-2025年开封市园林绿化中心绿地养护考核办法

我中心依据《河南省城市绿地养护标准》（DBJ41/T172- 2017，下同）、《开封市城市绿化条例》，结合单位工作实际情况，对原考核办法进行了修订，制定了《2024-2025年开封市园林绿化中心绿地养护考核办法》，经中心办公会会议讨论通过，本办法适用于2024年-2025年养护期。

一、考核对象

承担单位绿化养护任务的养护公司。

二、考核范围

本办法适用于单位管辖的道路、公园、设施和绿地。

三、考核方式

（一）考核采取养护公司上报数据、业务科室考核数据、考核部门考核数据、数字化平台案件处理情况、领导评价及公众媒体督办相结合的方式。

（二）养护公司考核为月度考核，每月10日汇总上月考核分值。

（三）养护公司数据

考核要求：

- 1.养护公司依据《河南省城市绿地养护标准》，通过智慧园林APP，对管辖道路、绿地、设施和公园等养护地块进行每日全覆盖巡查，并对所管辖地块发生的问题进行上报。系统于月末自动统计养护公司上报数量。

- 2.养护公司依据每日实际发生的工作内容，通过智慧园林APP进行日上报，业务科室进行审核。

3.养护公司对发现的问题进行分析，形成周、月工作计划，工作计划及完成情况记录一并报业务科室审核。

依据《开封市园林绿化中心关于养护公司养护记录上报标准及评分实施细则》（详见附件一）。

（三）业务科室

- 1.周巡查数据

考核要求：业务科室依据《河南省城市绿地养护标准》，通过智慧园林APP，对管辖道路、绿地和公园等养护地块进行每周全覆盖巡查，发现问题反馈至该地块责任养护公司进行整改。系统于月末自动统计月巡查问题数量、结案率、超期案件数量等数据，即为业务科室巡查数据。

依据《开封市园林绿化中心绿地养护巡查考核评分细则》（详见附件二）。

- 2.人员及设备管理数据

- 考核要求：业务科室依据《开封市园林绿化中心园林绿化养护劳务项目合同》及《开封市园林绿化中心车辆管理办法》对养护公司应配备的人员及设备进行评价，形成月度设备评价数据。

- 依据《开封市园林绿化中心绿地养护人员及设备管理评价细则》（详见附件三）。

- 3、安全生产月度检查数据

- 考核要求：依据开封市园林绿化中心安全生产检查评比方案，每月统一对各养护公司的安全工作进行检查评价，形成月度数据。

- 依据《开封市园林绿化中心安全检查评比方案》（详见附件四）。

- 4、主观评价数据

- 考核要求：业务科室依据周、月安排的工作内容，对所管辖的每个地块进行观感评价，月末前形成地块评价数据。

- 依据《开封市园林绿化中心业务科室主观评价细则》（详见附件五）。

- 5、病虫害防治数据

- 考核要求：依据周、月度防治计划及养护公司防治计划，重点对病虫害防治结果进行评价，月末前形成病虫害评价数据。

- 依据《开封市园林绿化中心病虫害防治评价细则》（详见附件六）。

（五）考核部门考核数据

考核要求：考核部门依据《河南省城市绿地养护标准》通过智慧园林APP，对单位所管辖道路、绿地、设施和公园等养护地块进行全覆盖考核。重点考核当月工作计划内容。发现问题反馈至责任养护公司，直接记录，系统于月末自动统计本月考核数据，即为考核部门考核数据。

依据《开封市园林绿化中心绿地养护巡查考核评分细则》执行（详见附件二）。

（六）中心数字化平台

考核要求：依据数字化案件评分评价养护公司数字化案件处理情况，包括按期结案率、超期案件数量、二次派遣案件数量、反复发生案件数量、专项督办案件数量。中心数字化平台于月末汇总本月数字化案件考核数据，并提供养护公司数据至考核部门，由考核部门负责将数据录入智慧园林绩效考核系统。

依据《开封市园林绿化中心数字化案件考评方案》（详见附件七）。

（七）领导评价

考核要求：依据业务科室主管领导对各养护公司当月的评价分值计入各养护公司当月成绩，满分5分。

- 公众媒体督办

考核要求：公众媒体督办分为批评及表扬两部分，起评分3分，满分5分。

- 依据《开封市园林绿化中心公众媒体评价细则》（详见附件八）

四、计分办法

（一）考核分值为百分制。考核部门依据养护公司日上报、业务科室周巡查和考核部门月考核的分值，汇总市智慧城管监督指挥中心平台及公众媒体分值形成养护公司月度绩效基础成绩分值。

（二）养护公司月度绩效评价分值组成

| 养护公司月度绩效考核成绩分值（100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务科室（55分） |  |  |  |  |  |  | 考核部门 （35分） |  | 领导 评价 （5分） | 公众媒体督办（5分） |
| 养护公司日上报 （5分） | 周、月工作计划上报（5分） | 业务科室考 （20分） | 安全生产检查情况（5分） | 养护人员及设备管理（10分） | 业务科室主观评价（5分） | 病虫害防治情况（5分） | 考核部门考核（25分） | 中心数字化平台 （10分） |  |  |

（三）其他直接扣分、加分事项及标准（由各主管科室及考核部门在月度总成绩扣除）

1.主管领导、中心领导及局领导等督导的案件。发生督办案件直接由总成绩扣除1分/次；在规定时间未整改完毕的，再从总成绩扣除1分；超出规定时间的，中心下达书面通知，仍不按通知规定时间整改的，中心选取第三方进行实施，整改费用从养护费用中扣除；情节严重的，解除劳务合同。

2.养护公司人员需24小时保持通信畅通，半小时内联系不上或不能按照指令在半小时内到达养护现场的，扣1分/次。

3.中心及上级部门下达的各项临时性任务和指令性工作，未在规定时间内完成的、不及时安排或草率处理、敷衍了事的，扣1分/次。超出规定时间的，中心下达书面通知，仍不按通知规定时间整改的，中心选取第三方进行实施，整改费用从养护费用中扣除；情节严重的，解除劳务合同。

4.养护期间若发生安全事故，养护公司必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护公司承担，并扣除2分/次。

5.养护期间，若养护公司管理不善，导致管养绿地及设施被非法占用且对管养的苗木、设施等造成损害或丢失的，养护公司应在规定时间内恢复原状或赔偿损失，扣1分/次。超出规定恢复时间的，中心下达书面通知，仍不按通知规定时间整改的，中心选取第三方进行实施，整改费用从养护费用中扣除；情节严重的，解除劳务合同。

6.遇大风、暴雨等特殊天气、突发事件或临时迎检任务，养护公司应急抢险队员未按规定在岗待命的，未实行24小时巡查值班的，人员不在岗的，扣1分。抗灾抢险等各类突发事件处置不力的，扣3分/次。

7.遇大风、暴雨等特殊天气、突发事件或临时迎检任务，养护公司处置突出的，市级及以上的加3分、局级加1分。

8.养护公司要建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送中心备案。未按要求备案的扣1分/次。

养护管理期满，养护公司需将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给中心。不按要求移交，扣除末月养护费用。

- 养护公司应确保人员思想稳定，合同期间若发生养护人员上访闹事、堵门堵路，影响正常生产生活秩序。养护公司要及时进行处置，未及时处置的扣2分/次。越级上访闹事、堵门堵路，影响正常生产生活秩序。养护公司要及时进行处置，未及时处置的扣3分/次。造成恶劣影响的解除劳务合同。

- 依据月度考核成绩形成养护公司月度排名。养护公司排名第一名奖励5分、第二名奖励3分，同时需满足第一名超过75分。

五、养护费用计算

按照2024-2025年开封市园林绿化中心园林绿化养护管理项目中标单价计算养护费用。

并根据对养护公司月度综合考核得分，进行等级划分。

（一）月度绩效考核得分在95分以上（含95分），养护费用全额拨付。

（二）月度绩效考核以70分为基准值。得分在70分时，养护费用总额下调至50%。

（三）月度绩效考核0.1分为一个等级。例：以70分为基准，养护费用为50%。增加0.1分，养护费用上调0.2%，减少0.1分，养护费用下调0.2%。例如，月度绩效考核得分70.4分养护费用为50.8%，月度绩效考核得分69.5分养护费用为49%，以此类推。

（四）最终养护费用依据养护月历进行调整。每年1月份、2月份、11月份、12月份最终养护费用依据月度绩效考核得分，最终养护单价下调10%；每年3月份至10月份最终养护费用依据月度绩效考核得分，最终养护单价上调5%。例：3月份月度绩效考核得分78分，养护费用为66%，最终养护单价为5.98×66%×（1+5%）=4.14元；11月份月度绩效考核得分78分，养护费用为66%，最终养护单价为5.98×66%×（1-10%）=3.55元；

（六）月度成绩计小数点后一位，养护单价计小数点后两位（四舍五入）。

六、考评纪律

所有巡查考核人员必须严格遵守考评纪律，坚持公开、公平、公正的原则，考评时自觉做到七不准：不准参加被考评公司宴请，不准接受被考评公司赠送的钱物，不准打人情分，不准弄虚作假，不准犯自由主义，不准拉帮结派影响考评公正性。

本办法最终解释权归开封市园林绿化中心。

附件：

一、开封市园林绿化中心关于养护公司养护记录上报标准及评分实施细则

二、开封市园林绿化中心绿地养护巡查考核评分细则

三、开封市园林绿化中心绿地养护人员及设备管理评价细则

四、开封市园林绿化中心安全检查评价细则

五、开封市园林绿化中心业务科室主观评价细则

六、开封市园林绿化中心病虫害防治评价细则

七、开封市园林绿化中心数字化案件计分规则

八、开封市园林绿化中心公众媒体评价细则

附件一：

开封市园林绿化中心关于养护公司养护记录上报标准及评分实施细则

（10分）

养护公司上报要求

一、养护公司日上报

（一）养护公司人员通过智慧园林软件，对所管辖养护地块进行每日全覆盖上报。即：养护公司每天针对每个地块对“植物养护”、“植物保护”、“卫生清洁（养护废弃垃圾及设施不洁）”、“设施维护”、“巡查保护”五个工作板块的养护自查问题进行上报。

- 1.月度汇总时，按照每天自查缺少的地块数量进行汇总，并合并计算一个月内缺少的总数，作为绩效考核中日常养护上报项评分依据。

- 2.自查上报需填写完整，发现问题需要及时解决，记录数不少于1条（包括1条）；小于1条视为缺少上报，多出部分不记为有效部分。（再研究）

（二）养护公司每天针对每个地块对“植物养护”、“植物保护”、“卫生清洁（养护废弃垃圾及设施不洁）”、“设施维护”、“巡查保护”五个工作板块的具体养护工作记录进行上报。

二、养护公司日上报计分（5分）

- 1.自查需要每天全覆盖（含节假日）。缺少一天扣0.2分。

- 2.自查填写一切正常的地块，当巡查人员抽查发现问题时，扣0.2分/次。

- 3.日工作记录填写无记录的，扣0.5分/天。

- 4.日工作记录填写不完整，或与事实不符合的，扣0.2分/天。

三、养护公司周、月养护计划（5分）

养护公司依据每日巡查内容反馈及工作完成情况，形成下一步工作计划，最终生成每周、每月的工作计划及完成情况记录。内容应包括养护地块、养护内容、人员机械数量、安全生产措施、养护方案、计划工作周期等内容，以表格、照片等形式体现，报业务科室审核。

报送时间节点为每周五下午16：00点前。每月末前报送业务科室。上报格式以业务科室统一格式为准。

1.未按照上述时间节点要求按时报送工作计划的，扣0.5分/次。

2.上报周、月工作计划及完成情况记录格式及内容不符合要求的，且不按要求时间整改或拒不整改的扣分1分/次。

附件二：

开封市园林绿化中心绿地养护巡查考核评分细则（45分）

一、业务科室巡查要求（20分）

（一）业务科室周巡查

巡查人员通过智慧园林软件，对所管辖养护地块进行周全覆盖上报。即：每周针对每个地块对“植物养护”、“植物保护”、“卫生清洁（养护废弃垃圾及设施不洁）”、“设施维修”、“巡查保护”5个工作板块的巡查内容进行上报。

（二）业务科室计分细则

1、按照案件处置率计算

（结案数量/发现问题数量）*100*0.2=当月得分

A公司得分=A公司处置率*100*0.2

A公司处置率=A公司结案数量/A公司发现问题数量

例：当月发现问题300条、当月处置300条

当月得分=（300/300）*100*0.2=20

2、超期案件按照0.2分/件计算。

二、考核部门考核要求（25分）

（一）考核部门考核

考核人员通过智慧园林软件，对所管辖养护地块进行周全覆盖上报。即：每周针对每个地块对“植物养护”、“植物保护”、“卫生清洁（养护废弃垃圾及设施不洁）”、“设施维修”、“巡查保护”5个工作板块的巡查内容进行上报。

（二）考核部门计分细则

各标段考核系数依据绿地类型计算，不含分车隔离带道路系数为5，含分车隔离带道路系数为15，街旁绿地系数为5，公园绿地系数为20。

以五个包段总系数405为基准，各公司每考核发现1条问题分值为：

一包段（405/235）*0.1=0.17

二包段（405/270）*0.1=0.15

三包段（405/250）*0.1=0.16

四包段（405/405）*0.1=0.1

五包段（405/405）*0.1=0.1

[100-(发现问题数量*各公司1条分值)]*0.25=当月得分

例：二包段发现300条问题计算

二包段当月得分=[100-(300*0.15)]*0.25=13.8

三、巡查考核记录数量核算规则

1.每月4号统计上月巡查及考核数据。

2.当月如有养护公司提出地块需整改且方案经业务科室及考核部门确认后，在整改时限内该地块问题可不计入当月总成绩计算。

附件三：

开封市园林绿化中心绿地养护人员及设备管理评价细则

为了加强养护公司人员及机械设备的管理工作，有序开展养护工作，结合《劳务合同》，制定以下评价细则：

（一）养护公司人员评价细则（5分）

- 考核要求：

- 1.养护公司人员配备应满足投标时的响应文件。管理人员、技术人员需向中心登记备案，且每年调整数量不得超过总数量的10%。

- 2.合同签订后10个工作日内将管养人员、技术人员身份信息、资质证书报送中心备案，不按时备案的扣0.5分，中心通知后仍不按时备案的扣1.5分。

- 3.人员配备应符合投标响应文件要求：管理人员、技术人员不符合的扣0.5分/次；

- 4.人员配备应符合投标响应文件要求：养护作业人员数量低于投标响应文件人数90%的扣1分，每递减1%累计扣1分。

- 5.养护现场负责人需使用智慧园林APP每日打卡；

- 6.养护现场负责人开展工作拖拉，不能满足中心要求，扣1分/次。

- 7.养护作业人员上岗作业时必须穿戴“开封市园林绿化中心”标识统一制式的工作服；未按规定着装的，每人扣0.1分/次。

- 8.上班时间内聚集闲聊的，扣1分/次。

- 9.非上班时间穿工作服出入其他场所的，扣1分/次。

（二）机械设备评价细则（5分）

- 考核要求：养护公司需按养护绿地情况配备绿篱机、高枝剪、手剪、手锯、草坪修剪机、梳草机、草坪打孔机、打药机械等园林机械，机械情况、数量需报甲方相关业务科室负责人备案。

- 养护公司依据《开封市园林绿化中心车辆管理办法》的要求管理车辆。

1.绿篱机、高枝剪、手剪、手锯等作业设备配备数量不满足工作要求，且未每月报业务科室备案的，扣1分/次。

2.机械设备损坏，不及时维修、更换，影响养护作业的，扣1分/次。

3.机械燃油设备未按操作规程进行安全使用的扣1分/次；

4.燃油机械设备出现伤人等安全事故，造成1名人员受轻微伤害的安全事故，扣1分/次；造成2名以上及多名人员受轻微伤害的安全事故，扣3分/次；造成两名以上及多名人员受较重伤害的安全事故的，一次性扣5分。

5.未经中心批准，擅自将本合同内的机械设备调离合同养护范围外的，扣5分/次。

6.车辆设备安全管理依据《开封市园林绿化中心车辆维修强制保养规定》执行。

- （1）在检查中发现车辆轻微剐蹭扣0.5分/次，严重剐蹭扣1分/次，车辆发生轻微安全事故扣2分/次，较重安全事故扣3分/次，严重安全事故扣4分/次；出现致残、亡人等重大安全事故的，一次性扣5分；若车辆损坏隐瞒不报被发现的，不论车辆损坏轻重程度，一次性扣除5分。

- （2）车辆驾驶室内应当保持整洁，不得放置与工作无关的物品，并随车配备灭火器具。驾驶室物品混乱，操作台上放置打火机等易燃物品的，扣0.5分/次；发现车载灭火器缺失、过期、缺药的，扣0.5分/次。

- （3）绿化作业车辆绿化工作警示牌不可缺失，发现缺失的扣0.5分/次；因警示牌丢失发生车辆追尾，造成人员受伤的，一次性扣除5分。

- （4）每周五下午，养护单位负责组织养护车辆到中心指定地点参加安全检查，在车辆检查过程中发现安全隐患的，养护单位要立即对车辆进行维修；第二次检查隐患未整改的，扣0.5分/次；第三次检查安全隐患未整改的，扣1分/次，并对养护车辆进行停车处理。因隐患整改不及时，造成车辆损毁严重或对他人造成伤害的，一次性扣除5分。

- （5）在雨雪严寒天气下，车辆应当提前添加防冻液、抗凝剂，水车每天收车时，要清空水箱及阀门内的积水，因车辆未有效做好防冻措施，造成车辆损坏的扣1分/次。

- （6）夏季汛期暴雨天气，车辆驾驶员应当对易积水路段和地下涵洞绕道行驶，避免涉水行驶，如因人为操作不当，造成车辆电路、电机等配件进水损坏的扣2分/次；发动机进水损坏的，一次性扣除5分。

- （7）车辆发生安全事故后，根据交警部门的事故责任认定书，因为驾驶员操作不当，判定驾驶员为全责或负主要责任的，适用于以下情形：发生轻微碰撞、剐蹭对方车辆，未出现人员受伤的扣1分/次；对方车辆损坏严重、驾乘人员轻微受伤的扣2分/次；对方车辆损毁严重、驾乘人员受伤严重的扣3分/次；对方车辆损毁特别严重、出现较大的人员伤亡的，一次性扣除5分。

- 若事故责任认定驾驶员无责任或次要责任的，根据事故情况酌情处理。

- 附件：《开封市园林绿化中心车辆维修强制保养规定》

附件：

开封市园林绿化中心车辆维修强制保养规定

为保障开封市园林绿化中心养护车辆安全正常工作，有效杜绝“只使用不维修、只维修不保养”的积弊，延长车辆使用寿命，对车辆使用单位维修、保养承担费用的内容进行明确。具体内容如下：

- 一、各用车单位的客货车每6个月或5000公里进行一次强制保养。水车、打药车每3个月或3000公里进行一次强制保养。保养配件费用由开封市园林绿化中心承担，保养内容是：更换柴机油、空气滤芯、机油滤芯。柴油滤芯为一年一更换，开封市园林绿化中心租用城发集团的国六排量水车、打药车、客货车每半年保养一次。

- 二、各用车单位使用车辆的离合器、刹车片、制动系统、发动机系统、转向系统、齿轮传动系统、增压泵、修补更换轮胎、维护更换电瓶等维修费用由开封市园林绿化中心承担。

- 三、开封市园林绿化中心每半年对各用车单位的水车、打药车进行罐体外观、罐体内除锈防腐检查。根据使用情况，对需外观整形喷漆、罐体防腐的车辆，由车管人员通知用车单位自行维修。

- 四、各用车单位使用车辆的前脸、水箱、风扇电机、传感器、喷油头、喷漆、钣金、保险杠、防护栏、灯光、电路开关系统、全车打黄油、水管球头、阀门、水枪喷头、车辆保养及维修人工费用，由各用车单位承担。

- 五、因用车单位驾驶员操作不当，造成车辆故障损坏的，
（如夏季暴雨车辆强行涉水，造成发动机进水的；未及时打黄油造成车辆转向、传动系统损坏的等人为故障）车辆维修费用由用车单位承担。

六、若用车单位故障车辆维修责任不明确的，可以与开封市园林绿化中心领导进行协商解决。

- 七、车辆交强险费用由开封市园林绿化中心承担，第三方责任险由各用车单位自行购买。

- 八、每周五下午，开封市园林绿化中心车管人员对各用车单位车辆进行车辆安全检查，各用车单位驾驶员及时打扫车辆内外卫生，保持车辆外观整洁，驾驶中发现的故障问题立即上报给开封市园林绿化中心车管人员，车管人员会把车辆故障及卫生情况以信息的形式发送到车辆微信工作群内，各用车单位要根据车辆检查信息及时对故障车辆进行维修。

九、车辆保养维护必须在开封市园林绿化中心指定的政府采购中标的维修企业进行，由维修企业对车辆建立维修档案，开封市园林绿化中心定期派专人检查，一经发现用车单位有车辆不保养、故障不维修、带病上路的情况，开封市园林绿化中心有权无条件收回用车单位的车辆使用权。

十、此规定最终解释权为开封市园林绿化中心所有。

附件四：

开封市园林绿化中心安全检查评价细则（5分）

- 总体要求：

- 1.各养护公司每周对各自的管辖范围进行一次安全检查，每月要进行一次全面排查，发现隐患立即限期整改。

- 2.养护公司每月底将安全隐患排查治理工作台账发送到园林绿化中心安全工作群内，中心安全主管科室会采取专项检查和不定期抽查相结合的方式对养护公司的安全工作进行检查。

- 具体检查内容及评分标准如下：

- 一、作业现场安全

- 未在养护作业现场设置警戒线、警示墩、安全标识牌等警示标识的扣1分/次；因作业现场未设置警示标识造成人员受伤的扣3分/次。

- 二、特殊天气下作业安全

- 1.雨天、雪天、夜间作业时，无防护措施的扣1分/次。

- 2.夏季高温天气下没有合理安排错峰作业的扣1分/次。

- 3.防暑、急救药品未预备齐全的扣1分/次。

- 三、用电安全

- 1.在环城公园内、公厕管理间、办公场所内私拉乱扯电源的扣1分/次；

- 2.违规使用大功率电器的扣2分/次。

- 3.水井泵房及配电箱未及时上锁的扣1分/次。

- 4.发现线路接头裸露、浸水，未及时上报、整改的扣1分/次。因未及时上报、整改而导致人员触电的一次性扣5分。

- 四、公园绿地消防安全

- 1.公园绿地内，未及时修剪、清理干草枯枝的一次扣0.5分/次，因未及时修剪、清理干草枯枝引发火灾的，一次性扣5分。

- 2.环城公园管理间未放置灭火器具的扣2分/次；灭火器具损坏、欠压、药物过期的扣2分/次。

- 3.秋冬季，未及时对干旱草坪喷灌，保持湿润的扣1分/次；因草坪干燥发生火灾的扣3分/次。

- 4.节假日期间，未做好公园绿地防火管理，未劝阻游人在绿地内燃放烟花爆竹的扣1分/次，发生火灾事故的扣3分/次。

- 五、防溺水安全

- 1.防溺水安全警示牌损坏丢失的扣1分/次。

- 2.湖边游泳圈、救生衣、救援绳损坏丢失的扣1分/次。

- 3.有人员戏水游泳无人制止的扣1分/次；发生人员淹溺受到伤害的扣3分/次；造成人员溺水伤亡的一次性扣5分。

- 六、固定苗木设施、游园设施安全

- 1.新载树木支撑不牢固、损坏、丢失的扣1分/次，发现隐患未及时整改，导致树木倒伏砸伤行人、砸坏车辆的扣3分/次。

- 2.绿地内积雪未及时清除，游人滑倒受伤的扣1分/次。

- 3.绿地内设施损坏，未及时设置警示标识或无人看护的扣1分/次，未及时整改的扣1分/次；因安全隐患未及时整改，导致人员受伤的扣3分/次。

附件五：

开封市园林绿化中心业务科室主观评价细则

- 依据《开封市园林绿化中心绿地养护标准》，各养护地块巡查人员每周对各管辖地块养护情况打分，最终形成月度观感评价分值。

一、评价标准

- 观感项：苗木长势，树形优美，树冠丰满，无偏冠，无死苗，卫生保洁、无黄土裸露等内容。

- 例：养护公司周评价分值（5分）

| 二、养护公司月评价分值 - 8月16-8月22日 周地块评价分值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 养 护 公 司 | - 养 护 地 块 | - 评 价分 值 | - 考 核人 员 | - 备 注 | - 科 长 签 字 |
| - 1 | - A | - 中山路 | - 5 | - XXX | - 扣分原因 |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - A公司8.16-8.22周成绩 |  | - A公司周成绩=A公司地块总成绩/A公司地块数量 |  |  |  |  |

- A公司月评价分值=A公司8月周成绩总和/X周

- 例:A公司8月4周总成绩为16分

- A公司月度评价分值：16/4=4分

三、考评细则

- 1.色块、地被、草坪出现块状缺株，5平方米以上的每处扣0.1分。

- 2.养护道路、绿地范围内出现死株、缺株，在适当的季节应及时清除、补植，未按要求及时清除、补植的，每处扣0.1分；对已要求规定时间清除、更换的，超过规定时间仍不处理的，每处扣0.2分。

- 3.根据乔、灌木品种和习性进行修剪及抹芽，不及时修剪造成萌芽多、弱枝、病枝、枯枝残叶、折枝等,每路段扣0.5分；修剪不平整的，每路段扣0.5分；修剪后绿化垃圾清理不及时、不干净的,每处扣0.2分。

- 4.草坪修剪:草坪高度，冷季型夏季控制在8-10cm以内,暖季型控制在3-5cm,修剪后草屑应及时清理干净。凡草坪高度超过规定的,按路段每次扣0.5分；修剪不平整,边角有遗漏,每次扣0.2分；修剪后草屑有残留每次扣0.2分。

- 5.绿化带、树穴内基本无杂物，无大型野草、缠绕攀援杂草及杂树。明显有杂草、杂物的，每路段扣 0.2分；有大型野草、缠绕攀援杂草及杂树等，每路段扣0.5分。

- 6.不及时抗旱，造成苗木严重缺水，叶片枯萎，每路段每次扣0.5分；雨后排涝不及时，有超过10m²积水现象，每次扣0.5 分。

- 7.按中心要求按时完成树木涂白工作，无特殊原因，未按规定要求和时间完成涂白任务的，扣1分。

- 8.按中心要求做好冬春季补植苗木的品种、规格、数量的登统计工作，并上报补植计划，做好补植工作。统计数据不准确、不详实的，扣1分；未按要求上报补植计划的扣1分；未按要求和时间完成补植任务的，扣1分。

- 9.在绿地内发生毁绿占绿、私拉乱扯乱建、私设广告牌等行为，不能及时发现并制止的，每地块扣1.5分；制止后未及时恢复原状的，每地块扣1分。

- 10.树穴整理、土地平整、设施缺失损坏等其它日常绿化养护范围内，发生影响整体绿化效果未能及时整理的，每地块扣0.5分。

附件六：

开封市园林绿化中心病虫害防治评价细则

依据周、月度防治计划及养护公司防治计划，重点对病虫害防治结果进行评价，月末30日前形成病虫害评价数据。（总分5分）

一、评价标准

1.防治计划制定完成情况。

2.科学安全用药。

3.对发现问题及时整改。

二、评价细则：

1.养护公司需依据公司管辖面积合理配置人员，要求成立防治小组，不少于3-5人，并制定组长任负责人，未做好相关人员安排的，扣除相应分值(0.5分)。

2.防治小组人员需参加组织的培训,凡不参加或不按时参加的，每发生一次扣0.2分。

3.业务科室巡查考核时，防治小组人员不熟悉相关操作规程者，每发生一次扣0.2分。

4.用药人员领药时，应专人领药，若存在非专人领药的现象，每发生一次扣0.2分。

5.领药人员在领取药剂时，需按要求及时做好农药出库登记，凡不按要求登记者，每发生一次扣0.2分。

6.养护公司领取药剂后，应做到安全存储农药，若存在安全隐患，每发生一次扣1分。

7.养护公司用药后，需做好农药包装回收，若存在乱扔乱放，未按要求回收农药包装者，每发生一次扣1分。

8.养护公司需根据病虫害发生危害情况，制定相应的防治计划，并将防治计划报送至养管科，未制定防治计划或未报送者，每发生一次扣0.2分。

9.养护公司需按时完成制定的防治计划，未能按时完成者，每发生一次扣0.2分。

10.养护公司需及时上报防治进度，不能及时上报者，每发生一次扣 0.2分。

11.养护公司需根据防治情况做好防治记录，凡没有做好防治记录者，每发生一次扣0.2分。

12.养护公司应在防治过程中对新发现病虫害上报，以便业务科室掌握情况，及时做出调整，凡没有及时上报新的病虫害情况，导致病虫害危害严重者，每发生一次扣0.2分。

13.养护公司应及时将防治效果反馈至业务科室，以利于下一步工作计划，未能及时反馈者，每发生一次扣0.2分。

14.养护公司应保持防治的设备良好，凡恶意毁坏导致不能正常进行作业者，每发生一次扣1分。

15.养护期间未按照农药安全使用规定，若发生安全事故，养护公司必须及时处置，所发生费用和责任全部由养护公司承担。如因不按照安全操作规程造成人员事故的，一经发生扣除5分。

16.养护公司应根据业务科室安排，科学用药，不得擅自改变施药品种、浓度等，滥用药剂者，每发生一次扣0.5分。

17.养护公司应在防治过程中操作合理，凡存在操作不当者，每发生一次扣0.2分。

18.养护公司应按照《河南省城市绿地养护标准》(DBJ41/T172-2017)一级养护标准进行作业(乔木病虫害防治及时，生物防治率在60%以上，单株受害率在8%以内，受害株率在 3%以内;灌木，病虫害防控及时，无明显病症、害虫，单株受害率控制在3%以内;整形植物、草坪和地被植物,无明显的病虫危害症状，病虫危害率应控制在5%以下;)，在防治病虫害后如果效果不理想，二次防治后仍达不到要求的，视情节一次扣0.2分。

19.业务科室不定时进行巡查，发现问题后，养护公司应及时整改，存在不整改者或整改不合格者，每发生一次扣 0.2分。

评分表：

开封市园林绿化中心2024-2025年病虫害防治评分表

业务科室：               评价周期：              评价人：

| 养护公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价事项 | 评价内容 | 得分 | 扣分项 | 备注 |
| 病虫害防治 | 防治计划制定完成情况，科学安全用药，对发现问题及时整改（5分） |  |  |  |

附件七：

开封市园林绿化中心数字化案件案件计分规则

- 分值构成：（共计100分）

1.按期结案得分：占10分

2.超期案件得分：占30分

3.二次派遣得分：占30分

4.反复发生案件得分：占20分

5.专项督办案件得分：占10分

二、计分公式说明

A公司当月得分=（按期结案得分+超期得分+二次派遣得分+反复发生得分+专项督办得分）*0.1

1.按期结案得分：按期结案数/应结案件数*10

2.超期案件得分为每超一件扣3分，扣完为止。

3.二次派遣案件为每件扣5分，扣完为止。

4.反复发生案件定义为每条道路上，每块绿地一月内同类案件反复发生3次以上者，都视为反复发生案件第4次发生案件均要扣分，每件扣5分，扣完为止。

5.专项督办案件每件扣5分，扣完为止。

附件八：

开封市园林绿化中心公众媒体评价细则

公众媒体督办分为批评及表扬两部分，起评分3分，总分5分。

一、表扬

主要指围绕领导评价及主流媒体宣传。

媒体宣传要围绕养护公司承包的工作内容和范围，能突出展现我中心园林绿化养护管理的成绩及成果。拟发布的稿件实行备案制，养护公司需将拟发布稿件的名称、发布媒体、发布时间向综合办进行备案。

1.在国家级媒体、省级媒体、市级等主流媒体发布的稿件，分别加1.5、1、0.5分。

2.养护公司需每月上报本月获得的县处级以上领导的书面表扬情况，由综合办负责进行统计上报，获得县级领导表扬的，加0.5分；市厅级领导表扬的，加1分，主要领导表扬的，加1分。

二、批评

因养护公司养护管理不当，发生市长热线、城管热线、市民来电、新闻媒体曝光、领导督办（包括豫快办、局13710平台等）、领导批示等领导督办及媒体督办事件的，按以下分值执行：

1.发生新闻媒体曝光、市长热线、城管热线、市民来电的，分别扣0.3分。

2.发生领导督办（包括豫快办、局13710平台）、领导批示、网络舆情的，分别扣1分。

3.发生重大网络舆情（主要指市委网信办反馈问题）及重要领导督办的，每次扣2分。

该项分数不与考核办法中直接扣分、加分事项重复计分。

- 项目服务需求

一、项目概况

1、项目名称：开封市园林绿化中心2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目

2、包段划分：

第5包段：2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目5包段；

二、绿化养护管理要求

1、绿化养护管理要求：严格执行2024-2025年开封市园林绿化中心绿地养护考核办法及附件规定

2、其他要求：具体以合同约定为准

3、养护地点、范围及面积如下：

| 第5标段养护地点、范围及面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护地点 | 养护范围 | 面积（㎡） 以实际确认地块及面积为准 |
| 1 | 环城公园三期 | 迎宾门-大南门 | 53323 |
| 2 | 环城公园一期 | 三支局-迎宾门 | 40112 |
| 3 | 环城公园五期一段西 | 大南门-小南门 | 43837 |
| 4 | 环城公园五期一段东段 | 小南门-羊市桥 | 27718 |
| 5 | 大梁门四角绿地 | 大梁门内外 | 27184 |
| 6 | 向阳路与丁角街交叉口绿地3块 | 向阳路与丁角街交叉口 | 1953.8 |
|  | 橡胶厂绿地 | 西环路与向阳城路交叉口东北角 | 265 |
|  | 包公祠停车场绿地 | 包公祠对面 | 425 |
| 7 | 内顺城路（小西门-大南门）两侧绿地 | 小西门-大南门 | 21485.2 |
| 8 | 鼓楼区政府东绿地 | 鼓楼区政府东侧 | 245 |
|  | 朱雀苑绿地 | 中山路与包公湖南路交叉口西北角 | 6690 |
| 9 | 弓箭西街人行道两侧绿地 | 向阳路-大梁门 | 18457 |
| 10 | 淮河医院东侧绿地 | 迎宾桥桥北路西 | 602 |
| 11 | 夷山大街东西两侧绿地 | 晋安路-大梁路 | 4100 |
| 12 | 汉兴路绿地 | 黄河路-夷山大街 | 3665 |
| 13 | 宋城路绿地 | 金明大道-西环城路 | 4698.43 |
| 14 | 魏都路绿地建设工程 | 魏都路和中山路交叉口 | 5410.54 |
|  | 禹王台区政府门前绿地 | 禹王台区政府门前路东绿地 | 458 |
|  | 中山路南段绿地(包括纪念塔绿地） | 中山路南段 | 674 |
| 15 | 锦绣皇城人行道一侧绿地 | 小南门内十字路口-大南门 | 2470 |
| 16 | 小南门内侧绿地 | 小南门城墙内侧 | 1840 |
| 17 | 大兴街与西门大街交叉口两侧绿地 | 大兴街与西门大街交叉口两侧 | 1850.2 |
| 18 | 大兴街口袋公园 | 大兴街与西门大街交叉口东北角 | 5100 |
| 19 | 西门大街古槐树绿地（包括南侧北侧两块） | 西门大街路北古槐树北侧 | 182.4 |
| 20 | 西门大街 | 大梁门-中山路 | 10923 |
| 21 | 东西大街 | 中山路-解放路 | 6769 |
| 22 | 晋安路 | 夷山大街-西环路 | 9267 |
| 23 | 中山路 | 火车站-西门大街 | 17887 |
| 24 | 向阳路 | 西环路-包公湖西路 | 5085 |
| 25 | 滨河路 | 西环路-羊市桥 | 22929 |
| 26 | 内环东路一段 | 中山路-解放路 | 2693 |
| 27 | 迎宾路 | 省府西街-西门大街 | 5096 |
| 28 | 黄河大街二段 | 宋城路-大梁路 | 6660 |
| 29 | 夷山大街二段 | 宋城路-大梁路 | 12097 |
| 30 | 宋城路 | 金明大道-西环路 | 17130 |
| 31 | 汉兴路 | 夷山大街-西环路 | 5895 |
| 32 | 自由路西段 | 中山路-解放路 | 2160 |
| 33 | 鼓楼街 | 中山路-解放路 | 1230 |
| 34 | 书店街 | 鼓楼街-东西大街 | 1815 |
| 35 | 万善街 | 西司桥-西门大街 | 1890 |
| 36 | 西环路南段 | 宋城路-大梁路 | 9630 |
| 37 | 盛祥路 | 盛祥路 | 480 |
| 38 | 弓箭西街 | 向阳路-大梁门 | 3315 |
| 39 | 内顺城路（小西门-大南门） | 小西门-大南门 | 12765 |
| 40 | 丁角街 | 向阳路-包公湖西路 | 2010 |
| 41 | 省府街 | 西司桥-中山路 | 3135 |
| 42 | 包公湖西路 | 包公湖南路-西司广场 | 1290 |
| 43 | 包公湖南路 | 包公湖西路-中山路 | 3165 |
| 44 | 包公湖东路 | 包公湖南路-包公湖北路 | 45 |
| 45 | 包公湖北路 | 包公湖东路-西司桥 | 330 |
| 46 | 观前街 | 迎宾路-胜利市场 | 945 |
| 47 | 大纸坊街 | 胜利市场-中山路 | 1770 |
| 48 | 丁角街（医科所） | 立体绿化 | 3.75 |
| 49 | 西门大街（淮河医院北墙） | 立体绿化 | 11.25 |
| 50 | 黄河大街（医药大厦围墙） | 立体绿化 | 0 |
| 51 | 迎宾路（十三中） | 立体绿化 | 6.75 |
| 合计 |  |  | 441173.32 |

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）    （包段）

- 项目编号：

- 投 标 文 件

- 供应商：                   （单位电子章）

法定代表人：                           （电子签字）

- 年     月      日

- 一、投标函

致：         （采购人）

我方已仔细研究了           项目（项目编号：        ）        （包段）招标文件的全部内容，愿按照招标文件中的条款和要求提供产品和服务，并承诺以下内容：

- 愿意以投标总报价（大写）        （小写）      元。

- 服务期限：         年。

- 投标有效期：自投标截止之日起  60 日历天。

- 付款方式：  响应   招标文件要求。

- 5、服务质量：　            。

- 6、我方的澄清、说明或变更内容为响应文件的有效组成部分。响应文件正文内容与本函不一致的，以本函为准。

- 7、如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

- 8、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料真实准确，如发现提供虚假材料、串通投标、恶意质疑投诉和其他违法违规行为，在一年内不得在开封公共资源交易平台参加投标，若为成交人时成交无效，并承担相关责任和损失。

供应商：               （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：               （个人电子签章或签字）

联系方式：

年       月       日

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包段 |  |
| 供应商名称 |  |
| 供应商地址 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： （元） |
| 服务质量 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注 |  |

供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：                     （个人电子签章或签字）

日     期 ：  年   月   日

附件：报价明细表

报价明细表

| 序号 | 标段 | 面积（㎡） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第5包段：2024年-2025年开封市园林绿化中心绿化养护管理项目5包段 |  |  |  | 最终以实际确认地块及面积为准 |
| 投标总报价 |  |  | 人民币(大写): 人民币(小写): |  |  |

说明：1、单价为综合单价，包含服务费所需的一切费用。

- 所投价格含税。

- 小数点保留两位小数。

供应商：                                （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或个人电子签章）

年        月        日

- 三、法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：      性别：     年龄：   　  职务：      （身份证号：　　　　　　　　　 ）系           （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附：法定代表人身份证原件扫描件

供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：       （个人电子签章或签字）

日     期 ： 年   月   日

- 四、授权委托书

本人    　　（姓名） 系          （投标单位名称）的法定代表人。现委托   　　　　（姓名）作为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目编号：      ）      （包段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：　　　　　　　。

代理人无转委托权。

此处附：法定代表人身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：                     （个人电子签章或签字）

日     期 ：   年    月    日

- 五、供应商基本情况和资格证明材料

（一）、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 网 址 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金： |  |
| 开户银行 |  |  | 账号： |  |
| 核定的经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 附营业执照等原件扫描件

- （二）资格证明材料

供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

其中：《供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明》和《供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书》见参考格式。

- （1）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（参考格式）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司投标无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

承诺供应商：

时间：     年   月   日

注：供应商在参加政府采购活动前三年内，因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动期限届满，可以参加政府采购活动，但应在此处详细注明。

- （2）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（参考格式）

我单位承诺：

我们已认真阅读本项目采购文件，对照项目要求，具备履行采购项目合同必须的设备和专业技术能力，并按照采购文件要求提供相关证明材料。如我方中标、成交，保证能够优质高效完成本项目，如因设备和专业能力不足而影响项目质量和进度，我方愿接受采购人的处罚并承担与之有关的责任和损失。

特此承诺。

承诺供应商：

年  月  日

- 六 、服务方案

（格式自拟）

- 七、企业技术人员一览表

| 项目 | 姓 名 | 年龄 | 职务 | 证书编号 | 专业类别 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：表格可根据实际情况自行扩展及填写

供应商：              （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：                     （个人电子签章或签字）

日     期 ：   年    月    日

- 八、企业 2020年1月1日以来承接的类似绿化养护项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 采购单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：此表可根据实际需要自行增行和拉长加宽。

注：此表可根据实际需要自行扩展。

- 九、其他相关资料

（一）承诺书

1、我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供应商：           （企业电子签章）

法定代表人或授权代理人：    （个人电子签章或签字）

日     期 ： 年   月   日

2、其他资料

附 表

（一）《中小企业声明函》

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加      （单位名称）  的       （项目名称）         （包段）      采购活动服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：若投标人为非中小微企业单位，可不附此附表。

### （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的                    项目      （包段）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：若供应商为非残疾人福利性单位，可不附此附表。

### （三）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：若供应商为非监狱企业，可不附此附表。