辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理项目

招标文件

项目编号：汴金财招标采购-2025-21

采购人：开封市城乡一体化示范区城市管理局

采购代理机构：海天工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	5

第三章评标办法	21

评标办法前附表	21

第四章 政府采购合同(样本)	28

第五章 项目服务内容及要求	42

第六章投标文件格式	48

目录	49

一、投标函及开标一览表	50

二、法定代表人身份证明	52

注：附法定代表人身份证原件扫描件	52

三、法人授权委托书	53

四、技术部分	53

五、商务部分	55

六、资格审查资料	56

七、反商业贿赂承诺书	57

八、其他材料	58

# 第一章招标公告

辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理项目招标公告

项目概况 辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理项目 招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网 获取招标文件，并于2025年06月25日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：汴金财招标采购-2025-21

2、项目名称：辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2128700.00元

最高限价：2128700.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴金财招标采购-2025-21-1 | 辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理项目 | 2128700.00 | 2128700.00 | 是 | 2128700.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、资金来源：财政资金

5.2、服务内容：辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理，绿化面积为339.684亩（226456㎡）；负责规定范围内浇水、施肥、除草、病虫害防治等绿化养护工作及应急迎检任务。

5.3、服务地点：采购（招标）人指定地点

5.4、服务期限：自合同签订之日起2年

5.5、质量要求：合格，符合国家现行验收标准

6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：详见招标文件

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条之规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度经审计的财务报告，新成立的公司时间不足一年的提供基本户银行出具的有效期内资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月1日以来任意1个月的依法缴纳税收的证明（缴费凭证）和依法缴纳社会保障资金的证明（缴费凭证），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、对于被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目投标。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn /）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /）】

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、直接管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

3.4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：2025年06月05日至2025年06月24日，每天上午00:01至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统下载招标文件。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn查看，请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。查询招标文件方式：潜在投标人、投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年06月25日09时30分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。（投标文件逾期未上传或未上传成功的，采购人不予受理）

五、开标时间及地点

1、时间：2025年06月25日09时30分（北京时间）

2、地点：开封市市民之家5楼西区开标室（地址：开封市郑开大道与三大街交叉口西北角开封市市民之家）。本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、招标文件获取方式，投标人凭 CA 密钥登录会员系统，按要求下载电子招标文件，投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

2、获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司 CA 密钥推送消息。

4、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传；

5、加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

6、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，超过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

7、监督部门：开封市新区财政局政府采购监督管理办公室

联系方式：0371-23859681。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息：

采购人：开封市城乡一体化示范区城市管理局

地 址：开封市汉兴路157号

联系人：李先生

联系方式：0371-23881399

2.采购代理机构信息

名称：海天工程咨询有限公司

地址：开封市郑开大道郑开印象城2号楼16层

联系人：袁先生

电话：18838193521

3.项目联系方式

项目联系人：袁先生

电　　 话：18838193521

# 第二章投标人须知

前附表

注：本投标人须知前附表内容与投标人须知正文内容不一致时以本前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购（招标）人 | 采购人：开封市城乡一体化示范区城市管理局 地 址：开封市汉兴路157号 联系人：李先生 联系方式：0371-23881399 |
| 1.1.3 | 采购（招标）代理机构 | 名称：海天工程咨询有限公司 地址：开封市郑开大道郑开印象城2号楼16层 联系人：袁先生 电话：18838193521 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 采购（招标）人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务内容 | 辛堤头城市综合体高压廊道绿化工程养护管理，绿化面积为339.684亩（226456㎡）；负责规定范围内浇水、施肥、除草、病虫害防治等绿化养护工作及应急迎检任务。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订之日起2年 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，符合国家现行验收标准 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告中二、申请人资格要求 注：供应商需对其提供的相关证件的真实性负责，提供虚假资料谋取中标的，一经核实，取消中标候选人资格，依据有关法律法规予以追究并处罚。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，各投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 经专家审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标： 1、无企业电子签章并无法定代表人个人电子签章的； 2、未按招标文件要求和“投标文件格式”的要求制作编制的；内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； 4、不按评标专家要求澄清、说明或补正的； 5、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 6、明显不符合项目服务内容及要求的； 7、投标文件附加有采购人不能接受的条件的； 8、供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 9、总报价超出投标最高限价或招标控制价的； 10、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 11、投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的； 12、未成功办理网上投标相关事宜供应商的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件、澄清、修改、答疑，在《开封市公共资源交易信息网》等网上发布。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的时间 | 投标截止时间10天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清和修改的时间 | 收到当日 |
| 3.2.1 | 报价范围 | 投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本服务内容等全部费用。 |
| 3.2.3 | 项目预算金额（招标控制价） | 招标控制价：大写：贰佰壹拾贰万捌仟柒佰元整；小写：2128700.00元 投标总报价不得超出招标控制价，否则按无效标处理。 |
| 3.2.4 | 报价币种 | 全部报价均应以人民币为计量货币，并以人民币进行结算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 不收取 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书；按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。 |
| 3.7.4 | 电子投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易信息网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2 | 递交投标文件 | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心交易平台运维电话联系，联系电话：0371-23859291 （2）投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟）内完成解密 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |
| 5.1 | 投标截止及开标时间、地点 | 投标截止及开标时间：2025年06月25日09时30分（北京时间） 开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、投标人应在规定的时间（自系统发起40分钟）内完成解密。 2、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 操作流程按开封市公共资源交易平台不见面开评系统操作手册 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个包段解密的投标文件不足三家时该包段不再继续进行。 3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购（招标）人代表1人，技术专家3人和经济专家1人组成评标专家确定方式：从省级相关专家库中抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标人公布媒介 | 《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》 |
| 7.3 | 中标通知书 | 中标人确定后，采购代理机构协同采购（招标）人和开封市公共资源交易中心向中标人发出《中标通知书》。 |
| 7.4 | 履约担保 | 不收取 |
| 7.5 | 签订合同 | 按《中标通知书》约定时间（无约定时，应在中标通知书发出时间30日内），根据招标文件和中标人的投标文件与采购（招标）人签订合同。 |
| 9.5 | 质疑、投诉 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定： 投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 监督单位：开封市新区财政局政府采购监督管理办公室 |  |
| 11.2 | 付款方式：中标方与采购（招标）人协商，按双方约定合同条款支付 |  |
| 11.3 | 支付标准：以中标方与采购（招标）人签定合同规定为准 |  |
| 11.4 | 招标代理服务费：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（服务费以项目预算金额为基数，100万以下（含100万元）*1.7%，100-500万（含500万元）*1.2%计取，由中标人在领取中标通知书前向代理公司支付。 |  |
| 11.5 | 解释权:构成本招标文件的各个组成部分应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、项目服务内容及要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购（招标）人或采购代理机构负责解释。 |  |
| 11.6 | 投标人承诺公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果，如造成不良后果投标人需自行承担。 |  |
| 11.7 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。具体划分标准详见“工信部联企业[2011]300号” |  |
| 11.8 | 同义词语：招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”“响应人”与“供应商”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同；“中标人”与“成交人”含意相同。 |  |
| 11.9 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，支持中小微企业参与； 2、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），支持监狱企业参与； 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），支持残疾人福利性单位企业参与； 4、所属行业：其他未列明行业 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。 |  |
| 注：各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目的采购（招标）人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目的采购（招标）代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目的项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目的服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源及比例和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 服务内容、服务期限、质量要求等

1.3.1 本招标项目的服务内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（所有证件以投标文件中原件扫描件为准）

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件详见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购（招标）人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.10 投标预备会（不召开）

1.11偏离

不允许，详见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）政府采购合同（样本）；

（5）项目服务内容及要求；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购（招标）人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以数据电文形式通过电子交易平台提出疑问，要求采购（招标）人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将以公告形式发出不再以书面形式单独发给所有已获取招标文件的供应商。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时关注相关媒体，查看澄清和修改。查阅公告后无需以书面形式回复通知采购（招标）人。

2.2.4 除非采购（招标）人认为确有必要答复，否则，采购（招标）人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式

3.2 投标总报价

3.2.1 报价范围：见投标人须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（招标文件另有要求的除外），本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购（招标）人设有项目预算金额（招标控制价）的，项目预算金额（招标控制价）在投标人须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，自投标截止之日起 60日历天（投标人承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购（招标）人以数据电文形式通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。

3.4 投标保证金（不收取）

3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中原件扫描件为准）

按投标人须知前附表中要求的投标人资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

注：本项目为资格后审，由采购（招标）人代表或代理机构人员进行资格性审查。

3.6 备选投标方案

按投标人须知前附规定不允许投标人递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购（招标）人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件服务期限、投标有效期、质量要求、项目服务内容及要求、服务内容等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人（供应商）须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）

4.2 投标文件的递交

4.2.1供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购（招标）人在投标人须知前附表规定的投标截止及开标时间和地点进行, 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表

5.3 开标异议

投标人在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购（招标）人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购（招标）人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购（招标）人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购（招标）人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购（招标）人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见第三章评标办法

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购（招标）人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标人公布

采购（招标）人在投标人须知前附表规定的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

在投标有效期内，采购（招标）人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。详见投标人须知前附表。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，采购（招标）人与中标人协商拟定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购（招标）人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购（招标）人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（投标人须知前附表另有规定者从其规定），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购（招标）人取消其中标资格，给采购（招标）人造成的损失的，中标人还应予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购（招标）人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和改变采购方式

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9. 纪律和监督

9.1 对采购（招标）人的纪律要求

采购（招标）人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购（招标）人串通投标，不得向采购（招标）人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

9.5 质疑、投诉

9.5.1投标人招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。对招标、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提出

9.5.2质疑投标人对采购（招标）人、采购代理机构的答复不满意或者采购（招标）人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.5.3根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：

投标人(供应商)向招标人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

9.5.4投标人(供应商)提出投诉的，应当先向采购（招标）人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人(供应商)对采购（招标）人、采购代理机构的答复不满意或者采购（招标）人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10. 关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的说明

10.1 含义

10.1.1中小企业。符合国务院有关部门制定的中小企业划型标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

10.1.2监狱企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，才可享受相关政策。
　　在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.3残疾人福利性单位。

10.1.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.1.3.2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款和招标文件规定追究法律责任。

10.1.3.3、在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业并适用其相关规定，提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

10.1.4 中标、成交结果公告同时公告其小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料及相关资料，接受社会监督。

10.2价格扣除

10.2.1供应商属于中小微企业，提供本企业的货物、工程或者服务，按要求出具《中小企业声明函》(如果提供其他中小企业制造的货物，则提供该制造企业出具的《中小企业声明函》)，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物、提供的工程或服务在评审时给予价格扣除。

10.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。

供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

10.3部分中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）

10.3.1工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

10.3.2信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
	10.3.3其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

10.3.4其他专业详见：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12.电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1初步评审 | 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 设备和专业技术能力 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 近三年，无重大违法记录 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 信用查询截图 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 全国企业信用信息查询 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合投标人须知前附表1.4.1的规定 |
|  | 2.1.2 | 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等证明文件一致 |
|  |  |  | 签字盖章的要求 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 服务地点 | 符合投标人须知前附表1.1.5的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表3.3.1的规定 |
|  |  |  | 投标总报价 | 符合投标人须知前附表3.2.3的规定 |
|  |  |  | 服务内容 | 符合投标人须知前附表1.3.1的规定 |
|  |  |  | 服务期限 | 符合投标人须知前附表1.3.2的规定 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合投标人须知前附表1.3.3的规定 |
| 注：①第一部分内容：包括资格评审、符合性评审及其他与初审有关的要求。 ②以上各项如有一项不合格按废标处理，不得进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |

本次招标采用综合评分法评标，评标因素和所占分值为：

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 投标报价：20分 综合实力：20分 服务方案：60分 |
| 2.2.2 | 投标报价 （20分） | - 1、价格分采用低价优先法计算，即满足项目需求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20 - （1）评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在合理的时间内作出书面说明，必要时提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，按无效投标处理。 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.3 综合 实力 （20分） | 企业业绩 10分 | 供应商自2022年1月1日以来承担过类似项目业绩的每项加2.5分，该项最高得10分。（须提供合同扫描件，以合同签订时间为准，未提供的不得分。） |
|  | - 服务承诺 - 10分 | - 为甲方排忧解难、配合采购人工作、主动协调周边关系、劳务纠纷调解。 - 保证不拖欠工人工资，不造成上访事件； - 承诺养护管理期间加强安全防护，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用； - 承诺中标后严格按照以上承诺执行，如违反上述承诺，接受业主及相关单位的处罚 - 根据以上内容进行打分 - （1）服务承诺全面、可行性强、详尽的，得10分； - （2）服务承诺较全面、可行性较强、较详尽的，得7分； - （3）服务承诺较全面、有可行性，得4分； - （4）服务承诺不全面、不可行、不详尽的，得1分。 （5）未提供的得0分。 |
| 2.2.4 服务 方案 （60分） | 养护重点、难点分析及对策 （10分） | - 1、养护重点、难点分析及对策; - （1）对本项目的重点及难点分析准确，全面且符合采购方实际需求，给出有效、有针对性的且易于落实到位的处理方法得10分； - （2）对本项目的重点及难点分析较准确，基本符合采购方实际需求，给出的处理方法不存在实施难度的得7分； - （3）对本项目的重点及难点分析基本准确，基本符合采购方实际需求，给出基本有效、基本有针对性的处理方法得4分； - （4）对本项目重点及难点分析不准确，不符合采购方实际需求，给出无效、无针对性的处理方法得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | 养护实施 方案 （10分） | - 养护实施方案（包括规定范围内浇水、施肥、除草、病虫害防治等绿化养护工作及应急迎检任务，以及上级交办的临时性工作等）； - （1）方案内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | - 服务方案 - （10分） | - 整体服务管理方案 (包括管理目标、管理模式、组织架构、工作计划、人员安排、服务流程等) - （1）服务方案内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）服务方案内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）服务方案内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）服务方案内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | - 安全、文明、防尘、环保管理方案与措施 - （10分） | - 安全、文明、防尘、环保管理方案与措施； - （1）方案措施内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案措施内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案措施内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案措施内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | 质量保证方案及措施 （10分） | - 根据供应商提供的质量保证方案及措施 - （1）方案措施内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案措施内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案措施内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案措施内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
|  | - 应急处理方案及措施 - （10分） | - 根据供应商提供的应急处理方案及措施（遇大风、暴雨等特殊天气或临时迎检任务等） - （1）方案措施内容完善、合理、得当、可行性强且易于落实到位的得10分； - （2）方案措施内容完善较合理、不存在实施难度的得7分； - （3）方案措施内容完善基本合理、存在可操作性得4分； - （4）方案措施内容考虑不周全且难以落实到位得1分； - （5）未提供的得0分。 |
| 1、供应商综合得分=投标报价+服务方案+综合实力 2、供应商的最终得分：所有评委计分结果的算术平均值，作为该供应商的最终得分。 3、本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标总报价由低到高顺序排列。评分总得分相同且投标总报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序确定中标候选人或者中标人。若三者均相同，则由评标委员会投票推荐。

2. 评审标准

2.1  初步评审标准

2.l.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 综合实力：见评标办法前附表；

（3）服务方案：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 综合实力：见评标办法前附表；

（3）服务方案：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.l款规定的标准对投标人进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的．其投标作废标处理：

(1)不满足第二章“投标人须知”规定任何一种情形的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标总报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章规定的评审因素和分值对投标报价评分计算出得分A；

(2)按本章规定的评审因素和分值对综合实力评分计算出得分B；

(3)按本章规定的评审因素和分值对服务方案评分计算出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。每个投标人的最终得分为所有评委打分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分四舍五入取至小数点后二位。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以以数据电文形式通过电子交易平台通知投标人所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标侯选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购（招标）人提交书面评标报告。

# 政府采购合同(样本)

- （供参考）

项目

绿化养护合同

甲   方：

乙   方：

经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绿化项目的养护事宜协商一致，订立本合同：

一、工作内容及要求

（一）工作内容

1、承包范围内绿化养护的全部内容。包含但不限于绿化部分垃圾清理、场地平整、修剪整形、浇水、施肥、松土、除草、病虫害防治、防风防汛、补植、移植、防人为损坏等，根据工作的实际需要，甲方可随时调整乙方的工作时间、岗位和地点，乙方须服从甲方的现场人员管理。

2、养护绿化面积约      平方米。具体养护范围以甲方移交的实际面积为准，实际面积由甲方委托的第三方单位进行测绘。

（二）工作要求，具体包含但不限于以下工作：

1、垃圾清理、场地平整、修剪整形、浇水、施肥、松土、除草、病虫害防治、防风防汛、补植、移植、防人为损坏等。

2、根据植物生态习性，合理修剪，留枝均匀，疏密合理，剪口平滑，保持树形整齐美观，枝繁叶茂，无枯枝落叶。

3、绿篱生长旺盛、修剪整齐、合理、无死株、缺档。

4、草坪生长繁茂、平整、无杂草，无裸露地面，无成片枯黄。根据草坪的生长状态做好施肥、灌溉工作。

5、花坛、草坪等绿地内保持无杂草生长，无杂藤攀援树木，无污物、垃圾等。

6、做好树木花草病虫危害防治工作，病虫害整体危害率小于5%，无药害现象。

- 7、无养护人员故意损害花草树木的情况。

- 8、基本无枯枝、死树。

9、做好养护范围内日常数字化案件的问题处理及结果反馈工作。

10、当年植树成活率达95%以上，保存率达90%以上，老树保存率达99.8%以上。

上述的绿化养护全部内容由乙方承担，具体工作要求按照甲方的绿化养护标准、养护考核管理办法和甲方现场管理人员的要求，工作过程中的相关一切责任由乙方自行承担。

- 签订合同价

合同价格                     。其组成包括但不限于人员劳务工资、机械费、燃油费、养护发生的水电费用、病虫害防治费用、化肥、垃圾处理、数字化案件处置、管理费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同期内的风险费用、办公水电费、前期物资购置费等为完成本项目工作内容所发生的一切费用。

三、合同期限

合同期限：    年，自    年   月   日起至   年   月   日止。本合同约定各单项工程养护时间自实际接收之日起算，养护期限不足一年的以实际养护期限时间计算为准。

- 四、双方权利和义务

- （一）甲方权利和义务

1、按合同约定向乙方支付养护费用。

2、甲方或甲方委托管理单位应向乙方提供养护范围内的地下管线（如有配套喷灌）及相关资料。

3、甲方或甲方委托管理单位将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、园林设施等及其他需要养护的设施列明范围或清单，双方进行现场确认。

4、甲方或甲方委托管理单位对乙方在业务工作中的问题给予积极地协助和指导。

5、甲方或甲方委托管理单位有权要求乙方做好配备专业管理人员，做好日常养护记录，建立和健全养护管理档案，有紧急情况随叫随到。

6、在合同履行期间，甲方或甲方委托管理单位负责对乙方养护质量进行检查。甲方或甲方委托管理单位依据《河南省城市绿地养护标准》《绿地养护管理标准》《考核管理办法》，对乙方作业任务进行日常巡查和月度养护考核，并公布考核结果。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证其具有本合同经营权限且合法有效。

2、乙方应配备足够的专业管理及养护人员，按照合同约定及甲方或甲方委托管理单位要求，做好养护资料记录、存档等工作。乙方应自行定期组织开展业务培训，不断提高作业水平和人员素质，树立良好形象。

3、乙方需服从甲方或甲方委托管理单位的管理和监督，严格按照《河南省城市绿地养护标准》《绿地养护管理标准》《考核管理办法》进行养护，确保养护质量。配合甲方或甲方委托管理单位参加的市、局及相关部门布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

- 4、在养护施工期间，乙方应做好安全保障工作。乙方应对工作人员加强安全教育管理，负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。在合同履行期间，乙方应确保现场养护人员及第三方的一切人身、财产安全，如发生违法违纪、安全责任事故或其他意外事故，责任均由乙方承担，并及时上报甲方或甲方委托管理单位。

5、乙方应统一着装，文明施工、合法作业，及时清理施工现场，做到工完场清。

6、乙方应及时支付工作人员的工资、办理各类保险等各项事宜。切实保障工作人员的合法权益，确保工作人员工作的积极性及管理养护的连续性。

7、乙方在合同履行期间必须保证养护范围内原有的植物和设施完好无损，因乙方管养不善或管理不当造成植物死亡、丢失或损坏的，应在甲方或甲方委托管理单位规定的时间内更换或补植。

8、乙方需按养护工作实际需要配备绿篱机、高枝剪、手剪、手锯、草坪修剪机、打药机械等园林机械，园林机械必须符合国家有关规定及要求。做好管理养护设备的日常维护保养、安全防护设施的设置维护。

9、乙方在合同履行期间不得以任何理由进行转包、分包。

10、在合同履行期间，乙方未经甲方允许不得非法使用或侵占养护场地及设施，乙方违反约定对养护的绿地、花草、树木、设施等造成损害的。

11、为保证绿化养护质量，养护工人数量最低不少于20人/日。

五、付款方式

1、绿化养护费每季度支付一次，支付金额以月度考核结果为准。付款前乙方需向甲方提供增值税专用发票，支付方式采用银行转账或银行承兑汇票。

2、因占用绿地（经审批）造成的养护面积减少或新接管的绿地养护造成的养护面积增加在次月核拨的养护经费中扣除或核增。

六、养护质量和考核

1、质量要求：合格，符合国家及地方现行验收标准。对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定。

2、养护考核

（1）乙方应认真按照《河南省城市绿地养护标准》《绿地养护管理标准》《考核管理办法》进行养护，随时接受甲方或甲方委托管理单位的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）甲方或甲方委托管理单位可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核（每月不少于一次），发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方或甲方委托管理单位可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准或拒不采取补救措施的，甲方或甲方委托管理单位可委托第三方进行补救，由乙方承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的时间、标准双方约定如下：甲方或甲方委托管理单位依据《考核管理办法》不定时对现场养护情况进行打分，根据考核评分结果支付相应的养护费。具体评比结果和支付标准如下：

按照日常养护检查考核要求对区域内养护工作进行考核,满分100分,根据考核中出现的问题采用扣分制度和直接处罚相结合(扣除分数上不封顶),每月得分85分以上则拨付当月全额养护费用,每月得分75分-85分（不含85分）则按当月养护承包费用的10%进行扣除；每月得分65分-75分（不含75分）则按当月养护承包费用的20%进行扣除；低于65分(不含65分)则按当月养护承包费用的30%进行扣除；连续3个月得分低于65分(不含65分)甲方则有权终止或解除养护合同，费用不予支付,如若在上级检查和接待活动出现养护工作重大失误由甲方研究另行处罚。

- 七、违约责任

1、养护过程中因乙方材料、技术原因、巡视不到位等引起的质量问题，乙方应尽快无偿修复，经甲方或甲方委托管理单位书面通知后拒不整改的，视为乙方违约，甲方或甲方委托管理单位可自行整改，费用由乙方承担，并对乙方处以1000元/次罚款；质量问题影响较大的，甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

2、乙方必须遵守双方约定，合理分配绿化养护工作，禁止聚众闹事、偷盗公物、违反管理规定等违法乱纪行为，如发生上述行为视为乙方违约，每出现一次违约行为，乙方应按照当月绿化养护费用20%向甲方支付违约金，情节严重的甲方有权解除合同。

3、在合同履行期间，乙方未经甲方允许不得非法使用或侵占养护场地及设施，乙方违反约定对养护的绿地、花草、树木、设施等造成损害的，视为乙方违约，乙方承担10000元/次的违约金，应在甲方或甲方委托管理单位要求的期限内恢复原状，经甲方或甲方委托管理单位催告仍未在期限内恢复原状，甲方有权解除合同，且乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

4、因乙方原因导致项目整体形象受到负面影响的，包括但不限于网络负面新闻、市长热线、未及时支付农民工工资造成不良影响、受到上级或相关部门或相关领导各种形式的批评等，甲方或甲方委托管理单位有权提出限期整改，逾期不整改，视为乙方违约，每发生一次，乙方应向甲方支付10万元/次的违约金，同时甲方有权解除合同。

5、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担，因此给甲方造成损失的，乙方承担全额赔偿责任，并向甲方支付10000元/次的违约金。

6、乙方未按本合同约定将各项信息、材料移交甲方或甲方委托管理单位备案的，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

7、合同履行期间，乙方私自转包、分包的，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

8、本合同履行期间乙方向甲方支付的赔偿金、违约金等，甲方有权从应支付乙方的养护费中扣除。

八、 双方负责人

甲方或甲方委托管理单位代表：

姓    名：       ；

职    务：  /  ；

联系电话：         ；

乙方负责人

姓    名：            ；

职    务： 项目负责人 ；

联系电话：           ；

九、不可抗力

合作履行期间因不可抗力（含各级政府和行业部门的行为及政策变化）导致合同不能履行或不能完全履行的，合同各方均不承担违约责任。

十：争议解决

双方因本合同的履行或与本合同有关的其他事项而发生的争议，应由双方友好协商解决。如协商不成或不愿协商，则任何一方有权将争议提交甲方所在地人民法院解决。

十一、附则

1、共同遵守国家有关法律法规及地方政府规章；如有和国家法律法规相抵触的条款，以法律法规为准。

2、《河南省城市绿地养护标准》《绿地养护管理标准》《考核管理办法》及相关规定，是本合同的组成部分。

3、合同期限届满，乙方应当按照甲方或甲方委托管理单位的要求在期满后的7日内向甲方或甲方委托管理单位指定的第三方予以移交，移交时应保证甲方或甲方委托管理单位所提供的设施处于正常的使用状态，如有损坏或故意毁损，应当予以修缮或赔偿，另外对管理养护移交时的状态，双方应当进行书面确认，因乙方原因，双方未进行书面确认的，视为养护不合格。因乙方违约，甲方或甲方委托管理单位解除合同的移交问题参照该款规定，移交的具体时间以甲方或甲方委托管理单位送达解除通知书之日次日计算。

4、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

5、本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

6、本合同未尽事宜，应由合同双方协商共同达成书面协议。

（以下无正文）

甲  方： （盖章）               乙  方： （盖章）

法定代表人或                    法定代表人或

委托代理人：（签字）            委托代理人：（签字）

签订日期：    年    月    日

附件1：

绿地养护管理标准

一、工作职责：绿化养护管理工作实行责任制

1、熟知各养护区域种植花草树木的名称、生长特性和养护管理程序。

2、负责绿化养护区域内绿植的定期施肥、浇水、除草，并及时修枝整形，补栽补种和草坪管理，掌握植物病虫害的防治方法。

3、熟悉使用园林养护机械的操作方法和使用规程。

4、严格遵守甲方的各项规章制度，服从工作安排，遵守日常。

二、绿植修整标准

1、乔木：

（1）树木生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观，主侧枝分布均匀，通风透光良好，无枯枝挂树。树体无倾斜现象，树基无新发冗枝，修剪科学合理。道路两侧树木高度相近，修剪造型美观，不得妨碍行人、车辆通过和影响视线，树穴内部无垃圾。

（2）乔木和小乔木需对病虫害现象观察仔细、全面，控制及时有效，用药科学，不得有大规模虫蛀、病害落叶、枯黄萎蔫、死亡等现象。

2、灌木：植株生长旺盛，枝叶繁茂、整齐一致。区域轮廓清晰，植株行距均匀。无黄叶焦叶卷叶，无枯死衰败苗木，无明显病虫害发生。根据其生物特性进行修剪造型，达到清晰美观、三面平整，无断层现象。

3、地被植物：

（1）草坪：植物生长整齐，长势旺盛，色泽均匀，无杂草、无疯长现象。修剪均匀整齐（根据情况高度3CM左右），草坪边缘打切整齐，及时清除草屑。

（2）地被作物：植株生长旺盛，叶色正常，开花繁盛，植株行距均匀，高低整齐，绿地内无杂草。需及时浇水，适时、适量、适法施肥。病虫害防治及时有效，无药害发生。

三、浇水

1、对植被、树木要适时适量浇水，保证水分满足多种植被的生长需要，无因干早而造成植物枯萎旱死情况。

2、浇水前应将草坪上、花坛中、绿篱中的杂物捡拾干净，地块内的多种标牌擦拭干净。

3、使用喷头浇水时，要随时观察喷淋情况，调整喷头扬程，不得将水喷洒到道路和建筑物上，使用软管浇水时，应注意不得使水漫流到道路等地方。

4、不论何种方式浇水，必须做到人走水停，节约用水。

5、各种喷头要在当日浇完水后或下班时全部摘下，软管要倒净管中存水(上午、下午下班时均应倒净)，并盘卷整齐。对朝下的喷头、软管要妥善存放，以防损坏和丢失。

四、施肥

1、对生长不旺的植被、植物、树木要适时适量施肥增壮。各种植被施肥以化肥为主，植物以有机肥为主；

2、对一次播撒后剩余的肥料，要重新包装捆扎好，以备下次使用；

3、对肥料用完后的各类包装物，不得随地丢弃，要在施肥结束后，捡拾整理后扔进附近垃圾箱内。

五、灭虫

1、经常观察植被、植物的生长情况，掌握多种病、虫害的发生规律，在病、虫害易发和高发期前，普遍施药预防一旦发现病，虫害，要立即施药杀灭，勿使其蔓延泛滥。

2、对用完后的农药空瓶和直接接触药物的其它包装物，不得随地丢弃，要在施药后及时收拢，妥善处置，集中处理。

3、对施药后的地块，要及时树立警示标志，以防发生农药中毒事故。

4、喷酒农药时，要做好个人的防护工作，以防农药中毒。

六、补栽、补种

1、对死伤绿篱及花坛缺口进行补栽修复时，新种的苗木要重点养护，以保证成活，对补栽时散落在草坪、道路上的土块要及时清理打扫干净。

2、栽草时要分簇、疏密得当，埋好压实，种草时要用细沙拌籽，撒播均匀。对补栽的新草要重点养护，保证成活，对补种的地块要采用喷淋浇水，保持土地湿润，保证出苗齐整。

七、除草

及时清除草坪、花坛中和绿篱、树木下的多种杂草，做到无明显杂草生长。除草时，将拔、锄下的杂草随手清理干净，装入随身携带的容器内，倒到附近垃圾箱内或指定地点，不得在地块内堆积存放。

八、死伤植物处理

1、对绿筒、花坛中枯死的棵株要及时挖除，对因人为跨越踩踏、车辆碾轧、施工等多种原因造成的倒伏，要及时进行梳理扶正，对损毁严重的也要挖除，对挖下的死株和折断的枝叶要及时清理干净；

2、对多种树木树干上和树下冒出的杂乱丛生的枝条，对因遇风、病虫害和人为造成的枝叶枯死、折断和低垂倒生影响道路行车、行人的枝条，要及时进行剪除清理，对整株枯死的要及时挖掉，挖下的枯树和剪除清理下的枝叶要及时运出地块；

3、对挖掉的枯树需要种补栽的要进行补栽，不补栽的要及时将树坑填平，将散落在树坑周围的土块清理干净，并采用水灌法将填土压实整平；

4、对多地块草坪因人为踩踏，施工动土，病虫害等多种原因造成的枯死斑秃，视面积大小及时进行补栽、补种。无论栽、种都要先将土翻松整平，对施工回填的土方，亦要先灌水压实整平后方可栽种。

九、工作时间

养护正常工作时间为每天八小时，高温或严寒等特殊季节确需调整工作时间，由项目负责人向招标人主管领导提出申请并经同意后，方可调整工作时间。

十、综合管理

1、项目负责人负责做好日常养护记录，建立和健全养护管理档案，有紧急情况随叫随到。

2、原则上不安排加班加点，但由于特殊紧急状况确实需要加班加点的，需无条件服从执行。

附件2：

考核管理办法

一、指导思想

为保证工作顺利进行,进一步加强区域内养护管理，全面提升园林养护水平,根据养护工作相关标准的要求,结合工作实际制订本办法。

- 二、考核时间

- 发包人将在养护期内对承包人开展月度考核工作，时间以发包人具体考核时间为准。

三、考核细则

按照日常养护检查考核要求对区域内养护工作进行考核,满分100分,根据考核中出现的问题采用扣分制度和直接处罚相结合(扣除分数上不封顶),每月得分85分以上则拨付当月全额养护费用,每月得分75分-85分（不含85分）则按当月养护承包费用的10%进行扣除；每月得分65分-75分（不含75分）则按当月养护承包费用的20%进行扣除；低于65分(不含65分)则按当月养护承包费用的30%进行扣除；连续3个月得分低于65分(不含65分)甲方则有权终止或解除养护合同，费用不予支付,如若在上级检查和接待活动出现养护工作重大失误由甲方研究另行处罚。

四、实施时间

本管理考核办法自承包人养护工作接收之时开始执行，本考核办法中未提及的其他养护问题,由甲方研究后决定。

五、养护工作日常检查、考核要求

1、修剪(15分)

①草坪修剪不及时，草坪生长过高、抽穗，草坪内每平方米有3-5株杂草，有突出裸露地面，枯草面积清理不及时，扣1-4分；

②绿篱、模纹色块的修剪上面不平、侧面不平、角棱不直、突出枝超过5cm，扣1-7分；

③乔灌木修剪整形不及时，存在着断枝、残枝，主杆抹芽不及时，扣1-4分。

2、除草(15分)

①树、空地或绿地角边有杂草，发现1处，扣1分，扣完为止；

②模纹色块、绿篱及其他小花灌木下有杂草，清除不及时的，所辖绿地内有高于15cm以上杂草的，发现1处，扣1分，扣完为止。

3、浇水施肥及防排(10分)

①浇水、施肥不及时造成植物生长不良或死亡的，扣1-5分；

②绿地、草坪内防涝排措施不力，造成苗木倒伏不及时扶正或因沤、淹导致死亡的，扣1-5分。

4、绿化卫生管理(10分）

绿地、绿带、广场、节点绿化垃圾随产随清、并全日养护，确保无堆积物、无污泥积水、无乔灌树枝倒挂；

①有明显堆积物、果皮纸屑、树挂等废弃物的，扣1-5分；

②有污泥积水、绿化垃圾清运处理不及时、园林器材摆放凌乱的，扣1-5分。

5、病虫害防治(10分)

绿地、绿带、广场、节点等区域内的各类绿化苗木，要根据植物生长习性及季节不同加强防治；

①出现病虫害后，未发现或发现后不及时处理、上报的，扣1-2分；

②病虫害防治措施不力、导致有明显危害症状的，扣1-2分；

- ③防治用药不当，造成不良影响的，扣1-2分；

- ④病虫害防治不力造成苗木、草坪大面积蔓延或死亡的，扣1-4分。

6、园林设施维护及人员管理(25分)

①园林绿化配套设施因损坏不及时上报并维护的，扣1-5分；

②浇水排灌设施存在“跑、冒、滴、漏”现象未发现或发现后不及时维修的，扣1-5分；

③管护人员要听从安排、尽职尽责，养护工人不按规定时间上班,迟到、发现无故不在岗在位，扣1-5分；

④工作期间扎堆闲聊、下棋、打牌，或干与工作无关的事情，不遵守区域内其他制度扣1-5分；

⑤绿化养护工人数量不满足实际养护需求，且拒不整改的，视情况扣1-5分；

- ⑥与管理人员发生冲突的视情节严重性由甲方研究处理；

⑦出现养护问题被上级领导批评或督查。被市级领导批评的，被省级领导批评的，被国家领导批评的，视情节严重性由甲方研究处理。

7、绿化环境监察及其他(15分)

①发现擅自移栽、折、砍伐树木、摘花采、车辆乱停乱放、乱堆乱建、乱扯乱挂、倾倒垃圾污水、践绿地现象扣1-3分；

②安全措施不力，出现机械、人员事故的，扣1-5分，并追究相关责任；

③受到政府热线、新闻媒体曝光、游客举报等对绿化管理的投诉，扣1-3分；

④未及时完成区域内统一安排的其他工作，扣1-2分；

⑤及时处理养护区域内的数字化案件，每次未按规定时间处理完成扣1分；

⑥养护人员要求统一着装，干净整洁，养护人员不按规定着装,每人次扣1分。

六、其他

- 本办法的最终解释权归发包人所有。

- 养护考核评分

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 考核时间 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 考核 评分 |
| 1 | 修剪 （15分） | ①草坪修剪不及时，草坪生长过高、抽穗，草坪内每平方米有3-5株杂草，有突出裸露地面，枯草面积清理不及时，扣1-4分； |  |  |
|  |  | ②绿篱、模纹色块的修剪上面不平、侧面不平、角棱不直、突出枝超过5cm，扣1-7分； |  |  |
|  |  | ③乔灌木修剪整形不及时，存在着断枝、残枝，主杆抹芽不及时，扣1-4分。 |  |  |
| 2 | 除草 （15分） | ①树、空地或绿地角边有杂草，发现1处，扣1分，扣完为止； |  |  |
|  |  | ②模纹色块、绿篱及其他小花灌木下有杂草，清除不及时的，所辖绿地内有高于15cm以上杂草的，发现1处，扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 浇水施肥及防排 （10分） | ①浇水、施肥不及时造成植物生长不良或死亡的，扣1-5分； |  |  |
|  |  | ②绿地、草坪内防涝排措施不力，造成苗木倒伏不及时扶正或因沤、淹导致死亡的，扣1-5分。 |  |  |
| 4 | 绿化卫生管理(10分） | 绿地、绿带、广场、节点绿化垃圾随产随清、并全日养护，确保无堆积物、无污泥积水、无乔灌树枝倒挂； | ①有明显堆积物、果皮纸屑、树挂等废弃物的，扣1-5分； |  |
|  |  |  | ②有污泥积水、绿化垃圾清运处理不及时、园林器材摆放凌乱的，扣1-5分。 |  |
| 5 | 病虫害防治(10分) | 绿地、绿带、广场、节点等区域内的各类绿化苗木，要根据植物生长习性及季节不同加强防治； | ①出现病虫害后，未发现或发现后不及时处理、上报的，扣1-2分； |  |
|  |  |  | ②病虫害防治措施不力、导致有明显危害症状的，扣1-2分； |  |
|  |  |  | - ③防治用药不当，造成不良影响的，扣1-2分； |  |
|  |  |  | - ④病虫害防治不力造成苗木、草坪大面积蔓延或死亡的，扣1-4分。 |  |
| 6 | 园林设施维护及人员管理(25分) | ①园林绿化配套设施因损坏不及时上报并维护的，扣1-5分； |  |  |
|  |  | ②浇水排灌设施存在“跑、冒、滴、漏”现象未发现或发现后不及时维修的，扣1-5分； |  |  |
|  |  | ③管护人员要听从安排、尽职尽责，养护工人不按规定时间上班,迟到、发现无故不在岗在位，扣1-5分； |  |  |
|  |  | ④工作期间扎堆闲聊、下棋、打牌，或干与工作无关的事情，不遵守区域内其他制度扣1-5分； |  |  |
|  |  | - ⑤绿化养护工人数量不满足实际养护需求，且拒不整改的，视情况扣1-5分； |  |  |
|  |  | ⑥与管理人员发生冲突的视情节严重性由甲方研究处理； |  |  |
|  |  | - ⑦出现养护问题被上级领导批评或督查。被市级领导批评的，被省级领导批评的，被国家领导批评的，视情节严重性由甲方研究处理。 |  |  |
| 7 | 绿化环境监察及其他(15分) | ①发现擅自移栽、折、砍伐树木、摘花采、车辆乱停乱放、乱堆乱建、乱扯乱挂、倾倒垃圾污水、践绿地现象扣1-3分； |  |  |
|  |  | ②安全措施不力，出现机械、人员事故的，扣1-5分，并追究相关责任； |  |  |
|  |  | ③受到政府热线、新闻媒体曝光、游客举报等对绿化管理的投诉，扣1-3分； |  |  |
|  |  | ④未及时完成区域内统一安排的其他工作，扣1-2分； |  |  |
|  |  | ⑤及时处理养护区域内的数字化案件，每次未按规定时间处理完成扣1分； |  |  |
|  |  | ⑥养护人员要求统一着装，干净整洁，养护人员不按规定着装,每人次扣1分。 |  |  |
| 评分合计 |  |  |  |  |
| 考核人员签字 |  | 年 月 日 |  |  |

（最终管理办法以采购人实施的最新制度为准）

# 第五章 项目服务内容及要求

根据工作的实际需要，采购人可随时调整投标人的工作时间、岗位和地点，投标人须服从采购人的现场人员管理。

绿化养护管理标准

一、工作职责：绿化养护管理工作实行责任制

1、熟知各养护区域种植花草树木的名称、生长特性和养护管理程序。

2、负责绿化养护区域内绿植的定期施肥、浇水、除草，并及时修枝整形，补栽补种和草坪管理，掌握植物病虫害的防治方法。

3、熟悉使用园林养护机械的操作方法和使用规程。

4、严格遵守甲方的各项规章制度，服从工作安排，遵守日常。

二、绿植修整标准

1、乔木：

（1）树木生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观，主侧枝分布均匀，通风透光良好，无枯枝挂树。树体无倾斜现象，树基无新发冗枝，修剪科学合理。道路两侧树木高度相近，修剪造型美观，不得妨碍行人、车辆通过和影响视线，树穴内部无垃圾。

（2）乔木和小乔木需对病虫害现象观察仔细、全面，控制及时有效，用药科学，不得有大规模虫蛀、病害落叶、枯黄萎蔫、死亡等现象。

2、灌木：植株生长旺盛，枝叶繁茂、整齐一致。区域轮廓清晰，植株行距均匀。无黄叶焦叶卷叶，无枯死衰败苗木，无明显病虫害发生。根据其生物特性进行修剪造型，达到清晰美观、三面平整，无断层现象。

3、地被植物：

（1）草坪：植物生长整齐，长势旺盛，色泽均匀，无杂草、无疯长现象。修剪均匀整齐（根据情况高度3CM左右），草坪边缘打切整齐，及时清除草屑。

（2）地被作物：植株生长旺盛，叶色正常，开花繁盛，植株行距均匀，高低整齐，绿地内无杂草。需及时浇水，适时、适量、适法施肥。病虫害防治及时有效，无药害发生。

三、浇水

1、对植被、树木要适时适量浇水，保证水分满足多种植被的生长需要，无因干早而造成植物枯萎旱死情况。

2、浇水前应将草坪上、花坛中、绿篱中的杂物捡拾干净，地块内的多种标牌擦拭干净。

3、使用喷头浇水时，要随时观察喷淋情况，调整喷头扬程，不得将水喷洒到道路和建筑物上，使用软管浇水时，应注意不得使水漫流到道路等地方。

4、不论何种方式浇水，必须做到人走水停，节约用水。

5、各种喷头要在当日浇完水后或下班时全部摘下，软管要倒净管中存水(上午、下午下班时均应倒净)，并盘卷整齐。对朝下的喷头、软管要妥善存放，以防损坏和丢失。

四、施肥

1、对生长不旺的植被、植物、树木要适时适量施肥增壮。各种植被施肥以化肥为主，植物以有机肥为主；

2、对一次播撒后剩余的肥料，要重新包装捆扎好，以备下次使用；

3、对肥料用完后的各类包装物，不得随地丢弃，要在施肥结束后，捡拾整理后扔进附近垃圾箱内。

五、灭虫

1、经常观察植被、植物的生长情况，掌握多种病、虫害的发生规律，在病、虫害易发和高发期前，普遍施药预防一旦发现病，虫害，要立即施药杀灭，勿使其蔓延泛滥。

2、对用完后的农药空瓶和直接接触药物的其它包装物，不得随地丢弃，要在施药后及时收拢，妥善处置，集中处理。

3、对施药后的地块，要及时树立警示标志，以防发生农药中毒事故。

4、喷酒农药时，要做好个人的防护工作，以防农药中毒。

六、补栽、补种

1、对死伤绿篱及花坛缺口进行补栽修复时，新种的苗木要重点养护，以保证成活，对补栽时散落在草坪、道路上的土块要及时清理打扫干净。

2、栽草时要分簇、疏密得当，埋好压实，种草时要用细沙拌籽，撒播均匀。对补栽的新草要重点养护，保证成活，对补种的地块要采用喷淋浇水，保持土地湿润，保证出苗齐整。

七、除草

及时清除草坪、花坛中和绿篱、树木下的多种杂草，做到无明显杂草生长。除草时，将拔、锄下的杂草随手清理干净，装入随身携带的容器内，倒到附近垃圾箱内或指定地点，不得在地块内堆积存放。

八、死伤植物处理

1、对绿筒、花坛中枯死的棵株要及时挖除，对因人为跨越踩踏、车辆碾轧、施工等多种原因造成的倒伏，要及时进行梳理扶正，对损毁严重的也要挖除，对挖下的死株和折断的枝叶要及时清理干净；

2、对多种树木树干上和树下冒出的杂乱丛生的枝条，对因遇风、病虫害和人为造成的枝叶枯死、折断和低垂倒生影响道路行车、行人的枝条，要及时进行剪除清理，对整株枯死的要及时挖掉，挖下的枯树和剪除清理下的枝叶要及时运出地块；

3、对挖掉的枯树需要种补栽的要进行补栽，不补栽的要及时将树坑填平，将散落在树坑周围的土块清理干净，并采用水灌法将填土压实整平；

4、对多地块草坪因人为踩踏，施工动土，病虫害等多种原因造成的枯死斑秃，视面积大小及时进行补栽、补种。无论栽、种都要先将土翻松整平，对施工回填的土方，亦要先灌水压实整平后方可栽种。

九、工作时间

养护正常工作时间为每天八小时，高温或严寒等特殊季节确需调整工作时间，由项目负责人向招标人主管领导提出申请并经同意后，方可调整工作时间。

十、综合管理

1、项目负责人负责做好日常养护记录，建立和健全养护管理档案，有紧急情况随叫随到。

2、原则上不安排加班加点，但由于特殊紧急状况确实需要加班加点的，需无条件服从执行。

考核管理办法

一、指导思想

为保证工作顺利进行,进一步加强区域内养护管理，全面提升园林养护水平,根据养护工作相关标准的要求,结合工作实际制订本办法。

- 二、考核时间

- 发包人将在养护期内对承包人开展月度考核工作，时间以发包人具体考核时间为准。

三、考核细则

按照日常养护检查考核要求对区域内养护工作进行考核,满分100分,根据考核中出现的问题采用扣分制度和直接处罚相结合(扣除分数上不封顶),每月得分85分以上则拨付当月全额养护费用,每月得分75分-85分（不含85分）则按当月养护承包费用的10%进行扣除；每月得分65分-75分（不含75分）则按当月养护承包费用的20%进行扣除；低于65分(不含65分)则按当月养护承包费用的30%进行扣除；连续3个月得分低于65分(不含65分)甲方则有权终止或解除养护合同，费用不予支付,如若在上级检查和接待活动出现养护工作重大失误由甲方研究另行处罚。

四、实施时间

本管理考核办法自承包人养护工作接收之时开始执行，本考核办法中未提及的其他养护问题,由甲方研究后决定。

五、养护工作日常检查、考核要求

1、修剪(15分)

①草坪修剪不及时，草坪生长过高、抽穗，草坪内每平方米有3-5株杂草，有突出裸露地面，枯草面积清理不及时，扣1-4分；

②绿篱、模纹色块的修剪上面不平、侧面不平、角棱不直、突出枝超过5cm，扣1-7分；

③乔灌木修剪整形不及时，存在着断枝、残枝，主杆抹芽不及时，扣1-4分。

2、除草(15分)

①树、空地或绿地角边有杂草，发现1处，扣1分，扣完为止；

②模纹色块、绿篱及其他小花灌木下有杂草，清除不及时的，所辖绿地内有高于15cm以上杂草的，发现1处，扣1分，扣完为止。

3、浇水施肥及防排(10分)

①浇水、施肥不及时造成植物生长不良或死亡的，扣1-5分；

②绿地、草坪内防涝排措施不力，造成苗木倒伏不及时扶正或因沤、淹导致死亡的，扣1-5分。

4、绿化卫生管理(10分）

绿地、绿带、广场、节点绿化垃圾随产随清、并全日养护，确保无堆积物、无污泥积水、无乔灌树枝倒挂；

①有明显堆积物、果皮纸屑、树挂等废弃物的，扣1-5分；

②有污泥积水、绿化垃圾清运处理不及时、园林器材摆放凌乱的，扣1-5分。

5、病虫害防治(10分)

绿地、绿带、广场、节点等区域内的各类绿化苗木，要根据植物生长习性及季节不同加强防治；

①出现病虫害后，未发现或发现后不及时处理、上报的，扣1-2分；

②病虫害防治措施不力、导致有明显危害症状的，扣1-2分；

- ③防治用药不当，造成不良影响的，扣1-2分；

- ④病虫害防治不力造成苗木、草坪大面积蔓延或死亡的，扣1-4分。

6、园林设施维护及人员管理(25分)

①园林绿化配套设施因损坏不及时上报并维护的，扣1-5分；

②浇水排灌设施存在“跑、冒、滴、漏”现象未发现或发现后不及时维修的，扣1-5分；

③管护人员要听从安排、尽职尽责，养护工人不按规定时间上班,迟到、发现无故不在岗在位，扣1-5分；

④工作期间扎堆闲聊、下棋、打牌，或干与工作无关的事情，不遵守区域内其他制度扣1-10分；

⑤绿化养护工人数量不满足实际养护需求，且拒不整改的，视情况扣1-5分；

- ⑥与管理人员发生冲突的视情节严重性由甲方研究处理；

⑦出现养护问题被上级领导批评或督查。被市级领导批评的，被省级领导批评的，被国家领导批评的，视情节严重性由甲方研究处理。

7、绿化环境监察及其他(15分)

①发现擅自移栽、折、砍伐树木、摘花采、车辆乱停乱放、乱堆乱建、乱扯乱挂、倾倒垃圾污水、践绿地现象扣1-3分；

②安全措施不力，出现机械、人员事故的，扣1-5分，并追究相关责任；

③受到政府热线、新闻媒体曝光、游客举报等对绿化管理的投诉，扣1-3分；

④未及时完成区域内统一安排的其他工作，扣1-2分；

⑤及时处理养护区域内的数字化案件，每次未按规定时间处理完成扣1分；

⑥养护人员要求统一着装，干净整洁，养护人员不按规定着装,每人次扣1分。

六、其他

- 本办法的最终解释权归发包人所有。

# 第六章投标文件格式

投标文件封面格式：

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投  标  人：             （盖单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

日      期：         年       月       日

## 目录

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、技术部分

五、商务部分

六、资格审查资料

七、反商业贿赂承诺书

八、其他材料

## 一、投标函及开标一览表

（一）投标函

致：         （采购人）

我们收到了            （项目名称)的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我方郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 1、愿按照招标文件中的条款和要求，以投标报价人民币（大写） 	   （小写 	    元），质量要求：        ，服务期限  	    ，参与本次投标。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起60日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我方愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、如我方中标，我方愿意按招标文件规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人名称：          （单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

年    月    日

（二）开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 服务地点 |  |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 质量要求 |  |
| 其它说明 |  |

投标人：             （盖单位电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章或签名）

年  月   日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：        年龄：        职务：             系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

年  月   日

## 注：附法定代表人身份证原件扫描件

## 三、法人授权委托书

本人        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

委托代理人手机号 ：                  。

代理人无转委托权。

投标人：            （盖单位电子签章）

法定代表人：        （个人电子签章或签名）

委托代理人：       （个人电子签章或签名）

年   月   日

## 注：附法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

## 四、技术部分

按评标办法中技术部分的相关要求提供

## 五、商务部分

按评标办法中商务部分的相关要求提供

## 六、资格审查资料

根据第二章投标人须知前附表1.4.1要求提供

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                 （项目名称）招投标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：          （盖单位电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章或签名）

年  月   日

## 八、其他材料

1、承诺书

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

承诺人：                     （盖单位电子签章）

法定代表人：               （个人电子签章或签名）

年  月   日

2、投标人认为其他有必要说明的材料

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：               .

日期：       年  月   日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、小微企业应能从国家市场监督管理总局所属的“小微企业名录”网站(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn）上能够查询到其基本信息。

3、中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：           .

日期：   年  月  日

注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①残疾证（不少于10人，不低于单位职工人数的25%），②劳务合同（期限一年以上），③社会保险金缴纳票据或清单，④银行代发工资证明。（供应商属残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，需同时提供该制造企业出具的《残疾人福利性单位声明函》）。

2、中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：中标人的本证明文件随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。