国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目

招 标 文 件

采购编号：洛宁公开-2025-39

项目编号：洛宁政采招标(2025)0025号

采 购 人：国有洛宁县吕村林场

采购代理：洛阳正昱工程项目管理有限公司

日    期：2025年9月

特 别 提 示

1、投标文件的制作

1.1供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。供应商在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.4投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，招标小组有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、投标文件的提交

2.1除电子投标文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2供应商应在提交投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交投标文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

3、招标文件的澄清、修改

3.1招标文件的澄清、修改将在《中国招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省（洛阳市）政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功下载招标文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由供应商自己承担。

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、投标开启

4.1招标人在招标文件规定的时间和地点开启投标活动。

4.2（此条款仅适用于现场开标的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.3各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.4（此条款仅适用于现场开标的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子响应文件仅仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于供应商制作投标文件，本投标文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、供应商《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、招标代理机构有权将《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

- 第一章  招标公告

国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目招标公告

项目概况：

国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于2025年9月23日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：洛宁公开-2025-39

2、项目名称：国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目

3、采购方式：公开招标

4、预算控制金额：3357500元

最高限价：3357500元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目包1 | 1134300 | 1134300 |
| 2 | 02 | 国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目包2 | 1090700 | 1090700 |
| 3 | 03 | 国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目包3 | 1132500 | 1132500 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购内容：  国有洛宁县吕村林场2025年森林可持续经营项目总建设规模9013亩，项目总控制金额3357500元，分三个包实施。

第一包3045亩，分别为23林班的3、5小班，37林班的6、8、9、10小班，46林班的1、4、5、6、7、8、9小班，控制金额为1134300元。

第二包2928亩，分别为23林班的4、6、7、8、9、10小班，37林班的5小班，46林班的10、12、13、16、18小班，控制金额为1090700元。

第三包3040亩，分别为23林班的1、2、11、12、13、14、15小班，46林班的2、3、14、15、17小班，控制金额为1132500元。

5.2服务期：90日历天；

5.3服务质量：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准；

5.4资金来源：财政资金；

5.5项目地点：洛阳市洛宁县；

- 6、合同履行期限：90日历天；

- 7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源，保护环境。

2.2根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(luoyang.zfcg.henan.gov.cn)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照。

3.2拟派项目负责人应具有林业或园林绿化或市政等相关专业中级及以上职称（或具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证）；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的政府采购活动（须附承诺书，格式自拟）。

3.4根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》洛财购〔2021〕11号“供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函”（详见招标文件）。采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

三、获取招标文件

1.时间：2025年  9  月 3  日至  9  月 9  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（http://61.54.85.189/tpbidder）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—交易主体登录或办事指南-必看!新交易平台使用手册。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.截止时间：2025年 9 月 23 日09时00分（北京时间）

2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年 9 月 23 日09时00分（北京时间）

2.地点：洛宁县公共资源交易中心开标一室（洛宁县永宁大道31号四楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在响应截止时间前，登录“不见面开标大厅”（http://61.54.85.189/BidOpening），在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南-必看！新交易平台使用手册内交易乙方（投标人、供应商等）操作手册。除电子投标（响应）文件外，响应时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》网站上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注，获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：国有洛宁县吕村林场

地址：洛阳市洛宁县

联系人：李先生

联系方式：0379-60303186

2.采购代理机构信息

名称：洛阳正昱工程项目管理有限公司

地址：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心1806室

联系人：王亚楠、李宇航

联系方式：18338877611

3.项目联系方式

项目联系人：王亚楠、李宇航

联系方式：18338877611

4.监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛宁县财政局

组织机构代码：11410328005432654F

监管部门联系人：洛宁县财政局

监管部门联系方式：0379-66231378

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：国有洛宁县吕村林场 地 址：洛阳市洛宁县 联系人：李先生 联系方式：0379-60303186 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：洛阳正昱工程项目管理有限公司 地 址：洛阳市洛龙区学子街滨河南路口天汇中心1806室 联系人：王亚楠、李宇航 电 话：18338877611 邮 箱：lyzygcxmglyxgs@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | 本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，节约能源，保护环境。 根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(luoyang.zfcg.henan.gov.cn)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。 |
| 1.1.6 | 采购编号 | 洛宁公开-2025-39 |
| 1.1.7 | 项目编号 | 洛宁政采招标(2025)0025号 |
| 1.1.8 | 标段划分 | 本项目共划分为3个包 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 付款方式 | 由招标人付款。合同签订后，机械设备人员进入场地后付合同金额的40%，完工后付至合同金额的80%。审计完成后付款剩余20%。（以最终合同签订为准） |
| 1.3.1 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 90日历天 |
| 1.3.3 | - 服务质量 | - 符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | （1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目（所投标段）的其他供应商为同一个单位负责人； （3）与本招标项目（所投标段）的其他供应商存在直接控股、管理关系； （4）为本招标项目（所投标段）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； （5）为本招标项目（所投标段）的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人； （6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的； （7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； （8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （9）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的； （10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.10.2 | 供应商在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | ☑不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 服务期； 服务质量； 付款方式； 投标有效期； 注：具体内容详见供应商须知前附表 |
| 1.12.3 | 偏差 | ☑不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 供应商提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间15日前，由供应商在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。 在投标截止时间前15日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标文件的澄清、修改将在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功下载招标文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由供应商自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 最高限价 | 项目总最高限价：3357500元，1包最高限价1134300元；2包最高限价1090700元；3包最高限价1132500元 投标报价超过预算控制金额的，其投标将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 报价应包含为完成本项目所需要的全部费用和税金，如人员工资（不低于洛阳市洛宁县最低工资标准）、社会保险、加班费等各项福利，人员工装、物品损耗、项目所需设备（包括但不限于提供服务的所需的工具及消耗品等设备和器械） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 3.7.6 | 综合标“暗标”评审 | 本项目综合标采用“暗标”评审，供应商编制的综合标应满足以下要求：（投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html - （1）签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。 - （2）排版要求：全文采用A4大小，不允许插入空白页，页边距均为2.5厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值28磅，段前段后间距为0。 - （3）标题编号要求：标题序号最多设置7级，每一个暗标评分点的标题都要重新开始编号，编号格式为： - 一级为“一、”、“二、”......， - 二级为“（一）”、“（二）”......， - 三级为“1.”、“2.”......， - 四级为“（1）”、“（2）”......， - 五级为“1）”、“2）”......， - 六级为“a.”、“b.”......， - 七级为“a）”、“b）”......。 - （4）图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线； - （5）内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。 - （6）不得插入图片（招标文件要求有图片除外） - 注：投标文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。 |
| 4.1.1 | 封套上的密封和标记 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.3 | 投标文件份数及其他要求 | 加密的电子投标文件一份（*.lytf 格式）； |
| 4.2.5 | 投标文件上传问题联系方式 | 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。 |
| 4.2.6 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点 |
| 5.3 | 开标疑义 | 现场提出 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 由招标人 1 人和相关经济、技术评标专家 4 人组成； 评标专家确定方式：经济、技术专家开标前从有关政府部门设立的评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3名/包 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 |
| 7.1.2 | 定标原则 | 评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。如中标候选人出现并列，由评标委员会投票确定中标人。 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：同招标公告发布媒体 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 免收履约保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和供应商须知前附表。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | 1、依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为农、林、牧、渔业。 2、代理（中标）服务费：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”[计价格[2002]1980号]文件规定及“发改办价格（2003）857号”文规定下浮5%收取，由中标人支付。 3、监管部门及电话：洛宁县财政局 0379-66231378 |

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求:见供应商须知前附表。

（1）根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）“第七条：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购”。

（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（5）根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

1.1.6 采购编号:见供应商须知前附表。

1.1.7 代理机构编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 标段划分:见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源:见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式:见供应商须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 履约验收、服务期、服务质量

1.3.1 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 服务质量：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定（本项目不适用）：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目（所投标段）的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目（所投标段）的其他供应商存在直接控股、管理关系；

（4）为本招标项目（所投标段）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本招标项目（所投标段）的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的；

（7）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；

（10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.11 分包（本项目不允许分包）

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据招标文件的要求提供服务要求响应与偏差表等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应将被否决。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的服务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

1.12.5 如投标文件服务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以服务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）合同（样本）；

（5）资格审查与评标办法；

（6）资格审查与评分标准；

（7）投标文件格式；

（8）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

供应商或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

（1）投标函；

（2）法定代表人授权书；

（3）法人被授权人身份证扫描件；

（4）资格证明材料；

（5）开标一览表；

（6）服务报价明细表；

（7）服务要求响应与偏差表；

（8）商务要求响应与偏差表；

（9）项目实施方案；

（10）辅助资料表；

（11）后续服务及优惠条件；

（12）其他需要提供的资料；

（13）参与评审打分的证书（证件）一览表；

（13-1）参与评审打分的证书（证件）扫描件；

（14）参与评审打分的合同业绩一览表；

（14-1）参与评审打分的合同业绩扫描件；

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为提交投标文件截止时间后90天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（本项目不收取投标保证金）

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。供应商在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

3.7.6项目实施方案的格式应满足供应商须知前附表关于“暗标”评审的要求，否则其暗标对应的评分点不得分。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

5.2.1 采购人在招标文件规定的时间和地点开标。

5.2.2本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在响应截止时间前，登录“不见面开标大厅”（http://61.54.85.189/BidOpening），在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南-必看！新交易平台使用手册内交易乙方（投标人、供应商等）操作手册。除电子投标（响应）文件外，响应时不再接受任何纸质文件、资料等。

5.2.3 开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.2.4 （此条款仅适用于现场开标的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子投标文件。

5.2.5 （此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

5.2.6 （此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5.3 开标疑义

供应商对开标有疑义的，应按供应商须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1采购人负责资格审查。采购人组建资格审查小组，可以由采购人代表以及评审专家、采购代理机构组成，或授权评标委员会进行资格审查。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由相关评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组或评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对供应商进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的供应商的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按供应商须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

中标人应在发布中标结果公告后的2个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第1个工作日内已领取。《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》、采购文件、中标人的投标文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

7.4 履约保证金（本项目免收履约保证金）

7.4.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的3%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标资格，给采购人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 依据宁财[2022]113号文件，采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起3个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；

8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标；

8.2.2 供应商不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.13 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 评标委员会成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 附件：质疑函

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：国有洛宁县吕村林场2025年度全国森林可持续经营试点项目；

2、采购方式：公开招标；

3、最高限价：1包1134300元；2包1090700元；3包1132500元

4、服务期：90日历天；

5、服务质量：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。

6、资金来源：财政资金；

7、项目地点：洛阳市洛宁县；

二、建设规模

吕村林场2025年国家森林可持续经营试点项目任务8500亩，设计面积9013亩，全部为中龄林抚育，吕村林场23林班，1—5小班，面积3902亩；37林班，5—6、8-10小班，面积1044亩；46林班，1—10、12—18小班，面积4067亩；树种有栎类、硬阔、刺槐等，林龄为幼龄林，由于过去经营强度偏小，间隔期较长，林分普遍较密，林分结构单一，萌生林较多。

第一包3045亩，分别为23林班的3、5小班，37林班的6、8、9、10小班，46林班的1、4、5、6、7、8、9小班。

第二包2928亩，分别为23林班的4、6、7、8、9、10小班，37林班的5小班，46林班的10、12、13、16、18小班。

第三包3040亩，分别为23林班的1、2、11、12、13、14、15小班，46林班的2、3、14、15、17小班。

三个包具体内容如下：

| 一包作业面积共3045亩 乡镇(林区) | 村(林班) | 小班号 | 作业面积 | 抚育方式 | 林种 | 起源 | 树种组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3045亩 |  |  |  |  |
|  | 吕村 林场23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 278 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 5栎5硬阔 |
|  |  | 5 | 220 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 10硬阔 |
|  | 吕村 林场37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 225 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 8 | 281 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 9 | 285 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 10 | 114 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  | 吕村 林场46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 282 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 4 | 288 | 疏伐 | 用材林 | 天然林 | 9硬阔1松1栎 |
|  |  | 5 | 209 | 疏伐 | 用材林 | 天然林 | 9硬阔1松1栎 |
|  |  | 6 | 252 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 5槐3硬阔1松 |
|  |  | 7 | 233 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 6槐3栎1硬阔 |
|  |  | 8 | 228 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 9松1硬阔 |
|  |  | 9 | 150 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |

二包作业面积共2928亩

| 乡镇(林区) | 村(林班) | 小班号 | 作业面积 | 抚育方式 | 林种 | 起源 | 树种组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2928亩 |  |  |  |  |
|  | 吕村 林场23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 267 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 9硬阔1栎 |
|  |  | 6 | 291 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 7栎2硬阔 |
|  |  | 7 | 268 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 6栎4硬阔 |
|  |  | 8 | 296 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 7栎2硬阔 |
|  |  | 9 | 295 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 5栎5硬阔 |
|  |  | 10 | 298 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 8栎2硬阔 |
|  | 吕村 林场37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 139 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  | 吕村 林场46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 299 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 12 | 211 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 13 | 42 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 16 | 237 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 18 | 285 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |

三包作业面积共3040亩

| 乡镇(林区) | 村(林班) | 小班号 | 作业面积 | 抚育方式 | 林种 | 起源 | 树种组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3040亩 |  |  |  |  |
|  | 吕村 林场23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 197 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 10硬阔 |
|  |  | 2 | 141 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 10硬阔 |
|  |  | 11 | 294 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 5栎5硬阔 |
|  |  | 12 | 224 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 6栎4硬阔 |
|  |  | 13 | 278 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 6硬阔4栎 |
|  |  | 14 | 260 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 7硬阔3栎 |
|  |  | 15 | 295 | 综合抚育 | 防护林 | 天然林 | 5栎5硬阔 |
|  | 吕村 林场46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 266 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 3 | 201 | 疏伐 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 14 | 299 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 15 | 288 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |
|  |  | 17 | 297 | 综合抚育 | 用材林 | 人工林 | 10槐 |

三、项目作业区林分概况

2024年上级下达我场森林国家森林经营试点任务面积8500亩，按计划的106%设计本次任务总面积为9013亩，作业区涉及3林班，37个小班，分别位于：吕村林场23林班，1—15小班，面积3902亩，位于长水镇岭西村，分布在山地阳坡，坡度20—25度，土壤为棕壤土，厚度30—50厘米，林种为防护林，树种以硬阔、栎类为主，起源为天然林，林龄平均为42年，为中龄林（处于质量选择阶段），平均胸径15.1厘米，郁闭度达到0.8—0.9之间，过密林；吕村林场46林班，1—10小班、12—18小班，面积4067亩，位于小界乡茶沟村，分布在山地阳坡和阴坡，坡度18—28度，土壤为褐土，厚度30—50厘米，林种为用材林，树种以刺槐、硬阔为主，起源为人工林，林龄9年，为中龄林，平均胸径11.5厘米，郁闭度达到0.8以上；吕村林场37林班，5、6、8、9、10小班，面积1044亩，位于马店镇吕村村，分布在山地阳坡，坡度20—25度，土壤为褐土，厚度40—60厘米，林种为防护林，树种以刺槐为主，起源为人工林，林龄8年，为中龄林（处于质量选择阶段），平均胸径10.8厘米，郁闭度达到0.9，过密林。由于过去经营强度偏小，间隔期较长，林分普遍较密，林分结构单一，萌生林较多。不涉及国家一级公益林。

- 四、主要技术措施

本项目实施区域共涉及到我场的23林班、46林班和37林班的部分小班，根据这些林分的现实情况，分别采取疏伐和综合抚育作业措施。

4.1 综合抚育

4.1.1作业小班及林分状况：①吕村林场23林班，1—15小班，面积3902亩，位于位于长水镇岭西村，分布在山地阳坡和阴坡，坡度20—25度，土壤为棕壤，厚度30—50厘米，林种为防护林，国家二级公益林，树种以硬阔、栎类为主，起源为天然萌生林，平均林龄42年，属于中龄林（处于质量选择阶段），平均胸径15.1厘米，郁闭度达到0.8以上，过密林；

4.1.2对上述小班采取综合抚育，即采取生长伐兼人工促进天然更新措施，以调整树种结构，提高林地生产力和生态功能；进行林木分类，将小班内所有林木分为4类，分别为目标树、干扰树、辅助树和其它树木；同时进行人工促进天然更新，对林下天然林实生幼苗进行割灌扩穴，并对幼苗进行保护。

首先选择目标树。按以下标准选择目标树：①首先是目的树种，尽可能选择乡土树种、经济价值高的树种；②生活力强，树干通直圆满，树冠大而致密，树冠占到干高的1/2-1/3，最低不低于1/4；③干材质量好，树干通直，分枝少，无弯曲或者稍微弯曲，无二分叉或至少主干5米以内无二分叉，④树干没有损伤至少基部没有损伤，⑤实生起源。按照1-5的顺序去选目标树，不能反过来选，也不能打乱顺序选。第一棵目标树选好后，选择第二棵目标树。根据本林分立地条件、林种、树种、萌生起源等实际情况，栓皮栎目标径级定为50公分，按照目标胸径的25倍左右来确定目标树之间的距离，两棵目标树间距保持在12米左右；刺槐目标径级定为30公分，两棵目标树间距保持在7米左右。

第二步选择干扰树。选定了目标树后，选择干扰树。只要是树冠与目标树相交，影响目标树树冠自由生长的，就称为干扰树（如下图）。一般伐除1-2棵干扰树，最多东、西、南、北四个方向选择4棵干扰树。其次是伐除一些劣质木，瘦弱木，弯曲木，断头木和质量不高的树；第三是伐除病腐木。病腐木伐除后清除出林分，采取焚烧或者掩埋的方式处理。

第三步选择和保护辅助树，又称“生态目标树”，是有利于提高森林的生物多样性、保护珍稀濒危物种、改善森林空间结构、保护和改良土壤等功能的林木。包括能为鸟类或其他动物提供栖息场所的、有蜂窝的、珍稀频危的等林木，可选择为辅助树加以保护。同时对林下更新的幼苗幼树进行标记和重点保护。

第四步选择其它树，即以上三种树之外的树木。有利于促进优良木天然整枝和形成良好干形的，对土壤有保护和改良作用的及伐除后可能出现林窗或林中空地的林木；对其它树不作特别标记，特殊情况下可在抚育过程中，按需要采伐利用一定数量，以满足林场用材需求。

4.1.3作业步骤。坚持先打号、后采伐。按以下顺序采伐作业：分别选择和标记目标树、干扰树，采伐干扰树和部分的其它树，保留目标树、辅助树、其它树。避免错伐、漏伐、越界采伐和超额采伐。采伐株数强度17%-30%（详见一览表）。作业后主林层林木保留株数每公顷150-180株。

- 4.2疏伐作业

- 4.2.1作业小班及林分状况：吕村林场46林班，1—10小班，面积2408亩，位于小界乡茶沟村，分布在山地阳坡和阴坡，坡度20—25度，土壤为褐土，厚度30—50厘米，林种为用材林，树种以刺槐、硬阔为主，起源为人工林，林龄9年，为中龄林（处于质量选择阶段），平均胸径11.5厘米，郁闭度达到0.8，多代萌生，林分生长势不良，部分林木趋于退化。

4.2.2作业方式。对上述小班采取疏伐兼修枝措施，以调整树种结构，提高林地生产力和生态功能。

4.2.3疏伐作业方式，按以下标准，将小班内林木分为5级。

Ⅰ级木：又称优势木，林木的直径最大，树高最高，树冠处于林冠上部，占用空间最大，受光最多，几乎不受挤压。

Ⅱ级木：又称亚优势木，直径、树高仅次于优势木，树冠稍高于林冠层的平均高度，侧方稍受挤压。

Ⅲ级木：又称中等木，直径、树高均为中等大小，树冠构成林冠主体，侧方受一定挤压。

Ⅳ级木：又称被压木，树干纤细，树冠窄小且偏冠，树冠处于林冠层平均高度以下，通常对光、营养的需求不足。

Ⅴ级木：又称濒死木、枯死木，处于林冠层以下，接受不到正常的光照，生长衰弱，接近死亡或已经死亡。

4.2.4作业步骤。林木分级后，对采伐木进行标记，先打号、后采伐。按以下顺序确定保留木、采伐木：保留木顺序为：Ⅰ级木、Ⅱ级木、Ⅲ级木；采伐木顺序为：Ⅴ级木、Ⅳ级木、Ⅲ级木（部分过密的），避免错伐、漏伐、越界采伐和超额采伐。采伐株数强度16%-23%（详见一览表）。作业后林木分布均匀，密度合理，保留木营养空间适宜。作业后林分保留株数为每公顷700-1300株。

- 4.2.5树木修枝。 对目标树进行修枝，修去枯死枝和树冠下部1-2轮活枝，幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3， 中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2。

- 阔叶树采取平切法，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

当修枝完成时，枝下高在剩余生产时间里应保持在同样的高度上。这意味着未来不应再有树枝死亡，因此需要适时给目标树释放出足够的生长空间。作业后林木分布均匀，密度合理，保留营养空间适宜。

4.3综合抚育作业

- 4.3.1作业小班和林分现状。①吕村林场46林班，12—18小班，面积1659亩，位于小界乡茶沟村，分布在山地阳坡和阴坡，坡度20—25度，土壤为褐土，厚度30—50厘米，林种为用材林，树种以刺槐、硬阔为主，起源为人工林，林龄9年，为中龄林（处于质量选择阶段），平均胸径11.5厘米，郁闭度达到0.8，多代萌生，林分生长势不良，部分林木趋于退化；②吕村林场37林班，5、6、8、9、10小班，面积1044亩，位于马店镇吕村村，分布在山地阳坡，坡度20—25度，土壤为褐土，厚度40—60厘米，林种为防护林，国家二级公益林，树种以刺槐为主，起源为人工林，林龄8年，为中龄林（处于质量选择阶段），平均胸径10.8厘米，郁闭度达到0.9，过密林。这些小班均处于质量选择阶段，多代萌生，林分生长势不良，部分林木趋于退化。

4.3.2对上述小班采取综合抚育，即采取疏伐加补植，疏伐后，在林冠下以块状、群团状及带状混交补植栓皮栎、黑核桃和金丝楸，以调整树种结构，加快林分乔林化，提高林地生产力和生态功能。按树种的竞争关系分类，栓皮栎、黑核桃和金丝楸均为刺槐的演替后期树种，能够在刺槐的林冠下、林隙处、林间空地相容互利生长。

4.3.3疏伐作业方式，按以下标准，将小班内林木分为5级。

Ⅰ级木：又称优势木，林木的直径最大，树高最高，树冠处于林冠上部，占用空间最大，受光最多，几乎不受挤压。

Ⅱ级木：又称亚优势木，直径、树高仅次于优势木，树冠稍高于林冠层的平均高度，侧方稍受挤压。

Ⅲ级木：又称中等木，直径、树高均为中等大小，树冠构成林冠主体，侧方受一定挤压。

Ⅳ级木：又称被压木，树干纤细，树冠窄小且偏冠，树冠处于林冠层平均高度以下，通常对光、营养的需求不足。

Ⅴ级木：又称濒死木、枯死木，处于林冠层以下，接受不到正常的光照，生长衰弱，接近死亡或已经死亡。

4.3.4作业步骤。林木分级后，对采伐木进行标记，先打号、后采伐。按以下顺序确定保留木、采伐木：保留木顺序为：Ⅰ级木、Ⅱ级木、Ⅲ级木；采伐木顺序为：Ⅴ级木、Ⅳ级木、Ⅲ级木（部分过密的），避免错伐、漏伐、越界采伐和超额采伐。采伐株数强度17%-30%（详见一览表）。作业后林木分布均匀，密度合理，保留木营养空间适宜。作业后林分保留株数为每公顷700-1300株。

疏伐后在林冠下隙地以块状、群团状混交补植栓皮栎、黑核桃和金丝楸，以调整树种结构，栓皮栎、黑核桃和金丝楸演替后期树种，能够在林冠下隙地、林间空地相容互利生长。促进刺槐同龄纯林，向异龄、复层、混交结构调整。

4.3.5补植时间：2025年11月进行，截止2025年11月底前结束。

4.3.6补植方法：在林冠下、林隙或林窗等处补植目的树种。根据地类立地条件，以栓皮栎、黑核桃和金丝楸为主，采取块状和群团状补植，每块状和群团状补植株数控制在80—120株之间，每块状和群团状面积控制在200平方米—400平方米之间，每100亩根据林分现状补植不少于20处块状和群团状补植点，平均每亩补植不低于20株。

整地处理。先清理营养区内杂灌，采用人工挖穴，整地规格均为50厘米×50厘米×50厘米，整成里低外高的反坡形状。整地时尽量减少原生植被的破坏，以保护生物的多样性，不造成新的水土流失。

植苗补植。采用一至两年生实生苗、营养钵苗，地径不低于1厘米，栓皮栎苗高不低于30厘米，黑核桃和金丝楸苗高不低于1米。栽植前先去掉营养钵，以免影响以后苗木根系发育，然后把表土放入穴中，达到一定深度后，把苗木放入穴中央，再将底土填入穴中，栽植深度合适，适当提苗，使苗根舒展，并使苗木达到一定栽植深度，踩实后把剩土填上继续踩实，然后浇水，最后覆上松土，防止水分蒸发。

4.3.7补植种苗量测算。根据规划面积（2703亩）和栽植密度（每百亩2000株），共需栓皮栎、黑核桃和金丝楸种苗54060株。

4.4间伐操作技术

遵循采劣留优、采弱留壮、采密留均、强度合理的原则，保护好幼苗幼树。

1、选择树倒方向；

2、先从下坡方向下锯，锯口微上斜，锯深1/3，再从上坡方向下锯，锯口微下斜，锯口相对至伐倒；

3、禁止劈裂、撕皮；禁止采伐木砸压、支架、挂靠保留木；

4、伐根高度不超10公分；

5、采伐后就地造材，剩余物剔除侧枝，打截成2米长段木。

6、采伐的机械设备在作业过程中应避免燃料、油料溢出，引起森林火灾。

4.5剩余物处理

据测算，本项目设计剩余物利用量为348t。对中小径材采伐后就地造材，打截成2米长段木；对有利用价值的、可以作为薪材、菌材的树枝树梢及时运出销售，销售收入上交县财政；对剩余的树枝树梢及灌木、藤本、大草本等，按以下几方式处理。

4.5.1分类整理：剩余物按照段木、枝梢、灌草分类，整理时段木置于底层，灌草至于顶层；

4.5.2同方向堆放：即，大小头同方向，同时，相近的各堆大小头同方向，大头朝向入山道路方向；

4.5.3水平堆放：采伐剩余物沿等高线水平堆放，一是堆与堆之间水平，二是堆的横向处于水平；

4.5.4等距均匀堆放：剩余物比较稠密时等距堆放，其他情况相对均匀堆放。

4.5.5堆放整齐：剩余物平整，堆内没有支架现象。

4.6简易作业道路修建

因本次抚育间伐采用人工采伐、人力集材，工器具运送任务较重，部分作业区距公路或乡村道路较远，设计作业道路12公里。因本次间伐株数及蓄积强度不大，不专门设置椤场和设置集材道，因势集材，即通过保留树木间距就势集材，在集材时注意不能损伤保留木。因采伐材大多为小径材，体量小，重量相对较轻，所以集材时要尽量悬空，不要对地表植被造成大的损伤，以免造成水土流失。

### 4.7临时楞场及工棚

因本次抚育间伐作业区靠近村民居住区，作业人员可以就近在农户家中居住，故不设计临时工棚。

## 4.8施工安排及人员组织

该项目由国有洛宁县吕村林场统一安排部署，中标单位负责施工组织，林场生产业务股按照各自职能分工负责施工监督，并聘请监理人员对工程进行全过程监理。施工作业严格按照作业设计实施。采伐相关手续由林场集中组织办理，施工作业前，施工单位必须到林场生产业务股领取采伐手续和作业边界数据，方可进行抚育作业，做到作业范围清晰，持证采伐。

4.9采伐蓄积量、出材率设计

本项目抚育采伐蓄积量为1236.95m³，详见《全国森林可持续经营试点抚育作业设计一览表》。根据近年来抚育实践，抚育出材率在40-50%之间，按照这个标准来审核外业调查设计的出材率，出入太大的进行调查核实。

4.10用工量设计

根据近年来经验，按照3个/亩的标准设计采伐用工量，抚育道路维修用工量以外业调查勘察用工量为准，二者相加是总用工量，计算之后填入小班调查表。

4.11作业工程量

抚育工程量包括：森林抚育9013亩，维修林区公路约12km，抚育总用工量为27039个工。

4.12施工作业后对林分的影响

4.12.1质量指标控制

①林分郁闭度不低于0.6，一次降低不超过0.2，部分小班根据林分现实情况和结合林分结构改造，郁闭度变化有所突破；

②林分目标树数量数量不减少，目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；

③林分平均胸径不低于采伐前平均胸径；

④林木分布均匀，不造成林窗、林中空地等。

4.13环境保护措施设计

项目注重对环境的保护。项目地块基本上都通公路，就近集材道方便，在采伐过程中只对过去现有的集材道人工进行维护即可正常使用。为此，在当前需要注意的就是加强定向采伐、吊运集材的措施落实，定向采伐是避免对保留林木及幼苗幼树造成损害，便于集材、减少不必要的麻烦。在林地清理过程中避免全面清理，尽量沿等高线整地，减少对森林和土壤的扰动，造成水土流失，破坏生物多样性；抚育间伐不使用任何药品药物。

4.14生物多样性保护设计

间伐和林地清理过程中保留景观树种及珍稀林木，保留好林下实生幼苗幼树，保留有动物巢穴的林木。抚育间伐后加强管理监测，避免外来物种入侵，增强林分生物多样性和生态稳定性。

4.15抚育后达到的效果

通过项目实施，清除了林分中的被压木、劣质木，病死木、断头木、过密木等质量不高的树木，为保留木充分释放了生长空间，使得现有林木分布均匀、密度合理、林相整齐，林内卫生条件、光照条件和生存环境得到有效改善，病虫害和森林火灾得到有效预防和抑制，林木得以健康生长，林分结构进一步优化，促进森林向异龄、复层、混交的目标林相转化演替。同时，对多代萌生的刺槐林，实施间伐后补植乡土珍贵树种，加快了树种更替和森林的乔林化，有效提升森林质量。

五、主要依据

（1） 国家林业和草原局《全国森林可持续经营试点实施方案（2023—2025）》（林造发〔2023〕13号）；

（2）《国家林业和草原局森林资源管理司关于印发<全国森林可持续经营试点成效监测样地调查技术指南（试行）>的通知》（资综函）〔2023〕107号）；

（3）国家林业和草原局《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）；

（4）《森林抚育技术规程》（DB41T2704-2024）；

（5）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3）；

（6）《生态公益林建设导则》（GB/T18337.1）；

（7）《森林抚育规程》（GB/T15781—2015）；

（8）《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424—2010）；

（9）《林木采伐技术规程》(GB/T 45088-2024)；

(10)《河南省森林抚育作业设计规定》（豫林造〔2015〕10号）；

(11)《河南省林木采伐技术规程》（豫林资[2020]185号）；

(12) 《河南省林业局关于印<河南省森林可持续经营试点建设实施方案（2023-2025年）>的通知》（豫林生〔2023〕114号）；

(13)《河南省公益林抚育技术规程》（DB41/T640）；

(14)《河南省森林资源规划设计调查技术操作细则》(2005)；

(15)《造林技术规程》（GB/T15776—2023）；

(16)《林木种子》（GB7908-87）；

(17)《主要造林树种苗木》（GB6000-1999）。

六、基本原则

- （1）坚持优先选择最急需经营的林分，任务布局合理、集中连片、规模经营、交通便利、稳步推进。

- （2） 坚持全面落实施工责任制，层层签订责任状或合同书，做到公开、公平、公正、公示，利于社会监督。

- （3）坚持分区施策的原则，科学划定经营区域，确定抚育林分和作业方式，抚育、改造相结合的原则。

- （4）坚持生态效益和生物多样性保护功能稳定发挥的原则。

- 第四章  合 同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。

通用合同条款参照国家现行标准执行；专用合同条款由甲乙双方协商确定。

《洛阳市市级政府服务类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（http://luoyang.hngp.gov.cn/）首页“文件下载”栏。

《洛阳市政府采购合同融资金融产品推介名录(2022.08更新）》下载地址：

洛阳市政府采购网(http://luoyang.hngp.gov.cn/)首页“通知公告”栏

洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购【2021】4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

- 第五章  资格审查与评审办法

- 1、评审方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评审方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由评标委员会投票确定中标人。

- 2、评审标准

- 2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

- 3、评审程序

- 3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1款和第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标文件：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3有下列情形之一的，视为供应商串通，其投标文件无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.4投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标文件：

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4若评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标文件处理。

- 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评审结果

3.4.1评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，由评标委员会投票确定中标人。

3.4.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

- 4、评分标准说明

4.1供应商为中小微企业的，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的，联合体各方均应为中小企业，否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2根据洛阳市财政局文件[洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小微发展管理办法》的通知]（洛财购[2021]1号）规定，对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价不再给予价格扣除。

第六章   资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且未超过预算金额（预算金额和最高限价不一致时，不得超过最高限价），并按规定填报开标一览表、报价明细表 |
|  | 实质性要求和条件 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件第七章要求 |
| 资格审查 | 中小微企业声明函 | 需提供声明函，符合供应商须知前附表“第1.1.5项”的规定 |
|  | 信用承诺函 | 符合供应商须知前附表“第1.4.1项”的规定 |
|  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  | 营业执照 | 符合供应商须知前附表“第1.4.1项”的规定 |
|  | 项目负责人 | 符合供应商须知前附表“第1.4.1项”的规定 |

| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济标评分参数 |  | 30.0 | 投标报价 | 根据洛阳市财政局文件[洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小微发展管理办法》的通知]（洛财购[2021]1号）规定，对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价不再给予价格扣除。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价权重 |
| 技术标评分参数 | 0.0 | 6.0 | 项目团队 | 拟派项目团队每提供一个相关专业（市政工程类、园林绿化类、林业类、农艺类等）中级及以上技术人员职称证书得2 分，最多得6 分，缺项得0分。（注：技术人员需提供本单位为其缴纳的社保证明材料或与本单位签 订的劳动合同，否则不得分） |
|  | 0.0 | 6.0 | 核心设备 | 提供油锯（链锯）、便携式采伐机、林业专用卡车或农用运输车、割灌机、锄头等、修枝锯等设备自有或租赁凭证，齐全得6分，缺一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 0.0 | 6.0 | 安全防护装备 | 提供安全帽、防滑登山鞋、防刺手套、防护眼镜（采伐 / 修枝时防木屑）、反光背心（提高作业人员辨识度）、急救箱（含止血带、消毒用品等）的购买凭证，齐全得6分，缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 综合标评分参数 | 0.0 | 8.0 | 总体抚育实施方案 | 根据本项目服务要求、抚育目标与原则、抚育技术措施及实施步骤与进度安排等，结合实际情况制定总体抚育实施方案。 1、总体抚育实施方案思路清晰、完整全面、切实可行，方案的规范性、经济性、科学性、完整性及实际可操作性强，对项目实施具有较强的指导作用的得8分； 2、总体抚育实施方案思路基本清晰、基本全面，具有一定的合理性和可行性，方案的规范性、经济性、科学性、完整性及实际可操作性一般，对项目实施可起到一定指导作用的得4分； 3、总体抚育实施方案基本满足要求，但合理性和可行性较差，方案的规范性、经济性、科学性、完整性及实际可操作性较差的得2分； 此项缺项得0分 |
|  | 0.0 | 5.0 | 进度计划安排及保证措施 | 进度计划合理并切实可行的得5分，基本合理的得3分，不太合理的得1分，未针对本项描述的得0分； |
|  | 0.0 | 5.0 | 质量管理体系与措施 | 质量标准、质量管理措施。审查供应商采用的质量标准、质量目标是否符合响应文件要求及国家、行业有关质量，管理法律，法规的规定，各工序质量标准制定是否合理，针对性及可操作性强的得5分，基本合理的得3分，措施有欠缺的得1分，未针对本项描述的得0分。 |
|  | 0.0 | 5.0 | 安全生产管理体系与措施 | 安全生产管理体系与保证措施针对性强的得5分，一般得3分，措施有欠缺的得1分，未针对本项描述的得0分。 |
|  | 0.0 | 5.0 | 环境保护管理体系与措施 | 环境保护管理体系与保证措施针对性强的得5分，一般得3分，措施有欠缺的得1分，未针对本项描述的得0分； |
|  | 0.0 | 5.0 | 项目总体布置 | 项目总体布置合理、有详细的文字说明的得5分，基本合理得3分，措施有欠缺的得1分，未针对本项描述的得0分。 |
|  | 0.0 | 5.0 | 应急解决方案 | 结合林场管理要求，制定停水停电、火灾、触电、人身伤害等其他不可预见应急预案，方案针对性强的得5分，一般得3分，措施有欠缺的得1分，未针对本项描述的得0分。 |
|  | 0.0 | 5.0 | 服务承诺 | 保障按时支付农民工工资的承诺及违约处罚的承诺，确保项目部管理人员到岗及未到岗的违约处罚，措施针对性强的得5分，一般得3分，措施有欠缺的得1分，未针对本项描述的得0分。 |
| 业绩信誉 | 0.0 | 6.0 | 业绩 | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）完成的类似业绩，每份得3分，最多得6分（须提供成交结果公告截图、成交通知书和合同的扫描件，否则不得分）。 |
|  | 0.0 | 3.0 | 体系认证 | 供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一项得1分，共3分；（须提供证书扫描件，否则不得分） |

第七章   投标文件格式

（项目名称、包号）

投标文件

采购编号：

供应商名称（企业电子章）：

日期：

- 附件1:投标函

投标函

致：（采购人、采购代理机构名称）

根据贵方采购编号为           的采购公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。

2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。

3、我方的报价详见报价一览表。

4、我方承诺除技术要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方承诺投标文件有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的有效期内不撤销投标文件。

8、我方同意按照贵方的要求提供与采购活动有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标文件或收到的任何投标文件。

9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃成交资格，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我公司保证所报产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：             电子信箱：

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

- 附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人     （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：          、手机号码：          ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的                    项目、标段（采购编号：           ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

- 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

- 附件4:资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照、承诺函等。

注：在投标文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表(签字或电子印章)：

日期：    年    月    日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

- 附件5:开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

分包编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 |  |
| 服务期 |  |
| 服务质量 |  |
| 付款方式 |  |
| 投标有效期 |  |

- 附件6:报价明细表

报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业承担的服务 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价人民币小写： 投标报价人民币大写： |  |  |  |  |  |

投标人（企业电子章）：

注：1、投标人可根据需要自行增减表格行数。

2、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

- 附件6-1:中小微企业声明函（投标人）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

- 附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

- 附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

- 附件7:服务要求响应与偏差表

服务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标人承诺的服务响应 | 偏差描述 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务要求，或者只注明“符合”、“满足”、“响应”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

- 附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务要求条款 | 招标文件商务要求内容 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期； |  |  |  |
| 2 | 付款方式； |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：

1、本表已列示的条款，投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，可能承担响应无效的后果。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务要求，或者只注明“符合”、“满足”、“响应”等类似无具体内容的表述，可能承担响应无效的后果。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

- 附件9:项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html。

- 附件10:辅助资料表

辅助资料表

一、供应商企业综合说明

二、项目负责人简历表（必须包含以下内容）

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 项目主要概况 |  |  | 服务期 |

拟投入本项目人员表

| 拟设 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 服务年限 | 学历及专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：具有高级技术职称 人； 具有中级技术职称 人。 具有初级技术职称 人。 |  |  |  |  |  |  |

计划用于本项目的机械设备

| 序号 | 设备 名称 | 型号 | 制造年份及 使用年限 | 现状 （新旧程度） | 数量 | 自有或 租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件11:后续服务及优惠条件

后续服务及优惠条件

投标人根据采购项目要求及自身情况自行填报。

供应商（企业电子章）：

- 附件12:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的政府采购活动（须附承诺书，格式自拟）。

- 落实政府采购政策要求:节约能源，保护环境。（须附承诺书，格式自拟）。

3、供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

- 附件13:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

- 附件13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

- 附件14:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（企业电子章）：

注：1.投标人可根据需要自行增减表格行数。

2.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

- 附件14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

- 附件15:其他材料