**西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目**

**招标文件**

**招标编号：西峡政采公开-2023-68**

**招 标 人：西峡县农村公路管理所**

**招标代理机构：河南恒业工程咨询有限公司**

**日 期：二〇二三年十月**

**目 录**

**[第一卷 2](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc22676 )**

**[第一章 招标公告 1](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc11475 )**

**[第二章 投标人须知 4](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc31473 )**

**[第三章 评标办法 24](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc13013 )**

**[第四章 合同条款及格式 33](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc32041 )**

**[第五章 工程量清单 35](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc6577 )**

**[第二卷 47](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc26014 )**

**[第六章 图纸 48](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc10938 )**

**[第三卷 49](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc30831 )**

**[第七章 技术标准和要求 50](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc12581 )**

**[第四卷 51](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc30391 )**

**[第八章 投标文件格式 52](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc5968 )**

[一、投标函 54](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc24646 )

[二、投标函附录 56](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc18708 )

[三、法定代表人身份证明 57](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc14283 )

[四、授权委托书 58](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc21423 )

[五、投标承诺函 59](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc23958 )

[六、已标价工程量清单 60](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc9752 )

[七、施工组织设计 61](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc23838 )

[八、项目管理机构 67](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc3204 )

[九、资格审查资料 70](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc27686 )

[十、优惠及服务承诺书 77](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc7885 )

[十一、其他材料 78](file:///C:\\Users\\DELL\\Desktop\\22.7\\农道所修复与养护\\招标文件.doc" \l "_Toc22305 )

**第一卷**

1. **招标公告**

**西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目**

**招标公告**

**一、招标条件:**

本招标项目西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目已由相关部门批准实施，资金来自财政资金，招标人为西峡县农村公路管理所，招标代理机构为河南恒业工程咨询有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

**二、项目概况与招标范围:**

2.1项目名称：西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目

2.2招标编号：西峡政采公开-2023-68

2.3招标范围：工程量清单范围内的全部内容

2.4资金来源：财政资金

2.5质量要求：合格。

2.6计划工期：30日历天

2.7标段划分：施工一个标段

2.8建设地点：西峡县

**三、投标人资格要求**

3.1投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；

3.2投标人须具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

3.3投标人拟派项目经理应具有公路工程专业贰级及以上建造师注册证书或市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.4.落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面对中小微企业采购。

3.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次招投标活动（需提供查询结果网页截图）。

3.6投标人须提供2019、2020.2021年度财务审计报告（新成立的公司，从成立当年起算）

3.7本项目采用资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理，审查内容以投标截止时间24小时前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

3.8本次招标不接受联合体投标。

1. **获取招标文件**

4.1获取招标文件方式：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。各潜在投标人应在规定时间内凭CA密钥登录《全国公共资源交易平台（河南省﹒西峡县）》进行文件下载，（详见西峡县公共资源交易网办事指南《3.0投标人操作手册》、《上传资质包操作说明》）。

注意：潜在投标人务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响招标文件制作、招标文件递交、招标文件解密等情况，造成的损失由潜在投标人自行承担。

4.2获取招标文件时间：2023年10月8日0时00分 至2023年11月9日 8时30分。

4.3招标文件售价：本项目不收取招标文件费

1. **投标文件的递交**

5.1电子投标文件上传递交的截止时间：2023年11月9日8时30分（北京时间）；

5.2开标地点：《全国公共资源交易平台（河南省.西峡县）》（详见西峡县公共资源交易网办事指南《3.0投标人操作手册》、《上传资质包操作说明》）。

5.3（1）该项目采用网上不见面开标，投标人无需前往到达现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话17337179764/18137798463。各投标人需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

（2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；招标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 10 分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，投标人承担一切责任。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址http://www.zhaoecai.com/20630036/103\_module/1001\_main/1001\_main\_index.html?ORGID=411323

（3）网上不见面开标过程中，如因投标人准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

**六．发布公告的媒介**

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省﹒西峡县）》、上发布。

**七．联系方式**

招标单位：西峡县农村公路管理所

地址：西峡县312国道

联系人：潘先生 电话：13733118629

招标代理机构：河南恒业工程咨询有限公司

地 址：郑州市中原区棉纺西路36号锦艺国际中心B座15层1521

联系人：刘先生

电 话：15838739032

监督单位:西峡县交通运输局

联系人：王先生

联系电话：0377-69663492

地址：西峡县灌河路

**第二章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：西峡县农村公路管理所  联系人：潘先生  电话：13733118629 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：河南恒业工程咨询有限公司  联系人：刘先生  电 话：15838739032 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 西峡县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 项目概算金额 | 5107231元 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单范围内的全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 30日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 1投标人应具备独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）；  2投标人须具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；  3投标人拟派项目经理应具有公路工程专业贰级及以上建造师注册证书或市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；  4.落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面对中小微企业采购。  5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次招投标活动（需提供查询结果网页截图）。  6投标人须提供2019、2020、2021年度财务审计报告（新成立的公司，从成立当年起算）  7本项目采用资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理，审查内容以投标截止时间24小时前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。  8本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的  截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有）、投标答疑纪要（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标文件规定的投标截止时间10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2023年11月9日8时30分（北京时间）； |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到后2日内书面回函确认 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到后2日内书面回函确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 依据《西峡县公共资源交易管理委员会办公室关于鼓励全面取消收取工程建设类项目投标保证金的通知》（西公管办〔2022〕14号文件）要求，本项目不再收取投标保证金，以承诺函形式代替。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1. 所有要求签章的地方都应用法定代表人的CA 印章签章；   （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)的 CA 印章 |
| 3.7.4 | 电子投标文件递交 | 1. 投标人应按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。   2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。  3、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。  注意：由于西峡县交易中心启用新版电子交易系统，已在旧版系统中注册的各交易主体应重新在新版交易系统中注册完善相关信息后绑定原CA证书，新注册的各交易主体直接在新版交易系统中注册完善相关信息并绑定CA证书（详见西峡县公共资源交易中心网站《西峡县公共资源交易系统（3.0版）启用通知》，请各潜在投标人按西峡县公共资源交易中心网站规定及时办理）。新版电子交易系统技术支持/信安CA客服：0371-96596。  注意事项：  该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；招标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为10分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，投标人承担一切责任。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址http://www.zhaoecai.com/20630036/103\_module/1001\_main/1001\_main\_index.html?ORGID=411323 |
| 4.1.2 | 施工组织设计是否采用暗标 | 采用  （1）施工组织设计需按照第八章投标文件格式中施工组织设计（暗标）中要求编制；  （2）不符合招标文件第八章投标文件格式中施工组织设计（暗标）中要求的投标将被否决； |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年11月9日8时30分（北京时间）  开标地点：西峡县公共资源交易中心不见面开标大厅 |
| 5.2 | 开标程序 | 1 登陆开标大厅  2 设置秘钥递交时间  3 解密  4 参数录入  5 唱标  6 开标答疑  7 开标结束 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，其中招标人代表 1 人,技术、经济专家 4 人：  技术、经济专家确定方式：从相关专家库随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数:1-3名  招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。**排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，或者被查实被列为信用中国黑名单，或者经业主履约考察期内发现其不符合中标条件的，**招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金金额：无 |
| **10** | **需要补充的其他内容** | |
| 10.1 | 招标控制价 | 5107231元 |
| 10.2 | 相关费用 | 中标人应缴纳招标代理费。招标代理费计取标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002号）执行 |
| 10.3 | 勘探现场 | 不组织 |
| 10.4 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 10.5 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 10.7 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8 | 重新招标的  其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.9 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.11 | 招标人补充的  其他内容 | **1.签署投标文件的被委托代理人与参加开标的被委托代理人必须为同一人，否则按废标处理。**  **2、近年财务状况的年份要求：指2019-2021年度。**  **3、近年完成的类似项目的年份要求：指 2019年 1月 1日至今（若投标人为新成立公司的，要求公司成立后至今）。**  **4、近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：指 2019年 1月 1日至今（若投标人为新成立公司的，要求公司成立后至今）。** |
| 10.12 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废处理；中标单位确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门可以取消其中标资格，投标人应承担相应法律后果。 |
| 10.13 | 合同价款支付方式和条件 | 预付款50%，根据计量支付，项目完工后验收合格且完成投资评审，根据评审金额支付47%，于两年期满后支付剩余3%。 |
| 10.14 | 农民工工资保证金 | 中标单位缴纳中标金额的2%到指定账户作为农民工工资保证金 |

**1．总则**

**1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及河南省、市现行法律、法规、规章规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

**1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的项目概算：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

**1.3 招标范围、工期和质量要求**

1.3.1本招标项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

**1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人应具备承担本施工的资质条件。

(l）投标人资质：见投标人须知前附表。

(2）拟派项目经理资质：见投标人须知前附表。

(3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本工程不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本工程的监理人；

(4）为本工程的代建人；

(5）为本工程提供招标代理服务的；

(6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

**1.5 费用承担**

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2中标人需支付招标代理服务费等，见投标人前附表。

**1.6 保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7 语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.8 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9 踏勘现场**

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

**1.10 投标预备会**

不召开。

**1.11 分包**

不允许。

**1.12 偏离**

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

**2．招标文件**

**2.1 招标文件的组成**

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸（如有）；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

**2.2 招标文件的****澄清与变更：**招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

**3．投标文件**

**3.1 电子投标文件的组成**

电子投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明；（3）授权委托书；（4）无在建工程承诺书（5）投标承诺函；（6）已标价的工程量清单；（7）施工组织设计；（8）项目管理机构；（9）资格审查资料；（10）优惠服务承诺。（11）其他材料。

本项目不接受联合体投标。

**3.2 投标报价**

3.2.1投标人应按第六章“工程量清单”的要求填写相应表格；如因漏项或填写错误而造

成的损失均由投标人承担，招标人不予调整。

3.2.2招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，投标人不得

删除或在中间插入清单项目，也不得调整工程量清单的工程量，凡属招标范围在工程量

清单列出但未实施的项目按设计变更项目处理。竣工结算的工程量按发、承包双方在合

同中约定应予以计量且实际完成的工程量确定。

3.2.3 投标报价应包括完成招标文件中工程量清单项目所需的全部费用（考虑风险因

素），同一标段同一子目单价须一致。



3.2.4投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

3.2.5投标人的综合单价，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括所投标段工程量清单中对应的项目编码和项目名称的所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作。

3.2.6投标报价的综合单价为使之完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素在内的全部费用。

3.2.7招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，没有考虑一般投标人的“个性”，因此投标人在报价时，可以根据本企业实际情况增加措施项目内容，一并进行报价。

3.2.8其他

3.2.8.1本工程技术规范要求高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准执行。

3.2.8.2除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3.2.8．3招标人最迟将在最后一次对招标文件的澄清、修改、补充文件发放时，向各投标人提供修改的工程量清单及其电子文档，该工程量清单是投标人投标计量计价的最终依据。该工程量清单中子项的序号、编码、名称、项目特征、单位、数量、顺序，投标人不得删除或修改。

3.2.8.4投标人在截至时间前修改投标总报价时，应同时提交书面（含电子文档）的修改各分项项目单价或说明对其修改的办法。投标人不得采用总价让利或以百分比让利方法进行投标报价。

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投



标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金，不再收取。

3.5资格审查资料

* 1. **“**投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的扫描件。

* 1. “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

* 1. **“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的扫描件，**具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出

的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

**3.6 备选投标方案**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

**4．投标**

4.1 电子投标文件的递交投标人应按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。

4.2投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

4.3投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。

注意：由于西峡县交易中心启用新版电子交易系统，已在旧版系统中注册的各交易主体应重新在新版交易系统中注册完善相关信息后绑定原CA证书，新注册的各交易主体直接在新版交易系统中注册完善相关信息并绑定CA证书（详见西峡县公共资源交易中心网站《西峡县公共资源交易系统（3.0版）启用通知》，请各潜在投标人按西峡县公共资源交易中心网站规定及时办理，未按西峡县公共资源交易中心规定办理相关手续导致无法参与投标的，投标人责任自负）。新版电子交易系统技术支持/信安CA客服：0371-96596。

注意事项：

该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；招标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 10分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，投标人承担一切责任。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址http://www.zhaoecai.com/20630036/103\_module/1001\_main/1001\_main\_index.html?ORGID=411323

**5. 开标**

**5.1 开标时间和地点**

5.1开标时间同投标人须知前附表

5.2开标地点：西峡县公共资源交易中心不见面开标大厅；

5.3（1）该项目采用网上不见面开标，投标人无需前往到达现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话17337179764/18137798463。各投标人需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

（2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交加密投标文件电子版等。需要注意开标前登录网上不见面系统进行等候签到；招标时间截止后才可以签到，签到时间段系统设定为 10分钟，错过签到时间段，由此产生的后果，投标人承担一切责任。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址http://www.zhaoecai.com/20630036/103\_module/1001\_main/1001\_main\_index.html?ORGID=411323

（3）网上不见面开标过程中，如因投标人准备不到位或网络问题造成未能及时解密的情况导致开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，签到时间段截止后不再执行投标文件解密。

**六．发布公告的媒介**

《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省﹒西峡县）》、

**5.2 开标程序**

1 登陆开标大厅

2 设置秘钥递交时间

3 解密

4 参数录入

5 唱标

6 开标答疑

7 开标结束

**5.3 开标异议**

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

**6. 评标**

**6.1评标委员会**

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

**6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**6.3 评标**

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

**7. 合同授予**

**7.1 定标方式**

招标人应根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选

人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件

要求，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标

人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标，

但不得在中标候选人以外确定中标人。

招标人将对评审结果进行公示，公示媒体为发布招标公告的同一媒体，公示期为 3 个工作日。

**7.2 中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以线上形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果通知未中标的投标人。

**7.3履约保证金**

无

**7.4签订合同**

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 1天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立线上合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时，招标人发现中标人擅自变更工程量清单内容的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

**8．重新招标和不再招标**

**8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

**8.2 不再招标**

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

**9．纪律和监督**

**9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

**9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

**9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

**9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**9.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

**10．需要补充的其他内容**

详见投标人须知前附表。

**第三章 评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | | 资格评审标准 | 营业执照**（原件扫描上传至诚信库“施工企业基本信息”中）** | 具备有效的营业执照 |
| 安全生产许可证营业执照**（原件扫描上传至诚信库“施工企业基本信息”中）** | 具备有效的安全生产许可证 |
| 资质等级营业执照**（证书上传至诚信库“施工企业”“施工资质”中**） | 须具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证 |
| 项目经理**(项目经理证书上传至诚信库“施工企业”“项目经理”中、安全生产考核合格证书及无在建项目上传至“所需投标材料”中）** | 拟派项目经理应具有公路工程专业贰级及以上建造师注册证书或市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理 |
| 其他要求**（原件扫描上传至诚信库“施工企业”“所需投标材料”中）** | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次招投标活动（需提供查询结果网页截图）。 |
| 2.1.3 | | 响应性  评审  标准 | 投标报价 | 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价 |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
| **条款号** | | | 条款内容 | **编列内容** |
| 2.2.1 | | | 分值构成  (总分100分) | 施工组织设计：45分  项目管理机构：3分  投 标 报 价：40分  其他评分因素：12分 |
| 2.2.2 | | | 评标基准价的计算方法 | S=T×A+(a1+a2+…+an-M-N)÷(n-2)×(1-A) (n≥5)  S=T×A+(a1+a2+…+an)÷n×(1-A) (n≤4)  式中：  S—评标基准价;  T—招标控制价扣除暂定金额后的价格；  A—招标控制价在评标基准价中所占的权重，取0.5；  ai—参与S值计算不含暂定金额的有效报价（i=1,2,…,n）；  n—参与S值计算的有效报价的投标人个数；  M—参与S值计算的不含暂定金额的最高投标人有效报价；  N—参与S值计算的不含暂定金额的最低投标人有效报价。  低于或等于招标控制价的投标总报价(含暂定金额)为有效报价。  在招标控制价(不含暂定金额)的100%-95%（含100%、95%）之间者参与S值计算；如果投标总报价(不含暂定金额)均不在招标控制价(不含暂定金额)的95%- 100%（含100%、95%）之间，则以招标控制价(不含暂定金额)的95%作为S值。 |
| 2.2.3 | | | 投标报价的偏差率  计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计评分标准（45分） | | 内容完整性和编制水平 | 内容完整并无明显的文字、数字错误、清晰、整洁的，最好得4.5-3.5分，较好得3-2分，一般得1.5-1分。 |
| 施工方案与技术措施 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 质量管理体系与措施 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 安全管理体系与措施 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 环境保护管理体系与措施 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 工程进度计划与措施 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 资源配备计划 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 施工进度表或施工网络图 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 施工总平面图 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 确保文明施工的技术组织措施 | 合理得4.5-3.5分，基本合理3-2分，不尽合理1.5-1分，缺项0分。 |
| 2.2.4  （2） | 项目管理机构评分标准  (3分) | | 项目管理人员 | 项目班子（项目经理、项目总工程师、五大员）配备齐全3分，评标时需提供证书原件，每缺一个上岗证书原件扣0.6分，扣完为止。项目经理为资格项，必须满足文件要求。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准(40分) | | 投标人报价与评标基准值相等者得基本分35分，每低于评标基准值1%的在基本分上加1分，最多加5分，满分后每再低于评标基准值1%的在满分的基础上扣2分，扣完为止。每高于评标基准值1%的在35分的基础上扣1分，扣完为止。（按四舍五入计算保留2位小数） | |
| 2.2.4（4） | 其它因素评分标准  (12分) | | 2019年至今在国内承接类似项目业绩（以签订施工合同时间为准，需提供中标通知书或施工合同原件，原件扫描上传至诚信库“施工企业基本信息”中），每提供1份加3分，最多加6分。 | |
| 承诺质量、工期达到招标文件要求并有具体措施，得0-2分。 | |
| 工程保修期内承诺，得0-2分。 | |
| 综合评价，得1-2分。 | |
| 备注：  1．评标委员会对施工组织设计＋项目管理机构+其他因素得分+投标报价，作为该投标人的最终得分。  2．计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后2位。 | | | | |
| 说明：（1）上述业绩合同及项目部专业人员证书、证件要求评标时以企业诚信数据库为准，投标文件中的证件应与诚信库中资料一致，否则不得分；（2）合同以签订时间为准；（3）复印件合同、传真件合同、扫描件合同、缺少印章合同、不完整合同、字体含糊不清难以辨认合同、评标委员会审验时要求出具说明而未出具说明或后补者视为无效。 | | | | |

**1．评标方法**

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术标优劣排；若技术标也相同，由招标人自行确定。

**2．评审标准**

**2.1 初步评审标准**

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

**2.2 分值构成与评分标准**

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术标：见评标办法前附表；

(3）综合标：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：评标基准价计算公式见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(l）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

(3）综合标评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

**3．评标程序**

**3.1 初步评审**

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。

**3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：**

(1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(2) 投标总报价高于最高限价的；

(3) 投标人有瑕疵的；

3.1.3有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

3.1.5投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

3.1.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

**3.2 详细评审**

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1)项目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2）按本章第2.2.4(2)项目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3)项目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C；

(4）按本章第2.2.4(4)项目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D。

3.2.2计分过程中按“四舍五入”的法则，取至小数点后3位，最终结果取至小数点后2位，若最终结果取至小数点后两位仍有得分相同者，则按小数点后3位计算比较，依次类推。

3.2.3 **投标人得分＝A 十B 十C 十D 。**

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于拦标价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.5在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委成员意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

**3.3 投标文件的澄清和补正**

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

**3.4 评标结果**

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2若通过初步评审或详细评审后的投标人只有1家时，则直接推荐为中标候选人，若通过初步评审或详细评审后的投标人有2家或2家以上时，则按优先排序推荐为中标候选人。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

**第四章 合同条款及格式**

参见住建部、国家工商行政管理局2013年7月1日施行的《建设工程施工合同》（CF—2013—0201），此处略。

1. 依据资金到位情况按工程进度进行计量支付。中标单位有一定的融资能力。
2. 审计机关依法实施审计的项目，以审计结论作为工程价款结算的依据，未经竣工结算审计的，不得进行工程价款最终结算。
3. **工程量清单**

根据河南省交通运输厅豫交工【2009】23号文“关于发布《河南省公路工程施工招标工程量清单》的通知”精神，按照在河南省交通工程造价信息网2009年11月18日（Http：//www.hnjtde.gov.cn）发布的《河南省公路施工招标工程量清单》及计量和支付规则进行工程量清单的编制。为方便投标人填报清单报价和评标委员会评标，对于招标项目中不涉及的细目予以删除。

**1．工程量清单说明**

**1.1**本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.2**本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、计量支付规则及图纸等一起阅读和理解。

**1.3**本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计量支付规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

**1.4**工程量清单各章是按 “计量支付规则”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“计量支付规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

**1.5**对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅 “计量支付规则”的有关内容。

**1.6**工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

**1.7**图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

**1.8**在评标过程中，评标委员会对投标人已标价工程量清单中有计算和汇总方面的算术错误，按照“评标办法”约定的原则进行算术性校核和修正。

1.9按照计量和支付规则，本工程量清单如有遗漏子目，投标人应及时向招标人书面提出问题要求澄清，否则在监理人和承包人对图纸会审和工程量清单复核时发现遗漏的某一子目价格在3000元以下时，按投标报价说明2.3、2.4执行；超过3000元可予以修改补充清单报价。

**2．投标报价说明**

**2.1**工程量清单中的每一子目须填入价格，且只允许有一个报价。

**2.2**除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

**2.3**工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

**2.4**符合合同条款规定的全部费用应认为己被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为己分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

**2.5**承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

**2.6**建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为 2.9 ‰。：第三者责任险的投保金额为 100万元，保险费率为 3 ‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述建筑工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.7施工环保费不低于工程量清单第200章至第700章的合计金额0.5%。

2.8安全生产费不低于工程量清单第200章至第700章的合计金额1.5%。

2.9工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.10杜绝不平衡报价。若出现不平衡报价，业主有权参照控制价单价进行结算。

2.11暂估价的数量及拟用子目的说明：无

2.12工程量清单后必须附工程量清单单价分析表

2.13工程量清单上没有的细目均含在其它细目中。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | |
| **合同段： 桩号：** | | | | | |
| **第100章 总则** | | | | | |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（含原道路养护费） | 总额 |  |  |  |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |  |  |  |
| -a | 设施架设与拆除 | 总额 |  |  |  |
| -b | 设施维修 | 月 |  |  |  |
| 103-4 | 电讯设施的提供、维修与拆除 | 总额 |  |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **清单 第100章合计 人民币 元** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | |
| **合同段： 桩号：** | | | | | |
| **第300章 路面工程** | | | | | |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 一 | **CH23石梯村道** |  |  |  |  |
| -a | 厚18cmC30混凝土 | m² | 1125 |  |  |
| 二 | **CW85土槽村道** |  |  |  |  |
| -a | 厚18cmC30混凝土 | m² | 1305.5 |  |  |
| 三 | **C070寨岗线** |  |  |  |  |
| -a | 厚18cmC30混凝土 | m² | 3175 |  |  |
| -b | 挖除18cm厚老混凝土路面 | m² | 3175 |  |  |
| 四 | **Y035高峰线** |  |  |  |  |
| -a | 厚18cmC30混凝土 | m² | 3873.5 |  |  |
| -b | 挖除18cm厚老混凝土路面 | m² | 3873.5 |  |  |
| **五** | **5、X006小蒲线** |  |  |  |  |
| -a | 厚4cm中粒式沥青混凝土 | m² | 7693.5 |  |  |
| -b | 黏层 | m² | 7693.5 |  |  |
| -c | 40cm宽抗裂贴 | m² | 960 |  |  |
| -d | 标线 | m² | 423 |  |  |
| 六 | **X008木重线** |  |  |  |  |
| -a | 厚4cm中粒式沥青混凝土 | m² | 8450 |  |  |
| -b | 黏层 | m² | 8450 |  |  |
| -c | 标线 | m² | 585 |  |  |
| -d | 挖除18cm厚老混凝土路面 | m² | 355 |  |  |
| -e | 厚18cmC30混凝土 | m² | 355 |  |  |
| 七 | **Y010黄后线** |  |  |  |  |
| -a | 厚22cmC30混凝土 | m² | 2800 |  |  |
| **工程量清单** | | | | | |
| **合同段： 桩号：** | | | | | |
| **第300章 路面工程** | | | | | |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| **八** | **Y031子关线** |  |  |  |  |
| -a | 厚22cmC30混凝土 | m² | 7800 |  |  |
| -b | 挖除22cm厚老混凝土路面 | m² | 7800 |  |  |
| **九** | **Y026封杨线** |  |  |  |  |
| -a | 厚22cmC30混凝土 | m² | 5200 |  |  |
| -b | 挖除22cm厚老混凝土路面 | m² | 5200 |  |  |
| 十 | **Y024王档线** |  |  |  |  |
| -a | 18cm厚水泥稳定碎石基层 | m² | 3500 |  |  |
| -b | 黏层 | m² | 3500 |  |  |
| -c | 厚4cm中粒式沥青混凝土 | m² | 3500 |  |  |
| **十一** | **Y060二内线** |  |  |  |  |
| -a | 厚22cmC30混凝土 | m² | 585 |  |  |
| -b | 挖除22cm厚老混凝土路面 | m² | 585 |  |  |
| **清单 第300章合计 人民币 元** | | | | | |

**第二卷**

1. **图纸**

**（如有另附）**

**第三卷**

1. **技术标准和要求**

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

…………

**以上规范如有不全如有变化，以最新发布的为准。**

**第四卷**

1. **投标文件格式**

**（项目名称）**

**投标文件**

**投标人： （电子签章）**

**法定代表人或其委托代理人： （电子签名）**

**年 月 日**

**目 录**

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标承诺函

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、资格审查资料

十、优惠及服务承诺

十一、其他材料

**一、投标函**

（招标人名称）：

1．我方 （投标人名称） 已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币 （大写） （¥ ）的投标总报价，工期 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 ，本工程拟派的项目经理为 （姓名） 。

2．我方同意在自规定的开标日起 天的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺完全遵守招标文件规定的合同权利与义务。

（5）我方承诺完全响应招标文件规定的技术标准及要求。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项1.4.3项规定的任何一种情形。

5． （其他补充说明）。

投 标 人： （电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**二、投标函附录**

货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | |
| 投标范围 | | |  | | | |
| 投标总报价（元） | | | 大写：    小写： | | | |
| 投标质量 | | |  | | | |
| 投标工期 | | |  | | | |
| 项目经理 |  | | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 投标有效期 | | | 60日历天 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | |  | | | |

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

年 月 日

**三、法定代表人身份证明**

投标人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签名）

年 月 日

**四、授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签名）

身份证号码：

委托代理人： （电子签名）

身份证号码：

年 月 日

**五、投标承诺函**

（招标人名称）：

我公司因参加 （项目名称）投标活动，特承诺在规定的投标有效期内不撤销或修改其投标文件，在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按照招标文件与招标人及时签订合同，合同签订后及时上传合同。如有违反，愿意缴纳招标控制价2%（最高不超过80万）的违约金。

如有争议，服从由行政监督部门作出的行政决定，或仲裁委 员会作出的仲裁裁决，或工程项目所在地人民法院作出的判决。

本投标承诺函在投标有效期内保持有效。

投标人：

法定代表人（或授权委托人）：

年 月 日

**六、已标价工程量清单**

**七、施工组织设计**

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等（根据评分办法由投标人自行编制）。

**注意：本项目施工组织设计部分评标为暗标，不符合下列要求的投标将被评标委员会否决。**

**1、施工组织设计的编制内容中如出现明显错误的工程名称或地域名称，技术标得 0 分。**

**2、版面整洁、字迹清楚、投标人施工组织部分封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO 标识、水印标识、投标人独有的企业标准或编号等）字样。**

**3、所有图表一律采用电脑绘制，大小不限。所有字体为宋体，不得出现手写或彩色字体，**

**4、所有标题为三号字体，加黑；正文为四号字，不得加黑、加粗或加有其他颜色。行间距为固定值 20 磅；页边距（上 2.5 厘米，其余为 2.0 厘米）**

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

**附表一：拟投入本工程的主要施工设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 额定功率  ( KW ) | 生产  能力 | 用于施  工部位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备  名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造  年份 | 己使用  台时数 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附表三：劳动力计划表**

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**八、项目管理机构**

（一）项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证；技术负责人应附身份证、职称证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | |  | 年龄 |  | | 学历 | |  |
| 职称 | |  | 职务 |  | | 拟在本合同任职 | |  |
| 毕业学校 | | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | |
| 时间 | 参加过的类似项目 | | | | 担任职务 | | 发包人及联系电话 | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |

**附件**

**项目经理无在建工程承诺书**

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）的项目经理 （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方承诺上述信息的真实和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人： （电子签章）

法定代表人： （电子签名）

年 月 日

**九、资格审查资料**

**（一）投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | | | |
| 联系方式 | 联系人 | |  | 电话 | |  | | | |
| 传真 | |  | 网址 | |  | | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 | |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 | |  | 技术职称 | |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | 项目经理 | |  | | |
| 营业执照号 |  | | | 高级职称人员 | |  | | |
| 注册资金 |  | | | 中级职称人员 | |  | | |
| 开户银行 |  | | | 初级职称人员 | |  | | |
| 帐号 |  | | | 技工 | |  | | |
| 经营范围 | |  | | | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | | | |

注：本表后应附企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的新版营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

**（二）近年财务状况表**

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

**（三）****近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

**（四）正在施工的和新承接的项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

**（五）近年发生的诉讼和仲裁情况**

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

**（六）反商业贿赂承诺书**

致：

在参与（项目名称） 活动中，我公司郑重承诺：

1、公平竞争参加本次招标活动。不与其他投标企业相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法利益；

2、不会提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不会在投标有效期内撤回其投标；

4、不会中标后在规定期限内不与招标人签订产品购销合同或者不履行合同义务；

5、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、监督机构、代理机构的工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

委托代理人（电子签名）：

（投标企业公章，电子签章）

年 月 日

**（七）信用查询**

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询潜在投标人的信用记录，凡是列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，依法拒绝其参与本次招投标活动（需提供查询结果网页截图）。

**（八）**

**农民工工资支付承诺函**

**(建设单位名称):**

我 (单位)郑重承诺，

在 工程建设施工过程中，

将按时支付劳务费用，确保农民工工资全部及时足额支付。如发生一起农民工追讨工资事件，造成的任何影响，我单位将承担全部责任，完全同意并接受贵单位任何处理意见。**（九）中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加西峡县农村公路管理所的西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、西峡县农村公路管理所2023年农村公路养护项目 ，属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：（开标当天日期）

**注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**十、优惠及服务承诺书**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 承诺内容：  投标人（电子签章）：    投标人法定代表人或委托代理人（电子签名）：  日 期： | |

**十一、其他材料**

施

工

组

织

设

计

计