新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目

（施工标段）

竞争性磋商文件

项目编号：新密磋商采购-2025-4

采	购	人：新密市城关镇人民政府

采购代理机构：河南保利招标咨询有限公司日	期：二○二五年二月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法（综合评分法）	20

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	64

第六章 响应文件格式	65

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目的潜在响应人应在新密市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/）获取招标文件，并于 2025年 03 月 13 日  10 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：新密磋商采购-2025-4

2、项目名称：新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：3483257.93元；

最高限价：3483257.93元；

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新密磋商采购-2025-4-1 | 新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目施工 | 3446257.93 | 3446257.93 |
| 2 | 新密磋商采购-2025-4-2 | 新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目监理 | 37000.00 | 37000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：安装7m高太阳能路灯342盏，规格：100W太阳能板，LED光源80W，60Ah电池。新修建长约682米、宽2米人行步道。新修建约600米长，6米宽，20厘米厚C30水泥混凝土道路。安装双波钢防护栏约1100米。新修建雨水管道（Ⅱ级DN1000钢筋混凝土承插口管）长约955米，检查井、集水池等附属工程。

5.2 标段划分及采购范围：共划分为2个标段

施工标段：新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目施工图工程量清单所含全部内容；

监理标段：本项目施工阶段及缺陷责任期全过程监理工作。

5.3 建设地点：新密市城关镇翟沟村

5.4 资金来源：财政资金

5.5 工期要求：90日历天

5.6 监理服务期：施工期及缺陷责任期

5.7 质量要求：合格

5.8 缺陷责任期：12个月

6、合同履行期限：同工期（监理服务期）

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的采购项目。

3.本项目的特定资格要求

3.1 施工标段：响应人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级(含)及以上注册建造师执业资格(不含临时)，并具有有效的安全生产考核合格证，项目经理出具无在建证明，项目经理为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳的养老保险证明。

监理标段：响应人须具备市政公用工程专业监理乙级（含）及以上资质或工程监理综合资质；拟派项目总监具备市政公用工程专业国家注册监理工程师职业资格，并具有劳动合同和本单位缴纳的养老保险证明。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；在本竞争性磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同竞争性磋商文件等资料一同归档保存；

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：2025年02月28日至 2025年03月06日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：新密市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/）

3、方式：潜在供应商在新密市公共资源交易中心网站下载电子竞争性磋商文件（egp 格式文件）。

4、售价：0 元

四、响应文件提交

1、时间：2025年 03 月 13 日  10 时 00 分（北京时间）

2、地点：新密市公共资源交易中心电子交易平台。加密电子响应文件逾期上传或未上传指定位置的，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1、时间：2025年 03 月 13 日  10 时 00 分（北京时间）

2、地点：新密市公共资源交易中心第一开标室

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在响应文件提交截止时间前,登录开标会议大厅,在线准时参加开标会议活动并进行电子版响应文件解密。解密时间 40 分钟。

2、监督部门：新密市城关镇人民政府

统一社会信用代码：11410183725829000Y

联系人：杨闯

电 话：18838029810

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：新密市城关镇人民政府

地址：郑州市新密市城关镇

联系人：陈文雅

电  话：18838025207

2、采购代理机构信息（如有）

名称:河南保利招标咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼

联系人：张晓红、曹樱淋

联系方式：13503869906

3、项目联系方式

联系人：张晓红、曹樱淋

联系方式：13503869906

- 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：新密市城关镇人民政府 地址：郑州市新密市城关镇 联系人：陈文雅 电 话：18838025207 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称:河南保利招标咨询有限公司 地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼 联系人：张晓红、曹樱淋 联系方式：13503869906 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 新密市城关镇翟沟村 |
| 1.1.6 | 标段名称 | 施工标段 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 新密市城关镇人民政府新密市城关镇翟沟村2024年农村公益事业重点村项目施工图工程量清单所含全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 缺陷责任期 | 12 个月 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；(供应商参加竞争性磋商时，1.2-1.5项内容按照规定提供相关声明函，详见响应文件格式 ） 1.1 具有独立承担民事责任的能力。 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的采购项目。 3.本项目的特定资格要求 3.1 施工标段：响应人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级(含)及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程专业贰级(含)及以上注册建造师执业资格(不含临时)，并具有有效的安全生产考核合格证，项目经理出具无在建证明，项目经理为本单位员工，并具有劳动合同和本单位缴纳的养老保险证明。 3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标后1小时59分内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动；在本竞争性磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同竞争性磋商文件等资料一同归档保存。 3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统截图）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的 其他材料 | 竞争性磋商文件的补充文件（如有） |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件的澄清或 修改 | 提交首次响应文件截止之日前 |
| 3.1.1 | 构成响应性文件的其他材 料 | 供应商认为应附的其他材料 |
| 3.2.3 | 政府采购政策 | 本项目属于专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 60 日历天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本项目不收取磋商保证金，需提供磋商承诺函。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 见本章第 1.4.1 项规定的资格审查资料。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按竞争性磋商文件的响应文件格式要求 在相应位置签字、盖章。 |
| 3.7.4 | 响应文件份数 | 加密电子响应文件壹份（在新密市公共资源中心交易系统指定位置上传） |
| 3.7.5 | 电子响应文件的制作 | 供应商登录新密市公共资源交易中心交易系统，在组件下载中下载响应文件制作工具及其他相关软件，并按竞争性磋商文件要求制作电子响应文件。 供应商须将竞争性磋商文件要求的证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。 供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的竞争性磋商文件，按标段制作电子响应文件，并按竞争性磋商文件要求在相应位置签字、盖章。 |
| 4.2.1 | 提交首次响应文件截止时间 | 2025年 03 月 13 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 4.2.2 | 响应文件提交地点 | 电子响应文件须在提交首次响应文件截止时间前在新 密 市 公 共 资 源 交 易 中 心 交 易 系 统 （http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/:8081/ggzy/）中加密上传。 |
| 5.1 | 响应文件开启时间及地点 | 时间：2025年 03 月 13 日 10 时 00 分（北京时间） 地点：新密市公共资源交易中心第三开标室（本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，解密时间为 40 分钟）。 |
| 5.2 | 磋商程序 | 采购人将按供应商须知前附表规定的响应文件开启 时间及地点举行开标会议。本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，解密时间为 40 分钟。供应商法定代表人或其委托代理人未在规定时间内 解密其上传的响应文件的，则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件视为无效响应文件。 主持人按下列程序进行开标： - 宣布开标纪律 - 宣布采购人、监标人等有关人员姓名 - 电子响应文件解密 - 开标结束 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表1人，技术、经济评审专家2人，共 3人组成，评审专家从河南省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数：3 名 |
| 7.2 | 成交结果公告媒介 | 《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心》 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 本项目不收取 |
| 7.5 | 合同价款的支付方式 | 按工程进度，竣工验收合格后付至合同价款的97%,剩余3%待缺陷责任期满一年复验合格后结清。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1.1 | 包预算 （包最高限价） | 3446257.93元 |
| 10.2 | 成交结果公示 | 在竞争性磋商公告发布的同一媒介上公告成交结果， 同时向成交供应商发出成交通知书，公告期限 1 个工作日。 |
| 10.3 | 代理服务费 | 代理服务费的收取：①由成交人在领取《成交通知书》时，一次性支付代理服务费。②代理服务费参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》文件收取。 |
| 10.4 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的 权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 接收质疑函信息： 联系部门：河南保利招标咨询有限公司 联系电话：13503869906 通讯地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼 在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 |
| 10.5 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微 企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网 “河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 10.6 | 其他内容 | （1）本项目所属行业：建筑业； （2）为增加地方税收，成交供应商原则上在项目所在地缴纳各种税款； （3）竞争性磋商文件的最终解释权归采购人； （4）成交单位领取成交通知书前，需准备两套纸质版响应文件（胶装并加盖公章）交于代理公司。 （5）其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |

- 总则

- 1.1 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

    - 本项目采购人：见供应商须知前附表。

    - 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

    - 本项目名称：见供应商须知前附表。

    - 本项目地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

- 1.2.1 本项目的资金来源及比例：见供应商须知前附表。

- 1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购内容、工期要求、质量要求和缺陷责任期

- 1.3.1 本包段的采购内容：见供应商须知前附表。

- 1.3.2 本包段的工期要求：见供应商须知前附表。

- 1.3.3 本包段的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.3.4本包段的缺陷责任期：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

- 1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求：见供应商须知前附表。

- 1.4.2 本项目不接受联合体投标。

- 1.4.3 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

- 1.5 费用承担

- 供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

- 参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商务和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

- 除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

    - 供应商须知前附表规定不组织踏勘现场，供应商可自行踏勘项目现场。

    - 供应商踏勘现场发生的费用自理。

    - 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 供应商在踏勘现场中看到的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 磋商前答疑会

本项目不召开磋商前答疑会。

- 1.11 分包

本项目不允许分包。

- 1.12 偏离

- 不允许偏离。

2、竞争性磋商文件

  - 竞争性磋商文件的组成

- 本竞争性磋商文件包括：

- 竞争性磋商公告；

- 供应商须知；

- 评审办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 响应文件格式。

根据本章第2.2款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

  - 竞争性磋商文件的澄清、修改

    - 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、响应文件

  - 响应文件的组成

    - 响应文件应包括下列内容：

- 响应函及响应函附录；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 磋商承诺函；

- 已标价的工程量清单；

- 施工组织设计；

- 项目管理机构；

- 资格审查资料；

- 其他材料。

  - 磋商报价

    - 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写。

    - 供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应函中的磋商报价，应同时修改响应文件“已标价工程量清单”中的相应报价。

    - 政府采购政策：本项目属于专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企

- 业视同小微企业。

    - 全部报价均以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

  - 磋商有效期

    - 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

    - 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

  - 磋商保证金

    - 本项目不再缴纳磋商保证金，供应商领取竞争性磋商文件后应按照磋商文件要求提交磋商承诺函，并作为其响应文件的组成章。

    - 供应商不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商承诺函的，其响应文件作废标处理。

    - 因违约造成经济损失的，由违约方承担，应当全额赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失。

    - 有下列情形之一的，视为供应商单方面违约：

- 供应商在规定的磋商有效期内撤销或修改其响应文件；

- 成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或自主放弃成交资格的或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保；

- 在评审过程中发现供应商有弄虚作假或有串标现象者。

  - 资格审查资料

- 详见供应商须知前附表第 1.4.1 项规定。

  - 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选方案。允许供应商递交备选方案的，只有成交人所递交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的方案的，采购人可以接受该备选方案。

  - 响应文件的编制

    - 供应商的响应文件应参照第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成章。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、采购内容、缺陷责任期等实质性内容作出响应。

    - 响应文件的签字和盖章要求见供应商须知前附表。

    - 响应文件份数见供应商须知前附表。

    - 电子响应文件的制作

供应商登录新密市公共资源交易中心交易系统，在组件下载中下载响应文件制作工具及其他相关软件，并按竞争性磋商文件要求制作电子响应文件。

供应商须将竞争性磋商文件要求的证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的竞争性磋商文件，按标段制作电子响应文件，并按竞争性磋商文件要求在相应位置签字、盖章。

- 4、响应文件

  - 响应文件的签章

供应商在生成电子化磋商响应文件后，应对电子化磋商响应文件进行签章， 未进行签章的视为无效响应。

  - 响应文件的提交

    - 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前上传加密电子响应文件。

    - 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

    - 逾期上传的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

  - 响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的响应文件。

5、磋商程序

  - 磋商开标会议

采购人将按供应商须知前附表的时间和地点举行竞争性磋商开标会议，本项目采用远程不见面开标，供应商无须到达开标现场，解密时间为40分钟。供应商法定代表人或其委托代理人未在规定时间内解密其上传的响应文件的，则视为该供应商自动放弃该项目的磋商。

  - 磋商过程的保密与磋商响应的澄清

    - 磋商采取“背靠背”的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。磋商开始后，直至供应商提交最终报价，凡是与审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商和评定无关的其他人员透露。

    - 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

  - 对响应文件的初审

    - 磋商开始，采购代理机构将组织磋商小组进行磋商活动，并参加磋商小组的评审专家独立开展磋商工作。

    - 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容以电子文档形式在新密市公共资源交易中心网站系统内递交磋商小组。

    - 磋商小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否按要求提交磋商承诺函，文件签署是否合格，响应文件是否编排有序且符合竞争性磋商文件要求。

    - 磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离或保留的磋商响应。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或供应 商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位 产生不公正的影响。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容， 而不寻求外部的证据。

    - 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商竞争地位的公正性。磋商小组决定响应文件的响应性只能根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

    - 磋商小组将对确定为实质上响应的竞争性磋商文件进行进一步审查， 看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

    - 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

    - 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价；

    - 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商响应报价， 调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响文件应将被拒绝。

- 评审

- 6.1磋商小组

    - 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

    - 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在采购、评审以及其他与采购、响应有关活动中从事违法行为而受过行

- 政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

- 6.3.1 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。按各供应商上传电子响应文件的顺序进行磋商。对通过初步评审的供应商进行第2 轮报价，第 2 轮报价则为最终报价，依据最终提交的报价进行评审,由磋商小组根据综合评分法规则对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价（该价格包括竞争性磋商文件中规定的各项费用）进行综合评分。

- 6.3.2 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准， 不作为评审依据。

- 合同授予

- 7.1 定标方式

- 7.1.1 除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。当确定成交的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按规定向采购人交纳履约担保（或银行履约保函）的，采购人可以按序确定排名第二的成交候选人为成交人或重新组织采购活动。

- 7.2 成交通知

- 采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。成交通知书将作为进行合同磋商和签订的依据。

- 7.3 履约担保

- 本项目无需缴纳履约担保。

- 7.4 签订合同

- 7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起 2 个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应当对损失章予以赔偿。

- 7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.4.3 合同价款的支付：见供应商须知前附表。

- 重新开展采购活动

- 8.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。）

- 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商， 不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.3 对磋商小组成员的纪律要求磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求与评审活动有关的工作人员 不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中， 与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 9.5 投诉供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 其他内容

- 见供应商须知前附表。

- 第三章 评审办法（综合评分法）

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.7.3项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 供应商提供的《资格承诺声明函》 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 政府采购政策需满足的资格要求 | 供应商需按磋商文件要求提供中小企业声明函 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应范围 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 缺陷责任期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 磋商报价 | 不高于包预算（包最高限价） |

| 条款号 |  | 条款内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | （1）磋商报价：20 分 （2）技术部分：50 分 （3）商务部分：30分 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.2（1） |  | 报价得分 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后磋商报价得分=(评审基准价／磋商报价)×20 |
| 2.2.2 (2) | 技术 部分 50分 | - 1.施工方案与技术措施 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | - 2.质量管理体系与保障措施 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 3.安全管理体系与保障措施（5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | - 4.环境保护管理体系与保障措施 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | - 5.文明施工保障措施 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | - 6.现场组织管理机构设置和劳动力配置计划及保障措施 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 7.施工设备和仪器等施工资源配备及保障措施（5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 8.工程进度计划及保证措施（5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | - 9.施工现场总平面布置 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
|  |  | - 10.紧急情况的处理预案和措施，抵抗风险的措施保障 - （5分） | ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足施工要求，得5分； ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足施工要求，但有个别细节需要进一步完善或提高，得3分； ③内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑不周全，措施不到位，没有针对性，不能满足施工要求，得1分。 缺项得0分。 |
| 2.2.2 (3) | 商务部分 30分 | 项目管理机构组成人员（6分） | 项目管理机构中除项目负责人外，施工员、质检（质量）员、安全员、材料员配备齐全，得6分，缺一项扣1.5分,扣完为止。 |
|  |  | 企业业绩 （6分） | 响应人于2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），承担过相关业绩的，每个得2分，本项最高得6分。缺项得0分。（响应文件中附中标通知书或合同扫描件。） |
|  |  | 履职尽责承诺 （6分） | 提供书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。 ①全面、详实、切实可行：6分； ②较全面、较详实,可行性较强：3分； ③基本合理,可行性一般：1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 服务承诺 （6分） | 针对本项目提供保修期内及保修期外的服务承诺。 ①全面、详实、切实可行：6分； ②较全面、较详实,可行性较强：3分； ③基本合理,可行性一般：1分。 缺项得0分。 |
|  |  | 合理化建议 （6分） | 根据供应商提出的保证质量、确保工期、降低成本等方面的合理化建议。 ①全面、详实、切实可行：6分； ②较全面、较详实,可行性较强：3分； ③基本合理,可行性一般：1分。 缺项得0分。 |

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，由采购人自行确定。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评审办法前附表；

    - 资格评审标准：见评审办法前附表；

    - 响应性评审标准：见评审办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 磋商报价：见评审办法前附表；

- 技术部分：见评审办法前附表；

- 商务部分：见评审办法前附表。

    - 评分标准

- 磋商报价：见评审办法前附表；

- 技术部分：见评审办法前附表；

- 商务部分：见评审办法前附表。

- 评审程序

  - 初步评审

    - 磋商小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

    - 供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

- (1)第二章“供应商须知”第 1.4 规定的任何一种情形的；

- (2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- (3)不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

    - 磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正， 修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应作废标处理。

- 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

      - 按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分A；

      - 按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

      - 按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A+B+C。

    - 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应作废标处理。

  - 响应文件的澄清和补正

    - 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成章。

    - 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

  - 评审结果

    - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

    - 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

- 第四章 合同条款及格式

使用《建设工程施工合同示范文本》（仅供参考）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

#### 工期总日历天数：              天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                            （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：  

地  址：                             地  址：  

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                                    法定代表人：      

委托代理人：                                    委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：  

电子信箱：                                          电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                                账  号：

### 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     



。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    

                                     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：          

                              。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

-         

。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                    。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          

  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  

                             。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        

                             。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   

                          

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                                                               。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                             。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                                                              。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：                                                                                                            。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                                                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                                                      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                                                             。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     

                                         。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                       。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                                                      。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                                                        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                                                     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

。

关于工程奖项的约定：

。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                                       
                                                         。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限

。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限

。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限

。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：

。

施工现场需要配备的试验设备：

。

施工现场需要具备的其他试验条件：

。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定

。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

3、其他价格方式：

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：

。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人承揽工程项目一览表

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                          承包人(公章)：          

地  址：                        地  址： 

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

- （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 第五章 工程量清单

（另附）

- 第六章 响应文件格式

- （项目名称及标段）

- 响 应 文 件

- 项目编号：

- 供应商：	（盖单位公章）

- 法定代表人：	（签字或盖章）

- 年	月	日

- 目 录

（格式自拟）

- 一、响应函及响应函附录

- （一）响应函

（采购人名称）：

- 我方己仔细研究了		（项目名称及标段）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）		（小写）	元的第一次磋商报价，工期	日历天，按合同约定实施和完成承包工程， 修补工程中的任何缺陷，质量达到：		。

- 我方承诺磋商有效期在 60 日历天内（从响应文件递交截止之日算起）不修改、撤销响应文件。

- 随同本响应函提交磋商承诺函一份。

- 如我方成交：

- 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 5.	（其他补充说明）。

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年	月	日

- （二）响应函附录

| 项目名称及标段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| 响应范围 |  |  |  |  |  |  |
| 第一次磋商报价 | 大写： |  |  | 小写： 元 |  |  |
| 计划工期 |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 专业 |  |  | 证书编号 （如有） |  |
| 其他声明 |  |  |  |  |  |  |

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年	月	日

- 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：    	职务：

系		（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反两面）扫描件

供应商：	（盖单位公章）

年	月	日

- 三、授权委托书

本人		（姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改		（项目名称及标段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证（正、反两面）扫描件

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年	月	日

- 四、磋商承诺函

致：	（采购人名称）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在提交首次响应文件截止之日前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中， 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）磋商有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约担保；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取成交；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任

何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年	月	日

- 五、已标价工程量清单

- 六、施工组织设计

根据评分办法自行编制

- 七、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）主要人员简历表

1、“主要人员简历表”中的拟派项目经理应附身份证、职称证书（如有）、建造师注册证书、安全生产考核合格证，无在建工程承诺书（格式自拟）、劳动合同、社保缴纳凭证等材料扫描件；

2、其他主要人员应附身份证、职称证（如有）或执业证（如有）或上岗证书（如有）等材料扫描件。

3、每张表格填写 1 人，如有多人，可按同等表格格式扩展。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 八、资格审查资料

- 响应人基本情况

- （格式自拟）

2.资格承诺声明函

致:新密市城关镇人民政府及河南保利招标咨询有限公司

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位郑重承诺声明如下:

- 我单位全称为         ， 注册地点为         ，统一社会信用代码为         ，法定代表人( 单位负责人)为         ，联系方式为         。

- 我单位具有独立承担民事责任的能力。

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

- 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

- 我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法 》规定的供应商资格条件.如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会 信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

- 承诺单位(盖章):

- 法定代表人或授权代表(签名或盖章):

- 日期:     年    月   日

- 注:

- 1.响应人须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招 标文件要求,按无效投标处理。

- 2.响应人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统股东及出资信息截图）。

- 九、其他材料

- （一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在政府采购	（项目名称及标段）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年	月	日

- （二）代理服务费承诺函

致：	（采购代理机构）

我们在贵公司组织的	（项目名称及标段）采购中若为成交人，我们保证在成交公告发布后 5 个工作日内，按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商：	（盖单位公章）

法定代表人：	（签字或盖章）

年	月	日

- （三）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称及标段） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：	（盖单位公章）

年	月	日

- 注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- （四）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：	（盖单位公章）

年	月	日

注：如果供应商不是残疾人福利性单位，此声明函可不附。

- （五）监狱企业证明材料

监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料。

（六）供应商认为应附的其他材料