采购编号2023-11-236

周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目

竞争性谈判文件

项目名称：周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目

招标人：周口市公安局                          （盖章）

招标代理机构：元晟工程咨询有限公司            （盖章）

2023年11月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 竞争性谈判须知	5

第三章 合同主要条款	15

第四章 清单	32

第五章 竞争性谈判文件格式	34

一、谈判申请及声明	35

二、授权委托书	36

三、报价一览表	37

（二次）报价一览表	38

四、项目管理机构	39

五、资格审查资料	40

六、已标价的清单	41

七、投标人认为需要提供的其他资料	42

# 第一章 竞争性谈判公告

周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目

竞争性谈判公告

项目概况

周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目招标项目的潜在投标人应在周口大道与松花江路交叉路口天明城金融地块16号楼获取招标文件，并于2023年12月05日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、采购编号：2023-11-236

2、项目名称：周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：181056.22元

最高限价：181056.22元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目 | 181056.22 | 181056.22 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

详见工程量清单

6、合同履行期限：15日历天

7、质量：合格

8、本项目是否接受联合体投标：否

9、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立的法人资格, 其经营范围符合本项目招标内容。

3.2投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”、和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询，对列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。（提供查询截图，查询时间：招标公告发布后至投标截止时间前) 。

三、获取采购文件

1.时间：2023年11月29日至2023年12月01日，每天上午08:00至12:00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：周口大道与松花江路交叉路口天明城金融地块16号楼

3.方式：现场报名购买，投标企业须提交申请人资格要求和特定资格要的全部资料（证件类原件备查），携带法人或委托人的身份证原件和社保证明（原件查证复印件留存）；以上资料要求提供留加盖单位公章的复印件（标注与原件一致）1套。

4.售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月05日9时30分前（北京时间）

地点：周口大道与松花江路交叉路口天明城金融地块16号楼

五、响应文件开启

1.时间：2023年12月05日9时30分（北京时间）

2.地点：周口大道与松花江路交叉路口天明城金融地块16号楼

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南政府采购网》、《中国采购与招标网》上发布。公告期限为3个工作日。

七、其他补充事宜：无

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 招标人信息

名  称：周口市公安局

地址：周口政通路与光明路交叉路口

联系人：张先生

电 话：15636063369

2.采购代理机构信息（如有）

名  称：元晟工程咨询有限公司

地址：周口大道与松花江路交叉路口天明城金融地块16号楼

联系人：刘经理

联系方式：13938097821

3.项目联系方式

项目联系人：刘经理

联系方式：13938097821

第二章 竞争性谈判须知

| 序号 | 条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 1）项目名称：周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目 2）内容：见竞争性谈判公告 3）招标人：周口市公安局 4）代理机构：元晟工程咨询有限公司 |
| 2 | 采购编号 | 2023-11-236 |
| 3 | 招标人 | 招标人：周口市公安局 联系人：张先生 联系电话：15636063369 |
| 4 | 代理机构 | 代理机构：元晟工程咨询有限公司 联系人：刘经理 联系方式：13938097821 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 预算金额 | 181056.22元 |
| 7 | 合同履行 期限 | 合同签订后15日历天 |
| 8 | 地点 | 招标人指定地点 |
| 9 | 内容 | 周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目（详见第四章） |
| 10 | 对投标企业的资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 12 | 投标保证金 | 无需缴纳 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 本招标文件中明确需法定代表人、授权代表签字的地方内容应全姓名签署，明确加盖单位公章的内容应加盖单位公章，不得用其它印章代替。 |
| 14 | 响应文件封面要求 | 按照第五章封皮格式 |
| 15 | 响应文件份数要求 | 正本1份副本2份。 |
| 16 | 响应文件装订和密封要求 | 投标文件一律用A4纸编制，采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页装订。 |
| 17 | 响应文件递交截止时间 | 详见公告 |
| 18 | 开标时间和地点 | 详见公告 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由3人组成，招标代表1人，专家2人。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由谈判小组推荐中标候选人，由招标人确定中标人 |
| 21 | 付款方式 | 由招标人与中标人在合同中自行约定 |
| 22 | 代理服务费 | 参照《国家发展改革委 关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)和河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协 【2023】002 号）的规定计取。 |
| 23 | 报价 | 多次报价 |
| 24 | 控制价 | 181056.22元，超过招标控制价按废标处理 |

总则

### A、说明

### 1、适用范围

本采购文件仅适用于本次谈判中所述的项目的谈判。

#### 2、定义

2.1谈判组织人——指组织本次谈判的代理机构。

2.2谈判投标企业——是指响应谈判文件、参加谈判竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织，向谈判组织人提交谈判文件的投标企业。

2.3 招标人——周口市公安局

2.4货物——指谈判投标企业按谈判文件规定，须向最终用户提供的货物及其它有关技术资料。

2.5 服务——指谈判文件规定谈判投标企业须承担的送货、安装、维修和其它类似义务。

2.6偏离——指响应文件的响应相对于谈判文件要求的偏差，该偏差优于谈判文件要求的为正偏离；劣于的为负偏离。

#### 3、谈判投标企业条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2凡符合“谈判文件资格要求”条件， 附“响应性承诺”并符合本谈判文件所有内容的投标企业均为合格的谈判投标企业，。

3.3谈判投标企业应遵守中华人民共和国法律、法规和谈判组织人有关谈判的规定。

#### 4、谈判费用

谈判投标企业应自行承担参加谈判活动有关的全部费用，谈判组织人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B、谈判文件说明

5、谈判文件的构成：

5.1谈判文件用以阐明所采购服务的内容、要求及谈判程序。谈判文件由下述部分组成：

谈判公告

谈判投标企业须知；

合同条款

采购须知

投标文件格式

#### 6、谈判文件的澄清

6.1参加谈判的投标企业对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在谈判截止时间前按谈判谈判中载明的地址以书面形式通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复 告知谈判文件的所有潜在谈判投标企业。

6.2谈判组织人将视情况在认为必要时于谈判截止前答疑。

#### 7、谈判文件的修改

7.1谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对所有参加谈判的投标企业均有约束力。

7.2招标人或采购中心对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在开标前通知各投标企业。

7.3在投标截止时间前，招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在谈判文件要求提交投标文件的截止时间前，通知各投标人。在上述情况下，招标人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

### 谈判响应文件的编写

#### 8、要求

8.1谈判的投标企业应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件做出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

8.2谈判文件文字：谈判文件均以中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

8.3谈判文件中计量单位：除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4谈判投标企业的谈判响应文件必须加盖谈判投标企业公章（指投标人的行政章），招标人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的谈判文件。

#### 9、谈判文件的组成

9.1谈判文件应包括下列部分。

详见第五章“响应文件格式”。

9.2资格证明文件包括:

符合资格要求项的证件原件扫描件及其他有关证明。

#### 10、谈判文件格式

10.1谈判人应按谈判文件中第五章谈判文件格式填写，谈判投标企业认为需加以说明的其它内容可列备注栏。不按谈判文件内容填写或填写不完整视为无效响应。

#### 11、谈判报价

11.1谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、承包范围，并充分考虑服务期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本；投标报价应为交付使用前的所有费用（含材料费、施工费、税金等），以人民币为单位。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；

11.2谈判投标企业应填写谈判价格一览表，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与谈判报价一览表不符，以谈判报价一览表为准；小写与大写不符，以大写为准；

11.3谈判报价执行政府采购政策，被认定为小微企业最终报价按扣除   %作为评审报价。

11.4小微企业认定：投标人提供小微企业声明函。

11.5投标企业的报价明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在规定的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标企业不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

#### 12、谈判投标企业资格证明文件

12.1谈判投标企业资格证明文件，证明谈判投标企业是合格的，且一旦其响应被接受，谈判投标企业有能力履行合同。

12.2及谈判投标企业认为需加以说明的其它内容。

12.3谈判投标企业应有履行合同所需的财务、技术、施工能力。

12.4谈判投标企业有能力履行谈判文件中合同条款和采购要求规定的由谈判投标企业履行的服务义务。

#### 13、谈判保证金：无

#### 14、投标有效期

14.1谈判响应文件有效期为自谈判之日起60天内，成交的谈判文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的谈判投标企业将被拒绝。

14.2特殊情况下，招标人可于谈判投标企业协商延长谈判书的有效期，要求与答复均为书面（函件、传真、电报）形式。谈判投标企业可以拒绝接受延期要求而放弃谈判，谈判保证金将被尽快退回。对于同意该要求的谈判投标企业， 既不要求也不允许其修改谈判响应文件。

#### 15、谈判响应文件的签署及规定

15.1谈判响应文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由谈判投标企业法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

15.2电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

15.3按照谈判文件规定签署、签章，法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书。谈判文件所有要求授权代表签字的位置，授权代表的签字手写）；

### D、谈判响应文件的递交

16、投标文件递交的截止时间：详见公告及投标企业须知

17、递交谈判响应文件的截止时间

17.1谈判响应文件须按谈判谈判中规定的在谈判截止时间之前递交投标文件。

17.2招标人推迟谈判截止时间时，通知所有潜在的谈判投标企业，在这种情况下，谈判组织人和谈判投标企业的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.3在谈判截止时间前，谈判投标企业可以补充、修改或撤回已递交的谈判响应文件。补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。上述补充或修改若涉及谈判报价，将视为有选择性报价。

#### 18、迟交的谈判响应文件

18.1在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后提交的投标文件，招标人将拒绝接收。

### E、谈判

#### 19、谈判小组

19.1招标人将根据所采购工程的特点组建谈判小组，其成员由采购方代表和技术、经济等方面的专家组成。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

#### 20、谈判响应文件的审查

20.1谈判开始后，谈判组织人将组织审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否已恰当地签署。不按谈判文件规定要求的响应为无效响应。

20.2在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据谈判投标企业提供的证明文件进行资格审查（原件备查）。如果确定谈判投标企业不符合谈判文件对资格的要求，其谈判将被拒绝。

20.3谈判小组将确定每一谈判投标企业是否对谈判文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应是指谈判投标企业符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了谈判组织人的权利和谈判投标企业的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的谈判投标企业的公平竞争地位。

20.4谈判小组判断谈判文件的响应性仅基于谈判响应文件本身内容而不靠外部证据。

20.5谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判投标企业，谈判投标企业不能通过修正或撤消不符之处而使其成为实质性响应的谈判投标企业。

20.6谈判小组允许修改谈判响应中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

20.7无效投标的情形:遇到下列情况之一时,投标人的投标将被视为无效投标:

20.7.1投标文件无投标人公章和法人或者法人委托人的印章或签字的，没有按照招标文件格式要求签字或盖章的；

20.7.2投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

20.7.3投标文件中有两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

20.7.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

20.7.5投标文件附有招标人不能接受的条件的；

20.7.6投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

20.7.7经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

20.7.8投标人出现技术和参数不符合采购要求的及不响应谈判文件的；

20.7.9违反《中华人民共和国政府采购法》等法律的投标；

20.7.10联合体投标或被证实是挂靠、借用资质者；

20.7.11其它未响应招标文件而可能导致废标；

20.7.12投标人的投标报价均超出招标人预算的；

#### 21、谈判文响应件的澄清

21.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向谈判投标企业质疑，请谈判投标企业澄清其响应文件内容。谈判投标企业有责任按照谈判小组通知的时间、地点、方式指派委托代理人进行答疑和澄清。

21.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

21.3谈判投标企业的澄清文件是其谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

21.4谈判响应文件的澄清不得对谈判响应内容进行实质性修改。

#### 22、谈判原则和方法

22.1坚持公平、公正的原则。

22.2谈判工作在谈判小组内独立进行，遵照谈判原则，按照谈判程序及方法公正、平等地对待所有谈判响应人。

22.3采用最低价评审法。响应文件满足谈判文件全部实质性要求的且报价最低的谈判供应商为中标人。

22.5谈判小组将分别与响应文件均能满足谈判文件实质性要求的投标企业进行谈判，开标结束后请投标企业在报名系统中等待二轮或多轮报价（谈判响应函上为第一轮报价）；每轮的报价由投标企业自定，谈判小组不作限制，但每次的报价不得高于上次报价（可以等于或小于）；投标企业最终报价最低者为成交投标企业。

22.6审查投标企业资质；

22.7审查投标企业对货物技术参数、质保及售后等要求的响应情况；

22.8比较投标企业的报价；

22.9对其它内容进行分析比较

22.10通过资格性审查和符合性审查的投标企业须在谈判小组设定的时间内进行二次报价。

23、保密及其它注意事项

23.1谈判小组将对谈判响应文件中有关部分分别向谈判投标企业进行询问，请各谈判投标企业予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为谈判响应文件的组成部分。

23.2在谈判期间，谈判投标企业不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判公正下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判人员之外。

23.3为保证谈判的公正性，谈判后直至授予成交投标企业合同，谈判小组成员不得与谈判投标企业私下交换意见。

23.4在谈判过程中，如有谈判投标企业联合故意抬高报价或其他不正当行为， 谈判组织人有权终止谈判。

### F、授予合同

#### 24、成交原则

24.1严格按照谈判文件的要求和条件进行谈判，择优确定成交投标企业。

24.2本次谈判，合同将授予符合谈判文件要求，能提供最佳服务、综合评价最优且报价最低的谈判投标企业。

#### 25、质疑处理

25.1谈判投标企业若对谈判文件、谈判结果等采购过程有疑问，在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，有权按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关法律、法规的规定程序向招标人进行质疑，但须对质疑内容的真实性承担责任。

25.2质疑函以及相关证明材料必须是原件且有法人签字盖章，由投标人授权代表（或法人代表）携带身份证明材料，以书面形式向招标人提出质疑，逾期不予受理。

25.3质疑人对招标人的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标企业对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

#### 26、签订合同

26.1成交投标企业应按照成交通知规定的时间、地点与招标人签订成交合同，否则给招标人造成损失的，谈判投标企业还应承担赔偿责任。

26.2履约保证金原则上不再缴纳，具体项目由招标人和成交投标企业在签订合同时约定（履约完成后履约保证金将无息退还）。

26.3谈判组织人签发的成交通知书、谈判文件、成交投标企业的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

26.4签订合同后，成交投标企业不得将本项目及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，成交投标企业不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，成交投标企业还应承担相应赔偿责任。

26.5如最终用户或成交投标企业拒签合同，则按违约处理。招标人对违约方收取成交金额一定数额的违约金。

如成交投标企业拒签合同，招标人可依次递补下一名成交候选人或依法进行二次邀请谈判。

27、技术响应说明

27.1谈判文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供谈判投标企业选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评审以功能和性能为主，供谈判投标企业可提供品质相同的或优于同类产品的货物

28、未尽事宜

28.1按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

29.解释权

本谈判文件的解释权属于招标人。

# 第三章 合同主要条款

本合同□是/□否中小企业预留合同

# 政府采购合同

# （工程类）示范文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

项 目  采  购 人：

项 目  供  应 商：

项目合同签订地点：

项目合同签订时间：

注：本合同版本仅供参考，最终以招标人确定的版本为准。

目 录

政府采购合同（工程类）示范文本	1

合同签订指引	3

供应商履约验收指引	4

合同内容	5

第一部分  协议书	5

第二部分  通用合同条款	7

第三部分  专用合同条款	7

承包人承揽工程项目一览表	14

主要材料设备一览表	15

工程质量保修书	16

## 合同签订指引

一、招标人在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；

2、该政府采购项目竞争性谈判文件的澄清和修改内容（公告内容）；

3、该政府采购项目评审报告；

4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、招标人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1、该政府采购项目的响应文件（纸质或PDF格式的电子响应文件）；

2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；

3、该政府采购项目中标通知书；

4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；

5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；

6、供应商和招标人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后由招标人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；

2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；

3、对因客观上招标人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

4、在满足验收条件5个工作日内通知招标人组织验收；

5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促招标人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

# 合同内容

## 第一部分  协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：工程量清单中包含的所有内容

三、合同合同履行期限

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同合同履行期限总日历天数：日历天（有效合同履行期限）

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额（大写）：(人民币)

￥：元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸（含图纸会审纪要、路灯效果图及技术参数）

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

10.应将“廉洁自律承诺书”附在响应文件中，否则视为不响应竞争性谈判文件；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：（公章）                  承包人：（公章）

住所：                           住所：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

## 第二部分  通用合同条款

（根据国家相关示范文本）

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

通用合同条款内容。

## 第三部分  专用合同条款

（根据国家相关示范文本）

一、词语定义及合同文件

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.2其他合同文件包括：                           。

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第2.1、2.2条

3．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家或地方有关市政公用工程的法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除竞争性谈判文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：/

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人拟派工程师解决。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后   天内提供施工图2套发包人对图纸的保密要求：不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件使用国外图纸的要求及费用承担：

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：         职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批，质量监督权，工程量签认权，进出厂材料、设备检验及批准使用权，监理合同中赋予的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令，合同履行期限顺延签认，不称职人员撤换建议权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：         职务：工程师

职权：作为发包方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

5.6不实行监理的，工程师的职权：/

6.项目经理

姓名：            职务：项目经理

7.发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备

（3）施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 天

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前 天（因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延合同履行期限）

（6）水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前    天

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商

7.2发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施合同履行期限间与周边关系的协调工作。

8.承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前 日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月 日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施合同履行期限间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

（8）施工场地清洁卫生的要求：

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和合同履行期限

9.进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

实施前 天提交施工组织设计（施工方案）和进度计划（含时标网络计划）

工程师确认的时间：收到后 个工作日

9.2群体工程中有关进度计划的要求：无

13.合同履行期限延误

13.1双方约定合同履行期限顺延的其他情况：

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双约定中间验收部位：

19.工程试车

19.5试车费用地承担：无

五、安全施工：

遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。

六、合同价款及调整

23. 合同价款及调整

23.2本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括：

除下列原因外合同的固定总价均不得改变：

①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证；合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

②如果直接取消某分部分项工程量清单项目，则该项目价款不予支付。

③措施费均为税后的包干价，不因设计变更而调增。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月 日前提供当月已完工程量报表三份，监理工程师在收到后 个工作日内审查完毕并报发包人审核，发包人在收到后 天内审核完毕。

26. 工程款支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：中标后双方协商。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

（3）承包人可代为调剂串换的材料：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）到货时间与一览表不符：

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

28.承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：执行通用条款

八、工程变更执行通用条款

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图 套

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的合同履行期限竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款     ‰的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。

本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，合同履行期限不予顺延，并向发包人支付合同总价     %的违约金

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

- 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

（2）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

（3）甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

十一、其他

38. 工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：                /

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人的投保内容：

41.担保

41.3本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：

46.合同份数

46.1双方约定合同份数：一式陆份，正本贰份，副本肆份。

47.补充条款

1、有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。

2、承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同响应文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与响应文件不同时，每发现一人不同（项目经理及技术负责人除外），承包人应向发包人支付  元违约金，项目经理和技术负责人与响应文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金 元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。

3、承包人派驻施工现场的项目经理每周应有 个工作日在施工现场，特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付 元违约金。

4、因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。

5、人工费按国家和地方有关文件规定执行。

6、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。

7、在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。

本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件1：

## 承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积（平方米） | 结构 | 层数 | 跨度 （米） | 设备 安装 内容 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

## 主要材料设备一览表

| 序号 | 材料 设备 品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由此维修造成发包人的全部损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经双方协商由乙方施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、承包方自工程竣工验收合格之日起，按工程保修计划定期进行巡检。在冬、雨季节增加巡检次数。对发现的任何质量缺陷，应书面通知发包方、监理单位（总监理工程师），协助发包方、监理单位进行检查，判断其性质及责任。当判定上述缺陷责任完全属于承包方时，承包方应在24小时内及时、无条件的履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；当判定上述缺陷不属于或不完全属于承包方时，发包方应提出修复及费用分摊方案，确认后，由承包方（或发包方另行委托）进行实施。

2、在保修期内，承包方未履行保修义务，或工程出现质量问题但短期无法修复，或因工程质量缺陷造成其他方面的损失，按有关规定，经发包方确认，由承包方承担工程整修全部费用。

3、在保修期内，无论发包方是否进入、占用或使用本工程，承包方均应继续承担合同中规定的责任及义务，直到合同终止。

4、承包方在保修期内，进行缺陷修复工作，应事先与有关管理单位取得联系，制定合理的整修方案，经发包方同意后实施；如需占用路面，应得到交通管理部门的同意，以确保公共交通的安全。

5、监理单位在工程质量保修期内的工作

①、执行监理合同的约定，监督、检查承包方的工作，发现承包方未履行保修义务，除书面通知承包方，还应书面上报发包方。

②、审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。

③、承包方完成工程质量缺陷的修整后，组织有关部门进行验收，并将结果书面上报发包方。

6、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：若承包方不能按期约定期限内履行保修责任，发包方有权自行维修，所产生的费用从质量保证金中扣除。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人或                           法定代表人或

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

年   月   日                         年   月   日

# 第四章 工程量清单

# 第五章 竞争性谈判文件格式

（正本/副本）

周口市公安局巡特警支队办公楼屋顶维修项目

采购编号：2023-11-236

竞争性谈判响应文件

投标企业名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

一、谈判申请及声明

致：                         （招标人）

根据贵方为             项目的竞争性谈判，谈判响应文件签字人(全名、职务)           经正式授权并代表                   （投标企业名称） 提交下述文件正本一份、副本二份。

（1）投标企业基本情况表

（2）对谈判文件第四部分“供货内容”的响应文件

（3）供货方案及有关承诺

（4）已交纳投标承诺函。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按谈判文件要求提交服务方案。

2、投标企业将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标企业已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本响应文件自谈判开始之日起有效期为60天。

5、投标企业愿意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

6、我方保证谈判响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺谈判响应文件无效并愿承担一切责任。

投标企业名称：                  （公章）

地址：

电话：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）竞争性谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托人身份证明复印件（无委托人只需附法定代表人身份证明）

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码 ：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年    月   日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标企业名称 |  |
| 谈判前 基础报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 合同履行期限 | 日历天 |
| 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |
| 备注 |  |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年   月   日

（二次）报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标企业名称 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |
| 备注 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

注：首次报价一览表其中一份单独放于正本密封盒里；二次报价一览表由委托人现场填写（提前准备盖好章的空白表）。

四、项目管理人员

格式自拟

五、资格审查资料

需附营业执照等证明材料

六、已标价的工程量清单

七、其他资料