河南城建学院和谐校区新建公寓非机动车车棚工程

竞争性磋商文件

采 购 人：河南城建学院

代理机构：河南慧霖工程管理服务有限公司

日    期： 2020年5月

# 目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 响应人须知	5

第三章 评审办法（综合评分法）	21

第四章 合同条款及格式	26

第五章 工程量清单	27

第六章 图纸	27

第七章  技术标准和要求	28

第八章  响应文件格式	30

# 第一章 竞争性磋商公告

河南城建学院和谐校区新建公寓非机动车车棚工程竞争性磋商公告

河南慧霖工程管理服务有限公司受河南城建学院的委托，就河南城建学院和谐校区新建公寓非机动车车棚工程进行竞争性磋商，欢迎符合相关条件的单位报名参加。

一、招标项目名称及编号：

1.1 项目名称：河南城建学院和谐校区新建公寓非机动车车棚工程

1.2 招标编号：HNCJJJ-CS20-01

二、项目简要说明：

2.1 项目概况：本工程为河南城建学院和谐校区新建公寓非机动车车棚工程，主要内容包括：车棚地面硬化、膜结构车棚、电动车充电桩及照明等工作内容，具体内容详见磋商文件。

2.2 建设地点：河南城建学院院内；

2.3 资金来源：自筹资金，已落实，预算金额约为29万元；

2.4 标段划分：本项目分为1个标段进行招标；

2.5 招标范围：施工图纸及采购人发包的施工内容（具体以工程量清单为准）。

2.6 质量要求：合格标准；

2.7 计划工期：35日历天；

三、响应人资格要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（应附2018年经会计师事务所审计或经审计机构审计的财务会计报表，新成立公司以公司成立起点为准）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供供应商书面承诺函；供应商自行承诺并承担后果，承诺函不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2019年以来不低于三个月连续缴纳的纳税及社保缴纳记录）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。）

（6）法律、行政法规规定的其他条件；
    3.2具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

3.3拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时执业资格证）及有效的安全生产考核合格证，且无在建项目（提供项目经理无在建工程承诺书，承诺书由法定代表人及项目经理本人亲笔签署并加盖单位公章）；如出现项目经理在其他项目中中标担任项目经理但放弃或变更的，需提供其项目变更公告或建设主管部门出具的变更证明材料；

3.4拟派技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；

3.5响应人须提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.6本项目采用资格后审；不接收联合体投标；

四、磋商报名及磋商文件获取

1. 报名时间：2020年5月22日—2020年5月28日（上午8:00-12:00；下午15:00-18:00）

2.  购买竞争性磋商文件时，需携带法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证（授权委托书须由法定代表人及代理人签名并加盖单位公章）和“三、响应人资格要求”中的证明材料原件及加盖公章的复印件一套；

3. 报名及磋商文件获取地点：河南慧霖工程管理服务有限公司（平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门1号楼三楼）

4. 报名合格后获取磋商文件。

5. 磋商文件售价0元。

五、响应文件的递交及地点

1. 响应文件接收截止时间：2020年6月3日9时00分。

2. 响应文件接收地点：河南平顶山市新城区河南城建学院行政办公楼招标室

六、磋商时间地点

1. 磋商时间：2020年6月3日9时00分。

2. 磋商地点: 河南平顶山市新城区河南城建学院行政办公楼招标室

七、发布磋商公告的媒介

本次磋商公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南慧霖工程管理服务有限公司网（http://www.hlgcgl.com/）》网上发布。

八、本次招标联系方式、联系人：

采购人：河南城建学院

联系人：李老师

电  话：0375-2089067

地    址：平顶山市新城区龙翔大道

代理机构:河南慧霖工程管理服务有限公司

联系人： 赵女士     联系电话：0375-6161678  13781823415

地址：平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门1号楼三楼

# 第二章 响应人须知

响应人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采 购 人：河南城建学院 联 系 人：李老师 电 话：0375-2089067 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 代理机构:河南慧霖工程管理服务有限公司 联系人： 赵女士 联系电话：0375-6161678 13781823415 地址：平顶山市建设路与凌云路交叉口西云顶灯饰城南门1号楼三楼 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南城建学院和谐校区新建公寓非机动车车棚工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 河南城建学院 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图纸及采购人发包的施工内容（具体以工程量清单为准） |
| 1.3.2 | 工期 | 35日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 响应人资质条件、能力 | 1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效营业执照） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（应附2018年经会计师事务所审计或经审计机构审计的财务会计报表，新成立公司以公司成立起点为准） （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供供应商书面承诺函；供应商自行承诺并承担后果，承诺函不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。） （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2019年以来不低于三个月连续缴纳的纳税及社保缴纳记录） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。） （6）法律、行政法规规定的其他条件； 2 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质和钢结构工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； 3拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时执业资格证）及有效的安全生产考核合格证，且无在建项目（提供项目经理无在建工程承诺书，承诺书由法定代表人及项目经理本人亲笔签署并加盖单位公章）；如出现项目经理在其他项目中中标担任项目经理但放弃或变更的，需提供其项目变更公告或建设主管部门出具的变更证明材料； 4拟派技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称； 5响应人须提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）； 6本项目采用资格后审；不接收联合体投标； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，响应人自行前往。 |
| 1.10.1 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 响应人提出问题的截止时间 | 递交响应文件的截止时间5日前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 24小时内 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 工程量清单、施工图纸、答疑纪要及补充文件（如有）范围内的全部内容。 |
| 2.2.1 | 响应人要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 递交响应文件的截止时间5日前 |
| 2.2.2 | 磋商截止时间 | 2020年6月3日9时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 响应人确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 24小时内 |
| 2.3.2 | 响应人确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 24小时内 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 响应人认为需要提交的其他证明材料 |
| 3.3.1 | 磋商有效期 | 60日历天（磋商截止之日起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 不收取 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年（新成立公司时间计算以成立时间为准） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2017年至今 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 响应人按竞争性磋商文件要求格式制作响应文件，并按要求加盖响应人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章。副本可为正本的完全复印件。 |
| 3.6.4 | 响应文件份数 | 响应文件一正二副 电子版一份 |
| 3.6.5 | 装订及密封要求 | 响应文件全套应采用胶装，响应人应将响应文件的正本和副本以及响应文件电子版统一密封在一个非透明的密封袋中，加贴封条，并在密封袋封口处加盖响应人公章。 |
| 4.1.2 | 封面上写明 | 采购人名称： 项目名称： 响应人名称：（全称） 响应人通讯地址： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 响应文件开启时间及地点 | 开启时间：2020年6月3日9时00分。 （北京时间） 开启地点：河南平顶山市新城区河南城建学院行政办公楼招标室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 磋商时间和地点 | 同响应文件开启时间及地点 |
| 5.2 | 磋商程序 | 1、采购人、采购代理机构应当按照根据《中华人民共和国政府采购 法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。 2、任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人，其中抽取专家2人，采购人代表1人； 评审专家确定方式：评审专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：2-3人 |
| 7.2 | 成交候选人公示媒介 | 《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南慧霖工程管理服务有限公司网（http://www.hlgcgl.com/）》上发布。 |
| 7.3 | 履约担保 | 无 |
| 7.4 | 磋商最高限价及磋商报价编制依据 | 1、采购人提供的图纸、工程量清单及本磋商文件及答疑。 2、工程按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013规定计量、计价； 3、定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HAA1-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》配套解释和相关文献； 4、人工类指数、机械类指数、管理类指数执行豫建标定【2019】50号文第6期（2019年7-12）价格指数； 5、材料价格按《平顶山工程造价》2020年第1期指导价，不足部分按市场价询入； 6、税金执行豫建标办【2019】193号文：采用一般计税法按9%计取； 7、本工程夜间施工增加费、二次搬动费、冬雨季施工费按规定计取，按实际发生签证结算； 8、大型机械进出场费不计取，按实际发生签证结算； 9、已标价工程量清单的单价和总价均已包括了人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费以及合同的所有责任、义务、风险，工程量清单未列入的细目，其费用认为已包括在相关的工程细目的综合单价中，不再另行支付。 10、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和总价，对没有填写单价和总价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价中。 11、如投标书中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 12、响应人的响应文件中或磋商文件、设计图纸、技术规范要求中所列的施工要求所产生的费用应包括在投标报价中，上述要求凡采购人提供的工程量清单特征描述中未列入的，由响应人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，否则视同投标优惠，采购人不单独列项支付。 |
| 7.5 | 磋商实质性要求和条件 （响应人应对本条所有内容逐条作出响应，承诺条件必须优于或等于磋商文件要求，响应人若未按要求承诺的，按废标处理。） | 1、承包方必须承担总包责任，不得转包工程；若发现承包方转包工程，即为承包方违约，发包方有权终止合同，另选施工队伍且履约保证金不予退还。 2、承包方负责本工程的项目经理（建造师）及技术负责人，在施工过程中不经发包方同意不得更换，若私自更换，承包方需承担2万元违约金责任并纠正其违约做法。 3、承包方项目经理、技术负责人连续缺岗5日以上时视为承包方违约。承包方违约时须向发包方支付2万元或解除合同。对不称职的项目经理、技术负责人和施工管理人员，发包方有权要求承包方更换。发包方对项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，有权终止合同并另选施工队伍，承包方承担由此引发的所有费用。 4、承包方在响应文件中投报的施工项目经理及技术负责人在施工过程中未经发包方同意不得更换；中标的项目经理、技术负责人每周在现场不少于5个工作日，有事请假，否则每缺岗一人次承包方向发包方支付1000元的违约金；其他现场管理人员必须到施工现场（每月不少于25天），否则每缺岗一个次承包方向发包方支付500元的违约金。 5、承包方负责在本工程建设中涉及地方等各方面关系的协调，并承担由此产生的费用；需承包方办理的有关施工场地交通等手续，按有关主管部门规定办理；协助发包方办理施工所需的有关证件。 6、承包方必须服从建设单位、监理单位的统一指挥与协调，并对现场安全、文明施工的措施和达到的标准作出承诺。文明施工：作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作，施工现场要求半封闭管理，二十四小时保卫值班；施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护要由承包方负责保护，保护措施费由承包方负责。因承包方原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏，由承包方承担由此产生的费用与责任；施工场地清洁卫生按有关部门的规定及文明施工要求。竣工后接到发包方书面退场通知7天内按发包方指示拆除临时建筑、设施、清走机械、剩余材料和余泥渣土、施工范围内的清洁，并以通过发包方验收为标准。如逾期不拆，发包方有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。 7、承包方如不按响应文件承诺的条件履约，发包方有权按违约处理。 8、承包人必须严格按照文明工地的有关规定进行施工，严格按照《关于加强平顶山市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费用管理的通知》（平建办【2017]】84号）文件执行，严格遵守环保部门关于施工工地的各顶规定要求,全面落实扬尘治理标准进行施工。若受到政府部门的相关通报批评，每次罚款5000元。在施工中如发生工伤事故及出现的任何安全事故及第三方侵害，均由承包方负全责，发包方不承担任何责任。 9、在施工过程中，若与地方农民发生纠纷，由承包人负责处理，特殊情况，发包人协助承包方处理，发生费用由承包人承担。 10、现场发生设计变更、技术核定单、现场签证及合同约定需要调整的其他内容，首先应上报监理及甲方进行确认:承包人须在7日内，办理变更签证手续，报监理审核，监理审核后，报发包人审批，逾期求办理变更签证手续的，发包人不子认可。 11、工程质量达到合格。施工中，若因承包人原因造成工程质量未达合格标准，承包人应无条件返修并承担由此给发包人造成的一切损失及赔偿费用。在发包人所限定的时间内，承包人不能按要求整改的，发包人有权终止承包合同，井追究由此引起的一切责任。 12、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，相应维修费用从保修金中双倍扣付。 13、由承包方采购的主要材料，购置前必须得到发包方和监理方的项目总监认可，购置的材料在使用前须按规定检验，检验、试验费用由承包方负责，并提供合格证。复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要并符合国家合格质量标准。 14、工程竣工后15日内，施工单位应向业主提供竣工归档资料3套（并提交电子版），并整理成册。并确保竣工资料真实、准确、齐全、完整。 15、材料要求：控制价中材料价格均是按参考价中中档以上市场价位或下述材料市场价位确定主材价格（施工时按其对应的价位质量标准选定材料）。采购的材料均应为国家知名品牌厂家的合格产品。电缆、电线质量标准不低于河南金水电缆集团有限公司、郑州第三电缆有限公司、青岛汉缆电缆（不含分厂）质量；灯具质量标准不低于松下、三雄极光、飞利浦质量；插座质量标准不低于德力西、松下、公牛质量；钢材质量标准不低于鞍钢、邯钢、济钢质量； 16、承包人投报预算主要材料价格表须列明材料品牌、规格、单位、数量等，中标后须按上述参数进行采购、施工。 17、由于本工程工期短，所用材料市场价格波动不再作调整。 18、签证、变更部分及合同外增减优惠比不低于7%，投标单位需作出优惠比例承诺。 19、磋商报价中应包含安全文明施工费、规费、暂列金额、税金等所有费用. 20、由中标人的失误所造成在后期施工过程中工程量增加的须负相关责任: 21、工程款支付办法:按形象进度付款，工程完工后付至合同价款的85%；工程结算审核后付至结算价的97%；余3%作为质量保修金，待缺陷责任期满时无问题且达到承包人承诺的质量等级后十日内一次付清； 22、工期奖罚：因中标人原因导致工期延误，总工期每拖延一天发包人罚承包人3000元，超过20天以后，发包方有权无条件终止合同且承包人需承担给发包方带来的一切损害赔偿责任。 23、本工程中车挡、膜材料、充电桩为暂定价材料，施工中经施工单位、建设单位、监理单位三方共同考察认定后，由建设单位最终确定价格并据此进行结算。 24、须按照“主要材料品牌使用一览表”中要求填报相关内容。 以上条款，响应人须逐条承诺，否则将不能参与投标评审。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，响应人应当在磋商文件中单独列明本项目中所投的“小型和微型企业产品清单”，并提供由企业所在地的县级以上中小型企业主管部门出具的中小型企业认定证书和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库2014[2014]68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号 ）规定，提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |
| 8.3 | 代理服务费：依据相关标准“发改价格【2011】534号文和发改价格【2015】299号文”由中标人支付。 |  |
| 8.4 | 最高磋商限价：289288.83元（其中安全文明施工费5235.19元，规费6441.15元，税金23886.24元，暂估价65687.22元，暂列金额23000.00元） |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.11.1.1 根据《中华人民公共和国政府采购法》、《中华人名共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2 本招标项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见响应人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见响应人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。

### 1.3 磋商范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次磋商范围：见响应人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见响应人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见响应人须知前附表。

### 1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见响应人须知前附表；

（2）项目经理资格：见响应人须知前附表；

（3）财务要求：见响应人须知前附表；

（4）信誉要求：见响应人须知前附表；

（5）其他要求：见响应人须知前附表。

1.4.2 响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消磋商资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目磋商。

### 1.5 费用承担

响应人准备和参加磋商活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 磋商预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的响应人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

### 1.11 偏离

响应人须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）响应人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

### 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在磋商须知前附表规定的时间以书面形式向采购人提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在磋商须知前附表规定的磋商截止时间以书面形式公布给响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应人须知前附表规定的磋商截止时间不足5天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商截止时间。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1采购人或代理机构可主动或在解答响应人提出的问题时对磋商文件进行修改。修改的内容作为磋商文件的组成部分，修改的内容可能影响响应性文件编制的，采购人或代理机构应当在提交首次响应性文件截止时间至少5日前，通过书面形式通知所有购买磋商文件的响应人,并对他们具有约束力；不足5日的，采购人或代理机构应当顺延提交首次响应性文件截止时间。

## 2.3.2采购人有权酌情推迟磋商截止时间和磋商日期，并将此变更通过书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的响应人。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）磋商函及磋商函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）磋商保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。

### 3.2 磋商报价

3.2.1 响应人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 响应人在磋商截止时间前修改磋商函中的磋商报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，磋商报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高磋商限价的，响应人的磋商报价不得超过最高磋商限价，最高磋商限价或其计算方法在响应人须知前附表中载明。

### 3.3 磋商有效期

3.3.1 除响应人须知前附表另有规定外，磋商有效期为60天。

3.3.2在磋商有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长磋商有效期。响应人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其磋商失效，但响应人有权收回其磋商保证金。

### 3.4 磋商保证金     不收取

### 3.5 资格审查资料（见响应人须知前附表）

### 3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容作出响应。

## 4. 磋商

### 4.1 响应文件的密封和标记

内容见响应人须知前附表；

4.2 响应文件的递交

### 4.2.1响应人应在磋商截止时间前将响应文件按规定递交至磋商地点。逾期递交的响应文件采购人不矛接收。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在磋商截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2 修改的内容为响应文件的组成部分。

## 5. 磋商

### 5.1 磋商时间和地点

内容见响应人须知前附表；

### 5.2 磋商程序

5.2.1磋商

5.2.1.1.磋商活动由代理机构组织，磋商小组所有成员集中与每一响应人在规定时间、地点进行磋商；

5.2.1.2、响应人应委派法定代表人或授权代表参加磋商活动；

5.2.1.3、检查密封情况：由响应人代表检查磋商文件的密封情况。

5.2.2 宣布进入磋商、评审程序。本次竞争性磋商采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选响应人的评审方法。

（1）磋商小组对磋商文件进行熟悉确认。

（2）磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

（3）磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件的资格评审进行审查，以确定磋商响应人是否具备磋商资格。

（4）通过资格评审的磋商响应人，磋商小组全体成员与之进行磋商。

（5）磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人（业主）代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商的响应人。该变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。由授权委托人签字的应当附法定代表人授权书。响应人应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变更采购需求中的技术、服务要求与合同草案条款，则响应人的最后报价（第二次报价）不得高于首次报价，否则按废标处理。

（6）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的响应人不得少于2 家。财库(2015 124 号文)竞争性磋商只有2家机构仍可继续进行。

最后报价是响应人响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的响应人可以为2家。

（7）响应人的最后报价（二次报价）。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分，最终得分从高到低的顺序确定成交响应人。

### 5.3 磋商异议

响应人对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评审

### 6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与响应人有其他利害关系。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。

### 7.2 成交候选人公示

采购人在响应人须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

### 7.3 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

### 7.4 履约担保

### 无

### 7.5 签订合同

7.5.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。

7.5.2 成交响应人拒绝签订政府采购合同的，采购人将把排名第二的成交候选响应人作为成交响应人并签订政府采购合同（以此类推）,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交响应人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

# 第三章 评审办法（综合评分法）

# 评审办法前附表

| 初步评审 | 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 技术负责人 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 承诺函 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“响应人须知”第1.4.1项规定 |
|  | 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 磋商报价 | 符合第二章“响应人须知”第8.4项规定 |
|  |  |  | 磋商内容 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量 | 符合第二章“响应人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“响应人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |

| 综合评分部分（满分100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 磋商报价：50 分 施工组织设计：40分 其它评分因素： 10 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 磋商报价评分标准50分 | 所有竞争性磋商响应人的磋商报价均不得高于磋商最高限价，否则按废标处理。 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的最终磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他竞争性磋商响应人的价格分统一按照下列公式计算：最终磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×50 备注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，响应人为小型和微型企业的，磋商价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 2.2.3 | 施 工 组 织 设 计 评 分 标 准 40分 | 内容完整性和编制水平 | 0~3分 |
|  |  | 施工方案和技术措施 | 0~5分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 0~5分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 0~5分 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 0~4分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 0~3分 |
|  |  | 拟投入资源配备计划 | 0~3分 |
|  |  | 施工进度表或施工网络图 | 0~2分 |
|  |  | 施工总平面布置图 | 0~2分 |
|  |  | 在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 | 0~4分 |
|  |  | 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 | 0~4分 |
|  |  | 以上内容如有缺项者，该项按0分计。 |  |
| 2.2.4 | 其它评分因素（10分） | 项目经理业绩（0-2分） | 响应人每提供 1 份自 2017 年01 月 01 日以来膜结构或钢结构（或含有）类似项目施工业绩的得1分，最多得2分，没有不得分。 （日期以合同签订日期为准，须同时提供施工合同，中标通知书、竣工验收证明文件，否则视为无效）。 |
|  |  | 优惠条件、服务、保修承诺（0-5分） | 响应人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工，有利于提高工程质量，加快工程进度；制订有利于后期维护及保修的服务等方面的承诺。(0-5分) |
|  |  | 人员齐备、专业配套、具有相关岗位证书。（0-3分） | 安全员、施工员、质检员、材料员及资料员证件及社保（2019年1月1日以来任意连续6个月缴纳社会保险证明）每提供1人得0.6分，此项最多得3分（提供供相关证明材料复印件） |

1、评审总则

评审工作按照严肃认真、公平、公正、客观全面、严格保密、择优推荐的原则进行。所有评审的专家应从实际出发，实事求是，依据本评审规则，对参加本工程的各响应人的响应文件进行公平、公正的评价。所有参加评审的专家应遵守保密规定进行评审。

2、评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对通过初步评审的响应文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 2-3 名成交候选人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商报价低的优先；磋商报价也相等的，以施工组织设计情况较好的优先；若仍无法确定成交人的，由采购人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法规定；未通过本项审查的响应文件不能进入下一步评审阶段；

2.1.2 资格评审标准：见评审办法规定。未通过本项审查的响应文件不能进入下一步有审查阶段。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法规定。未通过本项审查的响应文件不能进入下一步有审查阶段。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）磋商报价：见评审办法前附表；

（2）施工组织设计：见评审办法前附表；

（3）其他评分因素：见评审办法前附表；

2.2.2 评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 初步评审共分3个步骤：

（1）形式评审标准；未通过本项审查的响应文件不能进入下一步响应性评审阶段；

（2）资格评审标准；未通过本项审查的响应文件不能进入下一步有效性审查阶段。

（3）响应性评审标准；未通过本项审查的响应文件不能进入下一步有效性审查阶段。

4、错误的修正：

磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，其磋商作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5、 详细评审

5.1 磋商小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。响应人最终得分为所有评委评分的算数平均值。

5.3 磋商小组发现响应人的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该响应人以低于成本报价竞标，其磋商作废标处理。

5.4 响应文件的澄清和补正

5.4.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

5.4.3 磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

5.5评审结果

5.5.1 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐2-3名成交候选人。

5.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第四章  合同条款及格式

（按国家及地方有关要求，以实际签订合同为准）

一、通用合同条款

参照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的合同通用条款执行。

二、专用合同条款

专用合同条款按照中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的合同有关内容，结合本工程实际情况制订。

# 第五章   工程量清单

按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》格式填报。

1．工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的响应人须知、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单是投标报价的共同基础，在没有设计变更的情况下，该工程量清单为最终结算工程量。

2．投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务）、以及管理费、利润等。

2.3工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3、其他说明

工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：（1）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经核对后认为单价有明显的小数点错位时，则以合价为准，改正单价。（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

暂列金额归属采购人，竣工决算时应将工程价款调整与索赔、现场签证金额、工程协调费用、采购人认可的其他费用用暂列金额抵扣，余额归发包人。

第六章  图  纸

详见附件

# 第七章  技术标准和要求

本工程技术标准和要求如下：

一．施工图纸、技术标准等的有关技术说明文件。

二．实施的有关标准与法规

国家、地方现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、施工操作规程、《建设工程质量管理条件》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等；规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量。经项目总监事先审阅和书面批准即可采用。本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的相关工程和其他相关工程的习惯作法。

本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。

其它现行的有关工程技术、施工验收标准及规范。

技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准。

# 第八章  响应文件格式

【正/副本】

（项目名称）

响  应  文  件

响应人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目    录

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其他资料

## 一、磋商函及磋商函附录

### （一）磋商函

致：                      （采购人）

我们收到了                   （项目名称） 的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动并磋商，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

- 愿按照磋商文件中规定的条款和要求，磋商总报价为人民币      （大写）（¥       ），

工期    日历天按合同约定完工，质量达到         。

- 如果我们的磋商文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的各项要求。

- 我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期为磋商后60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供磋商文件中要求的所有文件资料。

(5)我们已经按磋商文件中的规定，交纳了规定的磋商保证金；

(6)如我方中标，愿根据磋商文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

(7) 我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件(如果存在)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

(9) 与本磋商有关的正式通讯地址：

响应人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：   年    月     日

- （二） 磋商函附录（第一次报价）

工程名称：

| 序号 | 响应人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 |  | 大写： 小写： 元 （其中材料暂估价 元、暂列金额 元） （响应人在此填列第一次报价，但以响应人最终报价的磋商报价为成交价） |
| 2 | 优惠比例 |  | 签证、变更部分及合同外增减优惠比例为 。 |
| 3 | 工期 |  | 日历天 |
| 4 | 质量 |  |  |
| 5 | 项目经理 | 姓名 |  |
|  |  | 级别及 证书编号 |  |
| 6 | 备注（优惠条件） |  |  |

备注：1、磋商报价中包含安全文明施工费、规费、暂列金额、税金等所有费用。

2、签证、变更部分及合同外增减优惠比例不低于7%，响应人必须填写，否则不允许参与报价。

响应人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

- 最终报价单（第二次报价）

工程名称：

| 序号 | 响应人 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 大写： 小写： 元 |
| 2 | 优惠比例 | 签证、变更部分及合同外增减优惠比例为 。 |
| 3 | 工期 | 日历天 |
| 4 | 质量 |  |
| 5 | 备注（优惠条件） |  |

说明：本表格须单独打印，在提交二次报价时需按表格要求填写，现场提交。响应文件中不附。

1、磋商报价中包含安全文明施工费、规费、暂列金额、税金等所有费用。

2、签证、变更部分及合同外增减优惠比例不低于7%，响应人必须填写，否则不允许参与报价。

响应人名称(盖章)：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

## 二、法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：                 （盖章）

年       月       日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证复印件

响应人：                               （盖章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。

## 五、施工组织设计

- 响应人编制施工组织设计的要求：

(1)施工方案和技术措施

(2)质量管理体系与措施

(3)安全管理体系与措施

(4)环境保护管理体系与措施

(5)工程进度计划与措施

(6)拟投入资源配备计划

(7)施工进度表或施工网络图

(8)施工总平面布置图

(9)在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术

(10)新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 响应人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

响应人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附相关证明材料。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、资格审查资料

### （一）响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）其他资格审查资料

主要材料品牌使用一览表

| 序号 | 名称 | 使用部位 | 规格型号 | 品牌 | 是否为正厂正牌产品，非联营等 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

## 八、其他资料

## 附1                   反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在     （项目名称）   采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与报价的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代理人（签字或盖章）：

响应人：（盖章）

年    月    日

附2             中小企业声明函（须附证明材料）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：                       （盖章）

年       月       日

如果响应人不满足政府采购政策可不填写该项内容。