获嘉县革命老区结余资金基础设施项目建设-史庄镇东永安村污水管网

竞争性谈判文件

项目编号：HYTP20211111号

采   购   人：获嘉县史庄镇人民政府

采购代理机构：河南华耀工程造价咨询有限公司

日        期：二零二一年十一月

目 录

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  合同条款

第五章  工程量清单

第六章  谈判响应文件格式

# 第一章 竞争性谈判公告

获嘉县革命老区结余资金基础设施项目建设-史庄镇东永安村污水管网

竞争性谈判公告

河南华耀工程造价咨询有限公司受采购人的委托，就获嘉县革命老区结余资金基础设施项目建设-史庄镇东永安村污水管网以竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参与投标。

一、项目名称与采购范围

1.1项目名称：获嘉县革命老区结余资金基础设施项目建设-史庄镇东永安村污水管网；

1.2项目编号：HYTP20211111号

1.3标段划分：一个标段；

1.4预算金额：468972.21元；

1.5采购范围：水沟长2350米，宽0.6米，波纹管30.40.50MM检查井150个及路面恢复。（具体内容详见竞争性谈判文件）；

1.6工期：30日历天；

1.7质量标准：合格；

1.8资金来源：财政资金；

1.9工程地点：获嘉县境内。

二、供应商资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、政府采购政策：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）.供应商应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（2）.拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（3）.本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、和被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站或中国政府采购网】；提供网页查询截图；

三、谈判文件的获取：

1、凡有意参加的供应商，请于2021年11月12日至2021年11月16日（公休日、节假日除外），每日上午8:30至11:30，下午15:00时至 18:00时（北京时间，下同）获取招标文件。

获取地点：河南省新乡市获嘉县史庄镇海棠大道19号

2、获取时现场必须提供以下证明材料：法人授权委托书原件一份、被委托人身份证原件及加盖投标人公章的身份证复印件一份。

注：按以上要求获取了谈判文件并不视为通过资格审查，资格审查工作在谈判开始后由谈判小组独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。

四、响应性文件的递交

1、 响应性文件递交的截止时间（响应性文件截止时间，下同）为2021年11 月22日下午15时00分

地点: 获嘉县史庄镇人民政府会议室

2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，采购人不予受理。

五、发布公告的媒介

本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》上发布。

六、联系方式

1.采购人信息

采购人：获嘉县史庄镇人民政府

地址：获嘉县新西街（福禄湖畔）

联系人：冯女士           联系电话：13693735550

2.采购代理机构信息

名称：河南华耀工程造价咨询有限公司

地址：河南省新乡市获嘉县史庄镇海棠大道19号

联系人：张天慧

联系方式：13353667573

3.项目联系方式

联系人：张天慧             联系方式：13353667573

河南华耀工程造价咨询有限公司

2021年11月16日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：获嘉县史庄镇人民政府 地址：获嘉县新西街（福禄湖畔） 联系人：冯女士 联系电话：13693735550 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南华耀工程造价咨询有限公司 地址：河南省新乡市获嘉县史庄镇海棠大道19号 联系人：张天慧 联系电话：13353667573 |
| 3 | 项目名称 | 获嘉县革命老区结余资金基础设施项目建设-史庄镇东永安村污水管网 |
| 4 | 最高限价 | 预算：468972.21元 注：投标报价高于本项目最高限价的，故按废标处理。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购范围 | 竞争性谈判文件及工程量清单、图纸范围内的全部内容 |
| 7 | 标段划分 | 共划分为一个标段 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 工期 | 30日历天 |
| 10 | 工程地点 | 获嘉县境内 |
| 11 | 供应商 资质条件 | 详见谈判公告 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 偏离 | 不允许负偏离竞争性谈判文件规定的实质性要求和条件 |
| 14 | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 清单及采购人发出的书面答疑或补充文件（如有） |
| 15 | 供应商要求澄清 竞争性谈判文件的截止时间 | 递交谈判响应文件截止前3日 |
| 16 | 谈判截止时间 | 2021年11月22日下午15时00分 |
| 17 | 供应商确认收到 竞争性谈判文件澄清的时间 | 竞争性谈判文件澄清发出后24小时内 |
| 18 | 供应商确认收到 竞争性谈判文件修改的时间 | 竞争性谈判文件修改发出后24小时内 |
| 19 | 构成谈判响应文件的其他材料 | 竞争性谈判文件中要求提交和供应商认为有利于其投标的其他资料 |
| 20 | 谈判有效期 | 60日历天（自开标之日算起） |
| 21 | 谈判保证金 | 免收 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 按竞争性谈判文件要求的竞争性谈判响应文件格式加盖单位公章或法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字不得用签字章代替。 |
| 24 | 谈判响应文件份数 | 正本 1 份，副本 2 份，电子版 1份（U盘） |
| 25 | 装订要求 | 左侧胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 26 | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称） 谈判响应文件 “在 年 月 日 时 分前不得开启”字样 供应商名称： （盖单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 供应商地址： |
| 27 | 递交谈判响应文件地点 | 获嘉县史庄镇人民政府会议室 |
| 28 | 是否退还谈判响应文件 | 否 |
| 29 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：同谈判截止时间 谈判地点：同递交谈判响应文件地点 |
| 30 | 开标程序 | 密封情况检查：供应商法定代表人或其委托代理人检查谈判响应文件密封情况 |
| 31 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人，相关技术类专家 3 人组成 |
| 32 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 否，推荐成交候选人数：1～3名 |
| 33 | 履约保证金 | 免收 |
| 34 | 成交服务费 | 4700元，由成交供应商支付。 |
| 35 | 付款方式 | 工程施工完毕，经验收合格后，付至总价款的97%，剩余3%作为该工程的质保金，质保期满一年后无息退还。 |
| 36 | 监督部门 | 获嘉县财政局 联系电话：0373-6308025 |
| 37 | 注意 事项 | 1、谈判文件、中标（成交）通知书、供应商的响应文件 均是本项目合同不可分割的组成部分。 2、无论谈判结果如何，响应文件将不予退回。 3、根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下13类信息安全产品的，谈判供应商均应投报经国家认证的信息安全产品（须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书），13类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。 本谈判文件可能会对以上部分信息安全产品要求谈判供应商在响应文件中提供相应认证证书并作为评审内容之一，除此之外，谈判供应商应保证所投报上述范围内的信息安全产品均具有中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书并提供相关证明材料供采购人核查。谈判供应商违反本规定的，将视为无效投标，如已成交的，将取消其成交供应商资格。 与谈判有关的事务和本项目的更正公告敬请关注本中心网站发布的信息（http://www.xxggzy.cn/)。 |
| 38 | 有关政府采购合同融资政策告知内容 | 根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10 号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。 融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。 |

## 1、总则

1.1本次竞争性谈判文件仅适用于本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判文件中所述项目的货物、服务、工程的采购。

1.2定义

1.2.1“采购代理机构”指河南省诚挚招标管理有限公司。

1.2.2“采购人”系指本次谈判活动的采购单位。

1.2.3“采购项目名称” 见谈判须知前附表。

1.2.4本项目建设地点：见谈判须知前附表。

1.2.5“成交供应商”是指依据本竞争性谈判文件规定，经谈判小组评审被最终授予合同的供应商。

1.3供应商资格要求

1.3.1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

1.3.2、政府采购政策：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

1.3.3、本项目的特定资格要求：

（1）.供应商应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（2）.拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

（3）.本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、和被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站或中国政府采购网】；提供网页查询截图；

1.4费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2、竞争性谈判文件

2.1竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告

（2）谈判须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）响应文件格式；

（8）谈判须知前附表规定的其他材料。

根据本章第16款、第18款和第19款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3竞争性谈判文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的供应商。

2.3.2供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3、谈判响应文件

3.1谈判响应文件的组成

3.1.1谈判响应文件应包括下列内容：

（1）、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书

或其他有效登记证书扫描件

（2）、资质证书及安全生产许可证扫描件

（3）、法定代表人身份证明

（4）、授权委托书

（5）、竞争性谈判函

（6）、反商业贿赂承诺书

（7）、项目经理

（8）、开标时间前最近六个月（其中任意一个月）纳税期限内的完税凭证

或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料

（9）、依法缴纳社会保险费的证明材料

（10）、财务报告扫描件或银行资信证明

（11）、反商业贿赂承诺书

（12）、报价一览表

（13）、供应商基本情况表

（14）、项目管理机构

（15）、中小企业声明函（如果有）、残疾人福利性单位声明函

（16）、工程量清单

（17）、施工组织设计

（18）、其他资料

3.2 谈判报价

3.2.1谈判报价：谈判供应商的报价是谈判供应商为完成本项目所发生的一切费用。包括人工、材料、机械、措施、材料检验试验、管理、保险、利润、税金等全部费用，以及合同文件规定的应由承包人承担的所有责任、义务和一定的风险费用。报价时谈判供应商应综合考虑项目的风险、难易程度，报价估算错误或漏项的风险由谈判供应商自行承担。

3.2.2谈判供应商响应文件中已标价工程量清单计价表中价格为第一次报价，在谈判过程中，谈判供应商每轮报价不得高于上轮报价，谈判供应商的最终报价即为签订合同价，最终报价中每一子目价格按第一次报价中对应子目价格同比例调整。

3.2.3 采购人不接受任何有选择的最后报价。谈判供应商最后报价不得超过采购预算价。谈判小组发现供应商的谈判报价明显低于其他谈判报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本价格竞标，其谈判作无效标处理。

3.2.4 谈判报价的货币：本次谈判采购的报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的从其规定。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其谈判响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（免收）

3.4.1投标保证金：供应商应提交的投标保证金额详见“供应商须知前附表”，投标保证金作为其投标的重要一部分，是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，在因供应商的行为使采购人的权益受到损害时，供应商的投标保证金将不予退还。

3.4.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3投标人交纳投标保证金后，企业基本账户开户许可证复印件及保证金支付回执单并加盖公章。

3.4.4未中标的供应商的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其谈判响应文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）竞争性谈判文件中规定的其他情形。

3.5资格证明文件

3.5.1供应商依据“供应商须知前附表”中的要求应提交相应的资格证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同，并作为其谈判响应文件的组成部分。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。

3.7 谈判响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，采购项目承诺书在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认，由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.7.4 响应文件正本、副本及电子版份数见谈判须知前附表。正本和副本及电子版的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子版文档”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见谈判须知前附表规定。

4、投标

4.1 谈判响应文件的密封和标记

4.1.1谈判响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。电子版单独密封后与正本同时包装。

4.1.2谈判响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1供应商应在本章第17项规定的投标截止时间前递交谈判响应文件。

4.2.2供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第17项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已递交谈判响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章第3条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5、竞争性谈判

5.1 谈判时间和地点

采购人在本章第17项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交谈判响应文件的供应商名称，并确认供应商是否派人到场；

（3）按照供应商须知前附表规定检查谈判响应文件密封情况；

（4）开标结束。

## 6、谈判程序

6.1 谈判小组

6.1.1评标由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2谈判

6.2.1采购代理机构按规定的时间和地点组织谈判，供应商须派代表参加现场谈判；

6.2.2谈判小组应当对谈判响应文件进行评审，并根据竞争性谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

6.2.3谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮数及报价次数由谈判小组视情况决定。

6.2.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

6.2.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

6.2.6供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表逐页签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；

6.2.7最后报价是供应商提交响应文件的有效组成部分。

6.3具体谈判工作流程

6.3.1谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

6.3.2资格和符合性审查。谈判小组成员根据本项目竞争性谈判文件规定的评审办法，对所有谈判供应商的响应文件进行评审。要熟悉和理解竞争性谈判文件，并认真阅读所有谈判响应文件，对响应文件逐一进行资格性和符合性审查。未通过资格性和符合性审查的谈判供应商，将不再进行谈判。

6.3.3谈判小组审阅通过资格和符合性审查的响应文件，确定与供应商具体的谈判内容。

6.3.4围绕谈判要点，谈判小组所有成员集中与各个供应商分别谈判。

6.3.5谈判结束后，谈判小组将要求谈判供应商在规定时间内确定并提交最后报价，采购代理机构将在现场公布最后报价。

注意事项：

谈判供应商出现下列情况之一的，谈判小组可取消谈判资格：

1）供应商未按照谈判文件规定要求签字、盖章的；

2）投标报价超过本项目采购预算价的；

3）交货及安装期及保修期不满足竞争性谈判文件要求的；

4）谈判响应文件有效期不能满足谈判文件要求的期限；

5）未按谈判文件要求按时、足额缴纳的保证金的；

6.4终止竞争性谈判采购的要求

6.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

6.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4.3在采购过程中，符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.5确定成交供应商和成交候选供应商

6.5.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1-3名成交候选人，并编写评审报告；

6.5.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

## 7、成交及合同签订

7.1评审结束，确定成交人后；

7.2采购单位不向供应商解释未成交原因，不退还响应文件；

7.3采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本、服务要求等事项签订政府采购合同；

7.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第三章  评审办法

一、评审原则

1、按照“公平、公正”的原则对待所有人；

2、坚持谈判文件的所有相关规定，择优定标。

二、评审办法（最低报价法）

1、评审办法：谈判小组通过对谈判供应商响应文件的评审并结合谈判情况，在全部满足谈判文件实质性要求前提下，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，推荐1-3名成交候选人。

2、采购人从谈判小组推荐的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、如谈判小组一致认为供应商最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，谈判小组有权通知谈判供应商进行解释并由供应商出具书面文字解释。如谈判供应商未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，对该谈判供应商将不予推荐。

附件：资格性和符合性审查内容

资格性和符合性审查内容

| 内容 | 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 1 |  | 企业营业执照 | 具备有效的企业法人营业执照 |  |
|  | 2 |  | 资质证书 | 符合第一章公告要求 |  |
|  | 3 |  | 安全生产许可证 | 符合第一章公告规定 |  |
|  | 4 |  | 项目经理 | 符合第一章公告要求 |  |
|  | 5 |  | 开标时间前最近六个月（其中任意一个月）纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料缴纳税收的证明材料 | 符合第六章内容要求 |  |
|  | 6 |  | 依法缴纳社会保险费的证明料 | 符合第六章内容要求 |  |
|  | 7 |  | 财务报告扫描件或银行资信证明扫描件 | 符合第六章内容要求 |  |
|  | 8 |  | 信用查询 | 符合第一章公告要求 |  |
|  | 以上内容在投标文件中附扫描件，只有通过资格性检查的投标人才能进入下一步评标程序。 |  |  |  |  |
| 符合性审查标准 | 1 | 竞争性谈判声明函 |  |  | 符合“第六章”内容要求 |
|  | 2 | 授权委托书 |  |  | 符合“第六章”内容要求 |
|  | 3 | 反商业贿赂承诺书 |  |  | 符合“第六章”内容要求 |
|  | 4 | 服务承诺书 |  |  | 格式自拟 |
|  | 5 | 施工组织设计 |  |  | 格式自拟 |
|  | 6 | 已标价工程量清单 |  |  | 须完全满足工程量清单要求 |
|  | 7 | 响应文件有效期、工期、质量 |  |  | 符合谈判文件要求 |
|  | 8 | 响应文件格式 |  |  | 符合谈判文件要求 |
|  | 9 | 第一次报价 |  |  | 符合“第六章”内容要求 |
|  | 10 | 其他要求 |  |  | 符合谈判文件要求 |
| 以上项目有一项不符合评审标准的，将不再进行谈判。 |  |  |  |  |  |

三、在资格性、符合性审查中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行谈判，谈判小组当场告知供应商：

（1）谈判文件要求提供谈判保证金的，谈判供应商未提供投标保证金或投标保证金金额不足的；

（2）响应文件（正本）中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

（3）响应文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按谈判文件的要求加盖公章的，或授权期限不符合要求的；

（4）响应文件有效期短于竞争性谈判文件要求的；

（5）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（6）不满足谈判文件其他实质性要求的。

四、谈判小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各供应商谈判的具体内容。

五、围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。各供应商谈判顺序按签到顺序或抽签顺序进行谈判。

六、谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商，该变动是谈判文件的有效组成部分。供应商应根据谈判小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效投标；

七、 谈判结束后，谈判小组将要求实质性响应谈判文件的供应商在规定时间内提交最后报价,在规定时间内没有提交最后报价的谈判供应商，视同退出谈判。最后报价将作为评审的依据。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。

八、谈判小组从通过资格及符合性检查，且质量和服务均能满足采购文件实质性响应的供应商中，按照最后报价从低到高进行排序，推荐出3 名以上成交候选人。如出现最低报价相同的，由报价相同的供应商进行再次报价，报价最低的供应商确定为第一名成交候选人。

九、为了促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（ 财库﹝ 2020﹞ 46 号）的规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型（微型）企业谈判报价=小型（微型）企业报价×（1-6%）。中小企业划型标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业规划标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）。

注：a.供应商若为小型或微型企业，须自行提供中小企业声明函，并对其真实性负责；

b.供应商若为残疾人福利性单位或监狱企业，须按规定提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，并对其真实性负责；

c.供应商为小型、微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

十、谈判小组如一致认为所有供应商报价均无法接受（或高于市场平均价）的、或一致认为存在妨碍公平竞争的行为而可能影响评审结果公正性的，可宣布项目废标或暂停谈判活动并向监督部门报告。

# 第四章  合同条款及格式（仅供参考）

- 1. 通用合同主要条款

- 按国家工商总局制定的通用合同主要条款执行。

- 2. 合同附件格式

- 按国家工商总局制定的合同附件格式签定。

- 3. 专用条款

- 合同专用条款是合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。按合同通用条款号有下列各项调整：

- 3.1、合同价款

- 1、本工程以中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价。

- 2、合同采用固定单价。

- 3.2、工程款支付：见投标人须知前附表

- 3.3、补充说明：上级奖补资金支付完毕后，不足部分由村级配套支付。

- 4. 质 量

- 本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若本合同中约定的任何工程质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；若合同中约定的任何工程质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

- 本工程质量标准约定为中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。

- 5. 工 期

- 本工程的要求工期见前附表，合同工期为投标人在投标文件中承诺的投标工期。中标后承包人应采取一切措施予以保障。因不可抗力的因素造成工程停工，经合同双方确认，可以顺延工期，但不调整合同价款。因重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期。因承包人原因造成停工，不得增加工期。

# 第五章 工程量清单

（另附）

# 第六章  谈判响应文件格式

封面格式

正本／副本

（项目名称）采购

谈 判 响 应 文 件

供应商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日     期 ：         年         月         日

## 一、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书

## 或其他有效登记证书扫描件

## 附：有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书 或其他有效登记证书扫描件

## 资质证书及安全生产许可证扫描件

## 附：资质证书及安全生产许可证扫描件

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

地址：

姓名：           性别：        年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                       （盖章）

日  期：        年     月     日

附：法定代表人身份证扫描件

四、授权委托书

本人      （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字）

年    月    日

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件

五、竞争性谈判函

致：

你们       项目（编号：   号）谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加竞争性谈判。

1.我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定。

2.我们接受谈判文件的所有的条款和规定。

3.我们同意按照谈判文件第二章“谈判供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从竞争性谈判截止时间起计算的  天，在此期间，本谈判文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本谈判文件在此期间之后将继续保持有效。我们同意提供有关本次竞争性谈判的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

4.如果我们成交，为执行合同，我们将按谈判供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

5.一旦我们中标，承诺不因人力不可抗拒因素或其他原因致使工期变动或工程量变动，不进行索赔。

供应商：              （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或签章）

地      址：

日      期：     年    月     日

六、反商业贿赂承诺书

- 我单位/公司承诺：

- 在采购活动中，保证做到：

- 一、公平竞争参加本次采购活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、社会招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标供应商名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或签章）

日      期：     年    月     日

## 七、项目经理

符合公告要求（注：附项目经理身份证扫描件、社保证明、相关证件原件扫描件）

八、开标时间前最近六个月（其中任意一个月）纳税期限内的完税凭证

或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料

要求：

1．如提供完税或缴税凭证的，应至少提供其中一个月的完税或缴税凭证扫描件；

2．无完税凭证的，须提供开标前六个月内由税务机关出具的针对本年度依法缴纳税收的证明材料扫描件

## 九、依法缴纳社会保险费的证明材料

## 要求： 投标人应提供开标前最近六个月（其中任意一个月）依法缴纳社会保险费的凭证（扫描件）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

## 十、财务报告扫描件或银行资信证明

## 要求：开标时间前近两年内（任意一个时间，以落款日期为准）经会计事务所审计的财务报告扫描件或近六个月内其基本开户银行出具的资信证明扫描件。

## 十一、报价一览表

## 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 投标总报价（元） | 投标总报价：小写： 大写： |
| 质量标准 |  |
| 项目经理 |  |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                       （盖单位公章）

法人代表或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年        月       日

## 十二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十三、项目管理机构

1.项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

2.主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
| 是否有在建工程情况： |  |  |  |  |  |

附2：主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

注：附主要项目管理人员身份证扫描件、相关证件的原件扫描件

十四、（一）中小企业声明函（如果有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加采购人的本项采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称(盖章)：

日　期：          年     月      日

（二）、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人(盖章)：

日　期：          年     月      日

注：若投标单位不符合残疾人福利性单位，此表可不附

## 十五、工程量清单

## 已标价工程量清单

## 十六、施工组织设计

## 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文 明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季 施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

## 十七、其他资料

- 供应商认为需要附的其他材料

附：      第二次或（最终）报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 项目经理 |  |
| 工期 |  |
| 质量 |  |

供应商名称：

法定代表人或授权代表：                    （签字）

日期：          年     月      日

注：最终报价表不需要附在响应性文件中，在谈判现场填写，由供应商的法定代表人或授权代表签字即可。